„Informační koncepce městské části Praha 5“ na období 2011−2014

doplněná o strategii jejího naplnění

- ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 529/2006 Sb.

Zadavatel

Městská část Praha 5

Zhotovitel

KVADOS, a.s.

Řešitelský tým

Miroslav Hampel

Jakub Chmiel

Jiří Švejnoha

Aleš Gasiorek

V Ostravě

dne 10. 6. 2011

- Obsah

1.	Obsah	1

2.	Pojmy, zkratky	6

3.	Identifikace informační koncepce	7

3.1.	Základní údaje o organizaci	7

3.2.	Verzování informační koncepce	7

3.2.1.	Verze 1.7 – aktuální verze	7

3.2.1.	Změny provedené ve verzi 1.7	7

3.2.2.	Verze 1.6	8

3.2.3.	Změny provedené ve verzi 1.6	8

3.2.1.	Údaje o verzi 1.5	9

4.	Úvod	10

4.1.	Cíl informační koncepce	10

4.2.	Legislativní podpora	10

4.3.	Zdroje informací pro stanovení IK	10

4.3.1.	Primární zdroje	10

4.3.2.	Doplňkové zdroje	11

5.	Studie ICT procesů uvnitř MČP5	12

5.1.	Rozsah interního šetření	12

5.2.	Shrnutí výsledků interního šetření	12

6.	Činnost úřadu z pohledu jednotlivých agend	13

7.	Charakteristika ISVS a provozních IS	23

7.1.	Informační systémy veřejné správy	23

7.1.1.	Atestace dlouhodobého řízení ISVS	23

7.1.2.	EVI 8	23

7.1.3.	Radnice	24

7.1.4.	ISMA	25

7.1.5.	GINIS SSL	26

7.1.6.	OKnouze	27

7.2.	Provozní informační systémy	28

7.2.1.	DATACENTRUM 2	28

7.2.2.	GINIS EKO	29

7.2.3.	WinUCR	31

7.2.4.	Misys Lan 20	31

7.2.5.	Building manager	32

7.2.6.	NEMO	34

7.2.7.	MultiCash	34

7.2.8.	Evidence válečných hrobů	35

7.2.9.	EZP (Evidence zemědělských podnikatelů)	36

7.2.10.	RŽP (Registr živnostenského podnikání)	37

7.2.11.	SEM (Správa a evidence majetku)	38

7.2.12.	Red@ctor	38

7.2.13.	e-doc	39

7.2.14.	Jednání RMČ a ZMČ	40

7.2.15.	Jednání KMČ a VMČ	41

7.2.16.	Účet úředníka	42

7.2.17.	Q-WIN	43

7.3.	Podpůrné informační systémy a aplikace	43

7.3.1.	ASPI	43

7.3.1.	WEB MiSys	44

7.3.2.	MS Office	45

7.3.3.	Intranet.praha5.cz	46

7.3.4.	Veřejná síť Praha5.net	47

7.3.5.	Portál internetové televize TVP5	48

8.	Charakteristika systémové architektury	49

8.1.	Serverové systémy	49

8.1.1.	Servery - hardware	49

8.1.2.	Servery – software a licencování	57

8.2.	Zálohování	59

8.2.1.	Popis zálohovací infrastruktury	59

8.2.2.	Zálohovací schéma	59

8.2.3.	Obsah záloh	60

8.2.4.	Ukládání záloh	60

8.2.5.	Test obnovy dat ze zálohovacích pásek	60

8.3.	Bezpečnostní HW a SW infrastruktura	60

8.3.1.	Outsourcing hardwaru	60

8.3.2.	Outsourcing licencí softwaru a poskytování služeb	61

8.3.3.	Řešení bezpečnostní infrastruktury	61

8.3.4.	Datový prostor	64

8.4.	Vyjádření k současnému stavu serverových technologií	67

8.5.	Datová síť	69

8.5.1.	Síť LAN (Ethernet)	69

8.5.2.	Vzdálený přístup do sítě LAN	70

8.5.3.	Optická kabelová síť	70

8.5.4.	Internet (konektivita)	71

8.6.	Hlasová síť	74

8.6.1.	Popis	74

8.6.2.	Vyjádření k současnému stavu	74

8.7.	Pracovní stanice (PC, notebooky)	74

8.7.1.	Současné konfigurace osobních počítačů	75

8.7.2.	Současné konfigurace notebooků	76

8.7.3.	Bezpečnost	76

8.7.4.	Vyjádření k současnému stavu	77

8.8.	Tiskárny (kopírky)	77

8.8.1.	Současné konfigurace tiskáren	77

8.8.2.	Současná konfigurace multifunkčních tiskáren	78

8.9.	Skenery	78

8.10.	Ostatní zařízení	78

8.10.1.	Fotoaparáty a videokamery	78

8.11.	Kamerový systém (CCTV)	79

8.11.1.	Rozmístění kamerového systému pro MČP5	79

8.11.2.	Řízení provozu a dohled	79

8.11.3.	Řízení přístupu k systémům a síti	80

8.11.4.	Předpokládané změny systémů	80

9.	Analýza tisku	81

9.1.	Úvod	81

9.2.	Popis současného stavu	81

9.2.1.	Statistické údaje a fakta (sumarizační tabulka)	81

9.2.2.	Komentář k uvedeným statistickým údajům	82

9.2.3.	SW Print Manager Plus - monitoring, reporting	84

9.2.4.	Údaje z dokumentu Mapy tiskáren Prahy 5	85

9.3.	Zhodnocení současného stavu	85

9.3.1.	Pozitiva	85

9.3.2.	Současný stav jako typický produkt nekoncepce	86

9.3.3.	Negativa	86

9.3.4.	Ekonomicky nevýhodné podmínky na pořízení tiskáren a jejich provozování	87

9.3.5.	Vysoké náklady na provoz	92

10.	Charakteristika outsourcingu ICT	93

10.1.	Oblast řešení outsourcingové společnosti	93

10.2.	Oblast řešení hlavních subdodavatelů	94

10.2.1.	Aplikace	95

10.3.	Pronájem koncových zařízení	95

10.3.1.	Perioda obměny zařízení	97

10.3.2.	Servery	97

10.4.	Service Desk	97

10.5.	Časové limity pro plnění požadavků dle SLA	98

10.6.	Vyjádření k současnému stavu	98

10.6.1.	Service Desk	98

10.6.2.	SLA	99

11.	Charakteristika Architekta ICT	100

11.1.	Kontrolní dny	100

11.2.	Roční zprávy	101

11.3.	Vyjádření k současnému stavu	102

11.3.1.	Kontrolní dny a roční zprávy	102

11.3.2.	Dlouhodobá strategie	102

12.	Finanční náklady na provoz ICT	103

12.1.	Paušální náklady na provoz ICT	103

12.2.	Nepravidelné platby na provoz ICT v rámci outsourcingu	105

12.3.	Vyjádření k současnému stavu	106

13.	Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality informačních systémů veřejné správy	107

13.1.	Úloha oddělení IT v rámci městské části Praha 5	107

13.2.	Řízení kvality v oblasti IT – současný stav	107

14.	Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy	108

14.1.	Dlouhodobé cíle v oblasti bezpečnosti	108

14.1.1.	Bezpečnost zpracovávaných dat	108

14.1.2.	Bezpečnost technických  a systémových prostředků	108

14.1.3.	Bezpečnost služeb (programových aplikací)	108

14.1.4.	Stanovení požadavků na bezpečnost IS	108

14.1.5.	Zaměření bezpečnostní politiky	109

14.1.6.	Účel bezpečnostní politiky	109

14.1.7.	Cílem bezpečnostní politiky IT/IS je zajistit, že:	109

14.1.8.	Plán řízení bezpečnosti ISVS	110

15.	Soubor základních pravidel pro správu ISVS	112

16.	Postupy při dodržování a vyhodnocování informační koncepce	113

16.1.	Implementační pravidla – dodržování informační koncepce	113

16.2.	Vyhodnocování informační koncepce	113

17.	Řízení změn dokumentu	114

18.	Vzor Zápisu o vyhodnocení dodržování Informační koncepce městské části Praha 5 dle §7 vyhlášky č. 529/2006 Sb.	115

19.	Seznam Provozní dokumentace používaných informačních  systémů veřejné správy	116

20.	Další doplňující dokumenty dle vyhlášky č. 529/2006 Sb.	117

20.1.	Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality dle §3 vyhl. č. 529/2006 Sb.	117

20.2.	Plán řízení kvality	117

21.	Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti dle §4 vyhlášky č.  529/2006 Sb.	118

21.1.	Plán řízení bezpečnosti	118

21.2.	Časový harmonogram řízení bezpečnosti	119

22.	Koncepce v oblasti serverové architektury	120

22.1.	Databázový systém	120

22.2.	Aplikační serverová architektura	121

22.3.	Závěry a shrnutí v oblasti serverové infrastruktury	122

23.	Koncepce serverovny	123

23.1.	Doporučení	123

24.	Návrh koncepce v oblasti licenčního softwaru kancelářských aplikací	125

25.	Návrh koncepce v oblasti pracovních stanic	126

25.1.	Monitoring pracovních stanic	126

25.2.	Virtualizace pracovních stanic	126

26.	Koncepce v oblasti tisku	127

26.1.	Otázky, na které je dobré znát odpovědět před stanovením koncepce	127

26.2.	Odpovědi	127

26.2.1.	Může MČP5 fungovat bez tiskáren? A jaký je výhled do blízké budoucnosti?	127

26.2.2.	Je reálné najít v současné situaci dodatečné úspory a přitom nesnížit pracovní výkonnost úředníků?	127

26.2.3.	V případě, že ano! Jakou konkrétní částku lze očekávat?	128

26.2.4.	Kde tyto úspory hledat a jak jich dosáhnout?	128

26.2.5.	Kolik procent prokazatelných úspor požadujeme, abychom proces změn nastartovali?	128

26.2.6.	Jsme schopni vyčíslit veškeré současné náklady a následně k nim přiřadit realizované výkony a tak zjistit TCO jednotlivých zařízeních?	128

26.2.7.	Máme jasnou představu o cílovém stavu?	129

26.2.8.	Bude potřeba dodatečných investic?	129

26.2.9.	Bude dosažená změna dlouhodobě udržitelná?	129

26.2.10.	Kolik bude potřeba nasadit vlastních lidských zdrojů a na jak dlouho?	129

26.2.11.	V jakém časovém horizontu můžeme cílového stavu dosáhnout?	129

26.2.12.	Jaká rizika lze očekávat?	129

26.2.13.	Je řešením, vytvoření moderní dlouhodobé koncepce, která bude obsahovat požadované atributy a zároveň řešit veškeré známé současné problémy?	130

26.2.14.	Má MČP5 dostatečné vlastní know-how nebo bude výhodnější spolupracovat s externisty?	130

26.3.	Návrh dlouhodobé koncepce	130

26.3.1.	Filosofie dlouhodobé koncepce	130

26.3.2.	Popis cílového stavu	130

26.3.3.	Objektivní kritéria úspěchu	131

26.3.4.	Principy koncepce snížení nákladů	131

26.3.5.	Mandatorní benefity – diferencované hodnocení	131

26.4.	Nejdůležitější strategické body koncepce, manažerské shrnutí	132

26.4.1.	Čtyři pevné pilíře	132

27.	Koncepce v oblasti datových linek a přístupu k internetu	133

27.1.	Veřejná síť	133

27.2.	Výběrové řízení na datové služby	133

27.3.	Závěr pro oblast datových služeb	134

28.	Koncepce a doporučení pro oblast hlasových služeb	135

29.	Návrh koncepce pro oblast informačních systémů	136

30.	Doporučení pro další aplikace mimo základní ISVS	141

30.1.	Doporučujeme modernizovat tyto aplikace	141

30.1.1.	Internetová prezentace MČP5	141

30.1.2.	Intranet	141

30.1.3.	DMS (Document Management System)	142

30.1.4.	Systém pro správu nemovitostí	142

30.1.5.	Poštovní služby	142

31.	Posouzení smluvních vztahů v rámci smluv s poskytovatelem PRE, a.s.	143

31.1.	Smlouva o outsourcingu se společností PRE, a.s.	143

31.2.	Smlouva na službu „Architekt“ se společností PRE, a.s.	145

32.	Globální návrh koncepce v oblasti provozování IT a strategie její realizace	147

32.1.	Požadavky MČP5 na provoz ICT	147

32.2.	Hodnocení aktuálního stavu	147

32.3.	Definice outsourcingu	147

32.4.	Doporučení	148

32.5.	Zdůvodnění doporučení	148

33.	Přílohy	150

33.1.	Příloha č.1 - Měsíční nájemné, datum ukončení	150

- Pojmy, zkratky

| Pojem, zkratka | Popis |
| --- | --- |
| CCTV | (uzavřený televizní okruh) − jedná se o užití kamer ke sledování prostoru, jejich zobrazení a archivace |
| DB | Databáze |
| DMS | Document Management System |
| DMZ | Demilitarized Zone − část (nebo oblast) IS, která je z určitých důvodů oddělena od ostatních zařízení |
| GIS | Geografický informační systém |
| HDD | Pevný disk (harddisk) |
| HW | Hardware – fyzické vybavení počítače (elektronické součástky) |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IK | Informační koncepce |
| IS | Informační systém |
| ISVS | Informační systém veřejné správy |
| IT | Informační technologie – obor zabývající se přístroji, které jsou schopny zpracovávat informace |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library − soubor konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití IT |
| JET | Jednotný ekonomický systém |
| KPI | Key Performance Indicator – výkonnost podle klíčových ukazatelů |
| MČP5 | Městská část Praha 5 |
| MHMP | Magistrát hlavního města Prahy |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MS | Microsoft |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| NB | Přenosný počítač (notebook) |
| PC | Osobní počítač (personal computer) |
| PRE | Pražská energetika, a.s. |
| SLA | Service Level Agreement – smlouva definující rozsah, úroveň a intenzitu externě poskytovaných služeb |
| SW | Software – počítačový program (programové vybavení) používaný v počítači |
| TP | Technická podpora |

- Identifikace informační koncepce

  - Základní údaje o organizaci

| Název organizace | Městská část Praha 5 |
| --- | --- |
| IČ | 00063631 |
| Adresa | Nám. 14. Října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22 |
| Kontaktní osoba | Ing. Miroslav Zelený |
| Platnost | 3 roky (do 31. 12. 2014) |
| Aktuální verze | 1.7 |

  - Verzování informační koncepce

Jednotlivé kapitoly tvoří dílčí verze, které jsou řazeny chronologicky od aktuální po nejstarší. U každé verze se evidují jednotlivé změny provedené oproti verzi předešlé.

    - Verze 1.7 – aktuální verze

| Verze | 1.7 |
| --- | --- |
| Datum vzniku | 9. 6. 2011 |
| Datum schválení | 10. 6. 2011 |
| Platnost od | 10. 6. 2011 |
| Autor verze | Jakub Chmiel, Miroslav Hampel |
| Organizace | KVADOS, a.s. |
| Funkce | Senior konzultant |
| Verzi schválil | Miroslav Hampel |
| Organizace | KVADOS, a.s. |
| Počet stran | 156 |
| Klasifikace dokumentu | Neveřejný |

    - Změny provedené ve verzi 1.7

| Číslo | Popis změn | Důvod změny | Místo změny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapracování připomínek společnosti PRE, a.s. | připomínky | Celý dokument |
| 2. | Zapracování připomínek zadavatele. | připomínky | Celý dokument |

    - Verze 1.6

| Verze | 1.6 |
| --- | --- |
| Datum vzniku | 30. 5. 2011 |
| Datum schválení | 1. 6. 2011 |
| Platnost od | 1. 6. 2011 |
| Autor verze | Jakub Chmiel, Miroslav Hampel |
| Organizace | KVADOS, a.s. |
| Funkce | Senior konzultant |
| Verzi schválil | Miroslav Hampel |
| Organizace | KVADOS, a.s. |
| Počet stran | 153 |
| Klasifikace dokumentu | Neveřejný |

    - Změny provedené ve verzi 1.6

| Číslo | Popis změn | Důvod změny | Místo změny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analýza tisku | Vypracování analýzy | Kapitola č. 9 |
| 2. | Koncepce v oblasti serverové architektury | Vypracování koncepce | Kapitola č. 22 |
| 3. | Koncepce serverovny | Vypracování koncepce | Kapitola č. 23 |
| 4. | Návrh koncepce v oblasti licenčního softwaru kancel. aplikací | Vypracování koncepce | Kapitola č. 24 |
| 5. | Návrh koncepce v oblasti pracovních stanic | Vypracování koncepce | Kapitola č. 25 |
| 6. | Koncepce v oblasti tisku | Vypracování koncepce | Kapitola č. 26 |
| 7. | Koncepce v oblasti datových linek a přístupu k internetu | Vypracování koncepce | Kapitola č. 27 |
| 8. | Koncepce a doporučení pro oblast hlasových služeb | Vypracování koncepce | Kapitola č. 28 |
| 9. | Návrh koncepce pro oblast informačních systémů | Vypracování koncepce | Kapitola č. 29 |
| 10. | Doporučení pro další aplikace mimo základní ISVS | Vypracování koncepce | Kapitola č. 30 |
| 11. | Posouzení smluvních vztahů v rámci smluv s poskyt. PRE, a.s. | Vypracování posouzení | Kapitola č. 31 |
| 12. | Globální návrh koncepce v oblasti provoz. IT a strategie její realizace | Vypracování globálního návrhu koncepce | Kapitola č. 32 |
| 13. | Přílohy | Vypracování příloh | Kapitola č. 33 |

    - Údaje o verzi 1.5

| Verze | 1.5 – verze ke korektuře klientem |
| --- | --- |
| Datum vzniku | 20. 5. 2011 |
| Datum schválení | 23. 5. 2011 |
| Platnost od | 23. 5. 2011 |
| Autor verze | Jakub Chmiel, Miroslav Hampel |
| Organizace | KVADOS a.s. |
| Funkce | Senior konzultant |
| Verzi schválil | Miroslav Hampel |
| Organizace | KVADOS, a.s. |
| Počet stran | 93 |
| Klasifikace dokumentu | Neveřejný |

- Úvod

Úřad městské části Praha 5 (dále MČP5) vykonává svou činnost dle právních předpisů české republiky, a to převážně na třech pracovištích, která jsou vzájemně propojená. Podpora současných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) je z větší části zajišťována outsourcingovou společností a několika subdodavateli.

Informační koncepce (dále IK) je zapracována externí společností, díky čemuž je zajištěn nezávislý pohled na problematiku informačních a komunikačních technologií. Zpracovatel společnost KVADOS,a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti IT a zpracovávala již v minulosti několik obdobných materiálů jak pro organizace statní správy a samosprávy, tak i pro komerční subjekty řady oborů a segmentů. Společnost byla vybrána na základě posouzení nejvhodnější nabídky z několika nabídek formou oslověním vybraných dodavatelů s vazbou na zákonné normy pro zakázky malého rozsahu.

Smlouva o realizaci díla, byla podepsána dne 22.2.2011 po předešlém schválení Radou Městské části Praha 5 a podepsána místostarostou a rádním panem Ing. Miroslavem Zeleným.

  - Cíl informační koncepce

Dokument „Informační koncepce městské části Praha 5“ vychází z analýzy současného stavu informačních a komunikačních technologií MČP5 a má za úkol definovat hlavní směry rozvoje informačních technologií pro období 2011 až 2014, a to ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 529/2006 Sb.

Cílem návrhu je lepší využití zdrojů, zkvalitnění služeb obyvatelstvu a zvýšení efektivity

vlastních činností, a to vše v závislosti na bezpečnostní politice MČP5 dle standardu ISO/IEC 27001.

  - Legislativní podpora

Zákon č. 365/2000 Sb., včetně jeho komentářů, stanovuje určitá práva a povinnosti osob, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále ISVS).

Povinnost zpracování informační koncepce pro zajištění dlouhodobého řízení ISVS upravuje zákon č. 81/2006 Sb.

Podobu informační koncepce stanovuje vyhláška č. 529/2006 Sb., včetně jeho komentářů.

Ve vyhlášce 53/2007 Sb. se upřesňují technické a funkční vazby mezi ISVS.

Vyhláška 52/2007 Sb. upravuje postup atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní.

  - Zdroje informací pro stanovení IK

Pro sběr informací byly použity následující zdroje.

    - Primární zdroje

- Zadávací dokument zakázky

- Informační koncepce MČP5 z roku 2005 a 2009

- Informace z konzultačních schůzek se společností PRE

- Informace z konzultačních schůzek se společností Dator3

- Informace z konzultačních schůzek se společností e-websolutions

- Informace z šetření u vedoucích odborů

- Informace z šetření u pracovníků úřadu

- Roční zprávy outsourcingu

- Zápisy kontrolních dnů k outsourcingu

- Závěrečné zprávy z dohledového auditu (ISO/IEC 27001)

- Zprávy ze SW auditu (PC i servery)

- Smlouvy s vazbou na ICT

- Dokument: Infrastruktura ÚMČ Praha 5 (vypracoval: Milan Muzika, Ing. Zdeněk Prukner, Ing. Jiří Adamec)

- Interní směrnice MČP5, programové prohlášení rady MČ a další dokumenty úřadu

- Fakturace outsourcingové společnosti

    - Doplňkové zdroje

- Legislativní podklady, např. zákon č. 365/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., vyhláška č. 528/2006 Sb., č. 529/2006 Sb., č. 530/2006 Sb. atd.

- Internetové stránky Prahy 5

- Studie ICT procesů uvnitř MČP5

Interním šetřením se rozumí proces sběru informací a jeho cílem je definování problémů s informačními a komunikačními technologiemi, a to u koncových uživatelů. Požadavky jednotlivých uživatelů mohou tvořit obecný skrytý problém vedoucí k neproduktivní práci celého odboru/úřadu.

  - Rozsah interního šetření

- Cílem studie bylo zjistit následující skutečnosti:

- Spokojenost uživatelů ICT se službami poskytovanými outsourcingem ICT

- Spokojenost uživatelů ICT s úrovní znalostí základních IT technologií (MS Word, MS Excel, Outlook)

- Názor vedoucího odboru na školení z oblasti IT svých podřízených pracovníků

- Spokojenost s elektronickou komunikací uvnitř MČP5

- Názor uživatelů ICT na zlepšení současného stavu IT technologií na jejich odboru a výhled do budoucnosti

  - Shrnutí výsledků interního šetření

- Výsledky pohovorů lze velmi jednoduše generalizovat, neboť uživatelé ICT zastávají shodná nebo velmi blízká stanoviska.

- Uživatelé využívající ke své práci informační systémy nepociťují ve většině případů potřebu změny a jsou pro ně dostačující. Nicméně nemají přehled o tom, co umí konkurenční systémy.

- V případech, kdy existuje požadavek na podporu informačních systémů, se zdá být řešení přes hotline někdy zdlouhavé, a to z toho důvodu, že outsourcingová společnost zajišťuje prostředníka mezi uživatelem a dodavatelem systému. Dochází k nepochopení a opětovnému vysvětlování problému.

- Uživatelé pracující s IS GINIS modul SSL nejsou vždy vybaveni čtecím zařízením. Způsobuje to komplikované ruční zadávání do systému s možností překlepu.

- Povědomí uživatelů o ukládání dokumentů je nejednotné, což způsobuje komplikovanou správu a přístup k informacím.

- Uživatelé jsou spokojeni s řešením požadavků týkajících se hardwaru, tedy problémů s tiskem nebo koncovou stanicí.

- Znalost uživatelů jednotlivých IS je vyhovující, ale v některých případech se uživatelé musí zdlouhavě dopátrat informací přes hotline, jelikož ne vždy existují metodici, kteří by znali IS důkladně.

- V kancelářích je průměrně na dvě osoby jedna tiskárna. Uživatelé jsou na to zvyklí a nechtějí přejít na model multifunkčních tiskáren umístěných na chodbě.

Případné připomínky uživatelů vztahující se k jednotlivým IS jsou zapracovány u jejich popisu dále v tomto dokumentu.

- Činnost úřadu z pohledu jednotlivých agend

Pro lepší orientaci na MČP5 byl vypracován seznam agend, který specifikuje jednotlivé činnosti úředníků, a tím napomáhá k přesnější analýze současného využívání ICT.

| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bankovní záruky | NE | NE | NE |  |
| Bezdůvodné obohacení | NE | NE | NE |  |
| Bloková pokuta | NE | NE | NE |  |
| Databáze šablon | OVS, OEK | ANO | NE | Některé šablony jsou definované ve směrnicích, umístěných na intranetu. Hlavně jsou v IS GINIS modul KDF, KOF, POU, FUC, DDP. |
| Databáze učitelů | OŠK | NE | NE | Je v kompetenci ředitele PO, evidována pouze databáze žadatelů o místa v ZŠ, MŠ. |
| Distribuce publikací města | KTA, OVV, OVS | Částečně | Částečně | MS Excel nebo Word. |
| Dlouhodobý pronájem | OBS, OMP | ANO | NE |  |
| Dohody k pohledávkám | OEK, příslušné odbory | ANO | ANO (správní firmy) | V IS GINIS modul SML, u SF Centra ručně − pořadače. |
| Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací | ODP | ANO | NE | Šablony v MS Word. |
| Domovy důchodců | OSO | ANO | NE |  |
| Doplatek na bydlení | OMP, OBS, OEK | ANO | NE | SW Building Manager, GINIS EKO. |
| Doplatek za směny budov | OMP, OBS, OEK | ANO | NE | SW NEMO, GINIS EKO modul MAJ a SW od MHMP s názvem SOM. |
| Doplatek za směny pozemků | OMP, OBS, OEK | ANO | NE | SW NEMO, GINIS EKO modul MAJ a SW od MHMP s názvem SOM. |
| Dotace |  | NE | NE |  |
| Evidence materiálu | OVS | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ. |
| Evidence nemovitostí | OBS, OMP | ANO | NE | SW NEMO, GINIS EMO modul MAJ. |

| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidence nestátních zdravot. zařízení | NE | NE | NE |  |
| Evidence připomínek | Příslušné odbory | NE | ANO |  |
| Evidence softwaru | OVS | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ. |
| Evidence výběrových řízení | Příslušné odbory | NE | ANO | V souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. |
| Evidence vzdělávání | KTA, odd. PaM | NE | ANO | Vedeme ručně, požadujeme dokoupit modul vzdělávání od DATACENTRUM. |
| Evidence zastupitelů | KMČ, KTA odd. PaM | ANO | NE | SW DATACENTRUM 2. |
| Evidence žadatelů o byt | OMP | ANO | NE | MS Excel nebo Word. |
| Evidenční přehled strážníků | NE | NE | NE |  |
| Exekuční náklady řízení | OMP, OBS | NE | ANO |  |
| Faktury vydané | OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul KOF. |
| Garáže | OMP, OSB | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ, SW SOM od MHMP. |
| GIS – evidence přihlašovacích účtů | NE | NE | NE |  |
| Hřbitov | OŠK, OMP | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ, SW SOM od MHMP. |
| Krátkodobý pronájem | OMP, OBS | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ. |
| Kupní smlouva − prodej bytů | OMP, OBS, OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ, SW SOM od MHMP. |
| Kupní smlouva − prodej nebyt. prostor | OMP, OBS, OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO modul MAJ, SW SOM od MHMP. |
| Kupní smlouva (dodavatelská) | Příslušné odbory | NE | NE | SW GINIS EKO, modul SML. |
| Metodické pokyny | Příslušné odbory | NE | NE |  |
| Mimořádná okamžitá pomoc | OSO | ANO | ANO | PC − MPSV |
| Mimořádná okamžitá pomoc SV | OSO | ANO | ANO | PC − MPSV |
| MŠ a ZŠ − příjmy z pronájmu | OŠK, OEK | ANO | NE | Smlouvy evidovány na OŠK (p. Klema), patrno ze čtvrtletních rozborových sestav v Gordicu. |
| MŠ a ZŠ − příjmy ze stravného | OŠK, OEK | ANO | NE | Ze čtvrtletních rozborových sestav v Gordicu. |
| MŠ a ZŠ − příjmy ze ŠJ | OŠK, OEK | ANO | NE | Ze čtvrtletních rozborových sestav v Gordicu. |

| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náhrada soudních poplatků | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Náhrada škod | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Náhrady výdajů z předchozích let (DS) | OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Náhrady za studium | KTA, odd. PaM | ANO | NE | SW DATACENTRUM 2, GINIS EKO. |
| Nájemné | OMP, OBS | ANO | NE | SW Building Manager, GINIS EKO, SW NEMO. |
| Nájemní smlouva | OMP, OBS | ANO | NE | SW GINIS EKO modul SML. |
| Nájemní smlouvy pro investiční výstavbu | OMP, OBS | ANO | NE | SW GINIS EKO modul SML. |
| Nájmy služebních bytů a nebyt. prostor | OMP, OBS | NE | NE |  |
| Náklady řízení | Příslušné odbory | NE | NE |  |
| Nevyčerpané granty | OVS, OSO, OŠK | ANO | NE | SW GINIS. |
| Občanská sdružení | OŽI | ANO | NE | SW od ICZ − Registr živnostenského podnikání. |
| Odvod části výtěžku VHP | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy − R-Info, přes web rozhraní GINIS DDP, vymáhací řízení GINIS DDP a GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP+FUC. |
| Ostatní dávky SP | NE | NE | NE |  |
| Ostatní dávky ZP | NE | NE | NE |  |
| Ostatní nedaňové příjmy j. n. | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Ostatní nerozlišené (DS) | OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Ostatní poplatky ze služeb | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Ostatní smlouvy dodavatelské | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul SML. |
| Ostatní smlouvy odběratelské | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul SML. |
| Ostatní vratky transferů | OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Partnerská města a regiony | KMČ | NE | NE |  |
| Penále a sml. pokuta privatizace | OMP, OBS | NE | NE |  |
| Podílové domy (DS) | OMP, OBS | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ a SW SOM od MHMP. |
| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| Podněty k nabytí majetku | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ. |
| Pohledávky po likvidovaných podnicích | NE | NE | NE |  |
| Pohledávky za veterinární služby | NE | NE | NE |  |
| Pokuty | ODP, OEK | ANO | NE | VHČ − smluvní pokuty, program IS GINIS EKO − modul DDP, Building Manager, zadávání subjektů + předpisy, odpisy - GINIS DDP, vymáhací řízení − GINIS DDP a GINIS SSL. |
| Pokuty uložené Hasičským zách. sborem ČR | OVS, OMP | ANO | NE | SW GINIS. |
| Poplatky | Příslušné odbory, OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul DDP. |
| Prodej budov | OMP, OBS | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ a SW SOM od MHMP a SW NEMO. |
| Prodej bytů | OMP, OBS | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ a SW SOM od MHMP a SW NEMO. |
| Prodej hmot. investičního majetku | OVS | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ. |
| Prodej movitého majetku | OVS | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ. |
| Prodej nebytových prostor | OBS, OMP | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ a SW SOM od MHMP a SW NEMO. |
| Prodej ost. hmotného majetku | OVS | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ. |
| Prodej pozemků | OBS, OMP | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ a SW SOM od MHMP a SW NEMO. |
| Prodej přebytečného majetku | OBS, OMP | NE | NE | SW GINIS EKO, modul MAJ a SW SOM od MHMP a SW NEMO. |
| Prodej receptů | NE | NE | NE |  |
| Prodej technické infrastruktury | NE | NE | NE |  |
| Prohlášení vlastníka | OMP | ANO | NE | MS Excel nebo Word. |
| Pronájem − zálohy na energie | NE | NE | NE |  |
| Pronájem bytu včetně zařízení | NE | NE | NE |  |
| Pronájem majetku | OMP, OBS | NE | NE |  |
| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| Pronájem movitých věcí | NE | NE | NE |  |
| Pronájem nebytových prostor | OBS | NE | NE | Jen náhled do IS Building Manager (spravuje společnost Centra). |
| Pronájem pozemků | OBS | NE | NE | Jen náhled do IS Building Manager (spravuje společnost Centra). |
| Pronájem reklamních ploch | OBS | NE | NE |  |
| Propagační předměty | KMČ | NE | NE |  |
| Propůjčení sl. vozidla | OVS | ANO | NE | MS Excel nebo Word. |
| Předpis nákladů s odstraněním nepovolené stavby | OSU | NE | NE | Pokud by řešil stavební úřad, veškeré náklady na odstranění stavby by šly na náklady MČ. Následně by soudní cestou vymáhal po vlastníkovi nepovol. stavby. V tomto případě by tuto evidenci vedl OEK. |
| Příjem z dobýv. prost. a vydob. nerostů | NE | NE | NE |  |
| Příjmy z dividend | NE | NE | NE |  |
| Příjmy z prodeje akcií | NE | NE | NE |  |
| Připomínky a stížnosti | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS SSL. |
| Příslušenství k pohledávkám | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul DDP. |
| Příspěvek na financování MHD | NE | NE | NE |  |
| Příspěvek na integrovaný dopr. systém | NE | NE | NE |  |
| Příspěvek na péči | OSO | ANO | ANO | PC − MPSV |
| Příspěvek na provozní činnost | OVS, OEK | ANO | NE | IS GINIS EKO, modul KDF. |
| Příspěvek na výživu dětí v NRP | OSO | NE | NE |  |
| Příspěvek na výživu dětí za povinného | OSO | NE | NE |  |
| Příspěvek na žáka | OŠK | ANO | NE | Rozdělováno dle počtu dětí/žáků na jednotlivé ZŠ a MŠ. |
| Příspěvek na živobytí | OSO | ANO | ANO | PC − MPSV. |
| Půjčky | KTA, odd. PaM, OEK | ANO | NE | SW DATACENTRUM 2, GINIS EKO. |

| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sankce k půjčkám | KTA, odd. PaM, OEK | ANO | NE | SW DATACENTRUM 2, GINIS EKO. |
| Sankce přepravcům (MHD a IDS) | NE | NE | NE |  |
| Seznam zaměstnanců | KTA, odd. PaM | ANO | NE | SW DATACENTRUM 2. |
| Pojištění | OVS, KTA, odd. PaM | NE | NE | SW DATACENTRUM 2, GINIS EKO, modul KDF. |
| Smlouvy | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul SML. |
| Smluvní sankce k pronájmu | OBS, OMP | NE | NE |  |
| Splátky půjček | KTA, odd. PaM | ANO | NE | Jde o soc. fond − vedeme v DATACENTRUM. |
| Splátky soc. půjček | NE | NE | NE |  |
| Správní poplatek | Příslušné odbory | ANO | NE | SW GINIS EKO, modul DDP. |
| Správní rozhodnutí | Příslušné odbory | ANO | NE | KTA nevede. |
| Statistika − sběr dat z anket | Příslušné odbory | NE | ANO |  |
| Telefonní seznam | OVS | ANO | NE | Místní telefonní seznam, Intranet MČ Praha 5. |
| Tomboly | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy GINIS DDP, korespondence GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP+FUC. |
| Úhrada 50% daně z převodu nemovitostí | OMP, OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO, NEMO. |
| Úkoly z porad vedoucích | Příslušné odbory | NE | ANO | Ruční zakládání do pořadače. |
| Úložiště dokumentů | Příslušné odbory | ANO | NE | SW E-DOC na Intranetu MČ Praha 5. |
| Úroky | OEK | ANO | NE | SW GINIS EKO. |
| Úschova fin. prostř. u advokáta | NE | NE | NE |  |
| Usnesení rady | Příslušné odbory | ANO | NE | SW Usnesení a úkoly RMČ na Intranetu MČ Praha 5. |
| Usnesení zastupitelstva | Příslušné odbory | ANO | NE | SW Usnesení a úkoly ze ZMČ na Intranetu MČ Praha 5. |
| Věcná břemena | OBS, OMP | ANO | NE |  |
| Vedlejší náklady k nájmu | OBS, OMP | ANO | NE |  |
| Veřejné zakázky | Příslušné odbory | NE | ANO | Ruční zakládání do pořadače. |

| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrácená dotace | Příslušné odbory, OEK | ANO | NE | V MS Excel + zaúčtování v GINIS − UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Vrácený (finanční) přísp. z min. let | OEK | ANO | NE | V excelu+zaúčtování v GINIS – UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Vratky − civilní služba | NE | NE | NE |  |
| Vratky darů poskytnutých v minul. letech | OEK | ANO | NE | V MS Excel + zaúčtování v GINIS − UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Vratky dotací z povodní | OEK | ANO | NE | V MS Excel + zaúčtování v GINIS − UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Vratky od neziskových organizací | OEK | ANO | NE | V MS Excel + zaúčtování v GINIS − UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Vratky půjček | OEK | ANO | NE | Evidence v R-INFO. |
| Vratky záloh za energie z minulých let | OVS, OEK | ANO | NE | V MS Excel + zaúčtování v GINIS − UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Vstupné na aukci | NE | NE | NE |  |
| Výherní hrací přístroje | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy − R-Info, přes web rozhraní GINIS DDP, rozhodnutí, známky R-Info, evidence a účtování v GINIS DDP + FUC. |
| Vyhlášky | Příslušné odbory | ANO | NE |  |
| Výkon úkolů strážníků MP | NE | NE | NE |  |
| Zahraniční cesty | KMČ, KTA odd. PaM | ANO | NE | Vyúčtování pracovních cest přes GINIS. |
| Zpětný odběr elektrozařízení | OŽP, OBS | NE | NE |  |
| Zrušené daně a poplatky | NE | NE | NE |  |
| Ztráty a nálezy − finance | NE | NE | NE |  |
| Evidence jízd − autodoprava | OVS | NE | ANO | Kniha jízd služebních vozidel. |
| RŽP | OŽI | ANO | NE | SW od ICZ − Registr živnostenského podnikání. |
| Evidence zemědělských podnikatelů | OŽI | ANO | NE | SW EZP. |

| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidence havarijních výkopů na MČ Praha5 | ODP | ANO | ANO | Šablony v MS Word. |
| Evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší | OVS | Částečně | Částečně | Pouze za provozní budovy úřadu. |
| Přeprava nebezpečných odpadů | OŽP | ANO | NE | SW EVI. |
| Roční hlášení o nakládání s odpady | OŽP | ANO | NE | SW EVI. |
| Ev. pravomocných vodoprávních rozhodnutí − VITA | OŽP | ANO | NE | Agenda zpracovávána na PC, editor vodoprávní evidence. |
| Evid. vyhr. park. stání pro os. voz. osoby těžce zdrav. post. | OSO | NE | NE |  |
| Místní poplatky za zábory na veřejných komunikacích | NE | NE | NE |  |
| Evidence rybářských lístků | OŽP | NE | ANO | Ručně. |
| Ev. pravomocných rozhodnutí povolení pokácení dřevin | OŽP | NE | NE |  |
| Splátky přeplatků na dávkách SSP | NE | NE | NE | Je v kompetenci Úřadu Práce hl. m. Prahy. |
| Exekuce na dávkách SSP | NE | NE | NE | Je v kompetenci Úřadu Práce hl. m. Prahy. |
| Vratky nevyplacených výplat dávek SSP | NE | NE | NE | Je v kompetenci Úřadu Práce hl. m. Prahy. |
| Zápisy z porad | Příslušné odbory | ANO | ANO | Někdy MS Word, někdy na papír. |
| Evidence vývěsků na úřední desku | OVV | ANO | NE |  |
| Stavební řízení | OSU | ANO | ANO | GINIS − spisová služba a současně i fyzicky v podacím deníku OSU. Současně i fyzicky ve formulářích a v kartách programu statistického úřadu. |
| Místní poplatek ze psů | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy − R-Info, přes web rozhraní GINIS DDP, vymáhací řízení GINIS DDP a GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP + FUC. |
| Místní poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy GINIS DDP, korespondence GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP + FUC. |
| Seznam agend | Odbory | Vedeme na PC | Vedeme ručně | Jak to řešíme v současné době, pokud PC (jaký dodavatel aplikace) |
| Místní poplatek z ubytovací kapacity | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy GINIS DDP, korespondence GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP + FUC. |
| Přijaté transfery (dotace) | OEK | NE | NE | Dotazem na OEK lze zjistit skutečný stav. |
| Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy GINIS DDP, vymáhací řízení GINIS DDP a GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP + FUC. |
| Místní poplatek za provozovaný VHP a jiná technická herní zařízení | OEK | ANO | NE | Evidence + předpisy, odpisy − R-Info. přes web rozhraní GINIS DDP, vymáhací řízení GINIS DDP a GINIS SSL, evidence a účtování v GINIS DDP + FUC. |
| Tvorba a úpravy rozpočtu | Příslušné odbory, OEK | ANO | NE | MS Excel, IS GINIS − pořizovač rozpočtových dokladů, Win UCR, MS Word. |
| Přijaté transfery (dotace) | OEK | ANO | NE | MS Excel, IS GINIS − pořizovač rozpočtových dokladů, Win UCR, MS Word, v MS Excel + zaúčtování v GINIS – UCT − pořizovač účetních dokladů. |
| Finanční vypořádání s vyššími rozpočty | OEK | ANO | NE | MS Excel, IS GINIS − pořizovač rozpočtových dokladů, Win UCR, MS Word. |
| Hodnocení rozpočtu | OEK | ANO | NE | MS Excel, IS GINIS − pořizovač rozpočtových dokladů, Win UCR, MS Word. |
| Hospodářská činnost | OEK | ANO | NE | Program IS GINIS EKO, WINUCR − firma, GORDIC, program Building Manager − IC Software. |
| Hospodářská činnost − tvorba plánu, úpravy | OEK | ANO | NE | MS Excel, IS GINIS − pořizovač rozpočtových dokladů, Win UCR, MS Word. |
| Převody z účtů | OEK | ANO | NE | Program MultiCash − Česká spořitelna, program Profibanka − Komerční banka Tvorba převodních poukazů − IS GINIS PRE |
| Komunikace s příspěvkovými organizacemi | Příslušné odbory, OEK | ANO | NE | Kontrola pořízených dat rozpočtu ve Win UCR, rozpočet z MHMP, státní rozpočet, rozpočet MČ, kontrola platebních poukazů v IS GINIS, MS Excel tabulky - výsledky hospodaření, hospodaření, Microsoft Office Outlook − PO, rozbory MS Word − textové zprávy (úpravy rozpočtu na školy) MČ. |
| Přijaté faktury | Příslušné odbory, OEK | NE | NE | SW GINIS EKO, modul KDF. |
| Tvorba a úpravy rozpočtu | Příslušné odbory, OEK | NE | NE | SW MS Excel − pro rozpočet. |

- Charakteristika ISVS a provozních IS

- V této části dokumentu se popisují jednotlivé informační systémy (dále IS) využívané městskou částí Praha 5. Jednotlivé IS je možné rozdělit na ISVS, provozní IS a podpůrné IS. Kromě tohoto dělení je možné IS dělit na IS ve vlastnictví MČP5 a poskytnuté institucí státní správy (především MHMP, MV, MZ).

  - Informační systémy veřejné správy

ISVS je soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy.

    - Atestace dlouhodobého řízení ISVS

- MČP5 je na základě zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, povinna dodržovat určitá pravidla a plnit určité povinnosti při vytváření, užívání, provozování a rozvoji svých ISVS.

- Dodržování stanovených pravidel a splnění následujících povinností prokazují orgány veřejné správy atestací.

- Atestací se rozumí:

- způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní,

- způsobilost dlouhodobého řízení ISVS s požadavky zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

- Cílem atestace dlouhodobého řízení je:

- závazné ustanovení koncepčního dlouhodobého řízení v oblasti ISVS, včetně zajištění kvality a bezpečnosti ISVS,

- opakované vyhodnocení plnění stanovené informační koncepce a zajištění případné korekce v této oblasti.

- Pro MČP5 atest vydalo atestační středisko RELSIE spol. s r.o. dne 4. 12. 2009 a jeho platnost končí 3. 12. 2014, tedy jeho platnost trvá po dobu platnosti tohoto dokumentu.

    - EVI 8

| Název aplikace/IS |  | EVI 8 |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | INISOFT s.r.o. |
| Použitá verze |  | 8.3.0.3. |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | Magistrát hl. m. Prahy |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Ochrany životního prostředí, Dopravy |
| Majitel infor. aktiv |  | Odbory: Ochrany životního prostředí, Dopravy |
| Popis užití |  | Aplikace slouží k evidenci odpadů (firmy nakládající s nebezpečným odpadem) |
| Používané agendy |  | Evidence odpadů |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | MHMP |
|  | Metodik | Neuveden |
|  | Administrátor | MHMP |
| Smluvní vztah |  | Neexistuje |
| SW technologie |  | Neuvedeno |
| Server |  | MHMP |
| Požadovaný HW a SW |  | Neuvedeno |
| Data přebírá |  | Ručně vytvořené, import z jiné aplikace EVI 8 |
| Data předává |  | Export do jiné aplikace EVI 8 |
| Proces údržby |  | Zajišťuje MHMP |
| Zálohování |  | Zajišťuje MHMP |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Nekritická aplikace (cca 2dny) |

    - Radnice

| Název aplikace/IS |  | Radnice |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | VERA, spol. s r.o. |
| Použitá verze |  | R14 |
| Počet licencí | MČP5 | Registry (3), Volební agenda (3), Matrika (7), Organizace voleb (3), Příjmy – Daně a poplatky (1), Programový manažer (16), Přestupkové řízení (3), Změny obyvatel z centr. evidence (1) |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Občansko správní (modul: registry, matrika, volební agenda, přestupkové řízení), OVS, OEK |
| Majitel informačních aktiv |  | Jednotlivé odbory dle použitých modulů |
| Popis užití |  | IS se skládá z těchto podsystémů: finanční, majetkové, správní a organizační. Každý podsystém obsahuje několik agend jak pro samosprávu, tak pro výkon státní správy. |
| Používané agendy |  | Registry Volební agenda Matrika Organizace voleb Příjmy – Daně a poplatky Programový manažer Přestupkové řízení Změny obyvatel z centr. evidence |
| Klíčové problémy |  | Původní IS postaven na DB Informix, k r. 2011 DB i aplikace bez podpory výrobců. Vedení úřadu byl PRE předložen projektový záměr na migraci Radnice Vera na SQL a virtualizaci aplikace (návrh na migraci na SQL byl předkládán již v r. 2006, zamítnut ze strany P5) a v průběhu dubna byl požadavek realizován a dokončen. |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | VERA |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | PRE, (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou mezi PRE a VERA, spol. s r.o. (č. 1304, č. 1 − 1423 a č. 2 − 1722) − PLATNÁ??? |
| SW technologie |  | klient - aplikační server - DB server (DB SQL) |
| Server |  | VS: P5MSSRV18 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | v provozu na HW DELL PE R510 CPU: Intel QC Xeon 2,53GHz, RAM: 64GB RAM, HDD: 2x 146GB SAS |
| Data přebírá |  | GINIS |
| Data předává |  | GINIS |
| Proces údržby |  | Zajišťuje dodavatel systému. Testovací instalace neexistuje |
| Zálohování |  | Pondělí – čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | V období voleb je volební agenda kritická a vyžaduje okamžitý zásah, ostatní moduly − měla by dostačovat oprava v řádu několika hod. |

    - ISMA

| Název aplikace/IS |  | ISMA |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | R-INFO, s.r.o. |
| Použitá verze |  | Neuvedeno |
| Počet licencí | MČP5 | SOC − Sociální dávky (11) DDP − Daně dávky poplatky (6) MPP − Místní poplatek za psy (1) VHA − Výherní hrací automaty (2) SLO − Složenky (3) |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Ekonomický, sociální |
| Majitel informačních aktiv |  | MČP5 |
| Popis užití |  | V aplikaci se evidují povolení na psy (poplatky za psy) a provoz výherních automatů. V aplikaci se dále evidují sociální dávky občanů MČP5. |
| Používané agendy |  | SOC − Sociální dávky DDP − Daně dávky poplatky MPP − Místní poplatek za psy VHA − Výherní hrací automaty SLO − Složenky |
| Klíčové problémy |  | Problémy řeší PRE ve spojení s technikem R-INFO, dlouhá doba dodání dle nabídky na rozvíjení aplikace či rozhraní s GINIS byla způsobena − 1.) dlouhým procesem schvalování na úřadě, 2.) dále dlouhými dodacími dobami firmy (u jedné realizace byl zpracovatel dlouhodobě nemocný (jedná se o malou firmu, kde mají jednoho řešitele pro specif. oblast)) |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Společnost R-INFO přes PRE (Hotline PRE vykomunikuje přes hotline R-INFO. Kont. osoba p. Medek (jmedek@r-info.cz)) |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | PRE, (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva o aktualizaci IS mezi MČP5 a R-INFO (26/0/OSS/06) |
| SW technologie |  | Aplikace + databáze SQL |
| Server |  | VS: P5MSSRV03 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | v provozu na HW DELL PE R510 CPU: Intel QC Xeon 2,53GHz, RAM: 64GB RAM, HDD: 2x 146GB SAS |
| Data přebírá |  |  |
| Data předává |  | GINIS |
| Proces údržby |  | Zajišťuje dodavatel systému. Dodavatel IS má dálkový přístup ke všem instalacím |
| Zálohování |  | Pondělí−čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Sociální dávky v úředních dnech jsou kritické, nutná okamžitá reakce, jinak se odhaduje půl prac. dne jako dostačující termín |

    - GINIS SSL

| Název aplikace/IS |  | GINIS SSL |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/Výrobce |  | GORDIC spol. s r.o. |
| Použitá verze |  | 3.66 |
| Počet licencí | MČP5 | 300 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Všechny |
| Majitel informačních aktiv |  | Vedoucí jednotlivých odborů dle používaných agend a modulů |
| Popis užití |  | Aplikace zajišťuje elektronickou evidenci pomocí čárových kódů (PID) a předávání všech písemností z podatelny na odbory. Zajišťuje pohyb písemností po úřadě, odchod písemností z odborů přes výpravnu směrem ven na Českou poštu. A také komunikace přes datové schránky |
| Používané agendy |  | POD – Podatelna, USU – Univerzální spisový uzel (dle odborů), VYP – Výpravna, e-Podatelna, ISDS (dat. schránky) |
| Klíčové problémy |  | Zastupitelnost elektronických podpisů (mají jen vedoucí odboru). Běžné provozní problémy např. nedostatečný počet čteček čárových kódů na jednotlivých odborech (musí být ekonomicky opodstatněno) |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Společnost GORDIC přes PRE |
|  | Metodik | Sekretářka na jednotlivých odborech (pracovník na pozici USU), za celý úřad p. Bejčková |
|  | Administrátor | (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva v rámci Architektu/1411, smlouva na dobu neurčitou. Smlouva mezi PRE a dodavatelem č. 1685, č. 1793, č. 1823 |
| SW technologie |  | Aplikace je postavena na modelu těžký klient + databázový server |
| Server |  | VS: P5MSSRV03 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | v provozu na HW DELL PE R510 CPU: Intel QC Xeon 2,53GHz, RAM: 64GB RAM, HDD: 2x 146GB SAS, s nainstalovaným MS 2003 Server SE a DB MS 2005 SQL Server SE CPU. |
| Data přebírá |  | DATACENTRUM 2, MultiCash, VERA |
| Data předává |  | MultiCash, R-INFO, ven z MČP5 (přes dat. schránky) |
| Proces údržby |  | Testovací prostředí na serveru P5MSSRV06 BM-GINIS |
| Zálohování |  | Pondělí−čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  | Objednání dodávky PIDů od spol. GORDIC zadává podatelna – p. Schneiderová. Nedostatek čtečích zařízení na některých odborech (PID zadávají ručně). Elektronický podpis mají jen vedoucí odborů |
| Nutná doba zprovoznění |  | Relativně kritická aplikace vzhledem ke lhůtám na vyřizování písemností. Předpokládá se, že oprava je nutná v rámci dne v řádu několika hodin |

    - OKnouze

| Název aplikace/IS |  | OKnouze |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | OKsystem s.r.o. |
| Použitá verze |  | 4.20.60 (build 12601) |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | MPSV |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Sociální |
| Majitel infor. aktiv |  | MPSV |
| Popis užití |  | Informační systém pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb |
| Používané agendy |  | Hmotná nouze (doplatek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (újma na zdraví, nezbytné náklady, soc. vyloučení, mimořádná událost, jednorázový výdaj)) a sociální služby (příspěvek na péči) |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Společnost OKsystem přes PRE |
|  | Metodik | P. Korbuth (PRE) – tel. 603877152 |
|  | Administrátor | P. Korbuth (PRE) – tel. 603877152 |
| Smluvní vztah |  | Hotline PRE |
| SW technologie |  | Klient/server, vícevrstvá architektura s využitím J2EE na platformě aplikačního serveru Oracle |
| Server |  | Neběží na serverech MČP5 |
| Požadovaný HW a SW |  | Neuvedeno |
| Data přebírá |  | Registr obyvatel, registr adres |
| Data předává |  | Do GINIS EKO, do datové schránky |
| Proces údržby |  | Na internetu (https://ioknouze.mpsv.cz/nsvvaclient/) existuje testovací prostředí, kde může kdokoliv se systémem pracovat |
| Zálohování |  | Nezajišťuje MČP5 |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | IS je potřebný v úřední hodiny, ale data do IS je možné zadat dodatečně. Doba pro zprovoznění cca 4 hod. |

  - Provozní informační systémy

Provozní IS zajišťují informační činnost nutnou pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například účetnictví, správu majetku, a nesouvisejí bezprostředně s výkonem veřejné správy. Některé integrované IS mohou spadat do obou kategorií, pak je na ně nutno pohlížet jako na ISVS.

    - DATACENTRUM 2

| Název aplikace/IS |  | DC2 |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/Výrobce |  | DATACENTRUM systems & consulting, a.s. |
| Použitá verze |  | 2 |
| Počet licencí | MČP5 | 400 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Kancelář tajemníka |
| Majitel informačních aktiv |  | Kancelář tajemníka |
| Popis užití |  | IS slouží ke zpracování mzdové agendy v souladu s platnou legislativou včetně využití příslušných sestav, výkazů a hlášení pro orgány státní správy, finanční úřady a zdravotní pojišťovny. Modul personalistiky slouží k evidenci všech údajů potřebných pro zpracování personální agendy |
| Používané agendy |  | Mzdy a Personalistika |
| Klíčové problémy |  | Někdy bývá problém s přenosem dat do GINIS (změny přicházející z OEK) |
| Předpokládané změny |  | Ze strany vedoucího oddělení personálního a mzdového vznikl požadavek na koupi nových modulů (Výběr zaměstnanců, Systemizace, Vzdělávání zaměstnanců, BOZP, Webový portál, Zpětné přepočty). Požadavek není zatím schválen z důvodu cenových nákladů. |
| Technická podpora | Podpora | Společnost DATACENTRUM přes hotline PRE. Osobní konzultant společnosti DATACENTRUM: pavla.nekolova@datacentrum.cz, 731 376 913 |
|  | Metodik | P. Linhart |
|  | Administrátor | Společnost PRE, p. Vojáček - generace cert. pro přístup, p. Adamec nastavení pro mail, aktualizace systemu |
| Smluvní vztah |  | Smlouvy na dobu neurčitou 27-0-OSS-08 a 46-0-OSS-05 |
| SW technologie |  | Klient − aplikační server − SQL server (vývojové prostředí: PowerBuilder 9.0, Microsoft .NET Databáze: MS SQL 2000 a vyšší, Oracle 9 a vyšší) |
| Server |  | VS: P5MSSRV03 na HW P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | Neuvedeno |
| Data přebírá |  | Zadáním referentem |
| Data předává |  | Neuvedeno, v provozu na HW DELL PE R510 CPU: Intel QC Xeon 2,53GHz, RAM: 64GB RAM, HDD: 2x 146GB SAS |
| Proces údržby |  | Testovací instalace neexistuje, změny testuje dodavatel IS |
| Zálohování |  | Pondělí−čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  | V některých případech zdlouhavé řešení požadavku přes hotlin |
| Nutná doba zprovoznění |  | V době výplatního termínu nebo v době výplat pro pomocníky při volbách velmi urgentní nutno řešit v rámci téhož pracovního dne |

    - GINIS EKO

| Název aplikace/IS |  | GINIS EKO |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | GORDIC spol. s r.o. |
| Použitá verze |  | 3.66 |
| Počet licencí | MČP5 | 80 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Ekonomický, všechny odbory |
| Majitel informačních aktiv |  | Odbor ekonomický |
| Popis užití |  | V IS provádí MČP5 veškeré účetnictví a vede zde další činnosti dle používaných agend |
| Používané agendy |  | ADE, ADO, ADP, ADR, BUC, DDP, FUC, ROZ, HN, HPO, INT, INU, KDF, KOF, MAJ, POK, POU, PPD, PRE, ROZ, SML, UCR, UCT |
| Klíčové problémy |  | Dokumenty k převzetí v modulu USU, které jsou tvořeny v ekonomických modulech, se někdy nezobrazí. Je nutné pracně obejít jednotlivé uživatele a zjistit, kdo to založil. Pokud se to nezjistí,musí se kontaktovat GORDIC. |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Společnost GORDIC přes hotline PRE |
|  | Metodik | Metodici jsou určeni dle jednotlivých modulů. Seznam je uveden na intranetu v nařízení č.6/2010 |
|  | Administrátor | (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva v rámci Architektu/1411, smlouva na dobu neurčitou. Smlouva mezi PRE a dodavatelem č. 1685, č. 1793, č. 1823 |
| SW technologie |  | Aplikace je postavena na modelu těžký klient + databázový server |
| Server |  | VS: P5MSSRV03 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | V provozu na DELL PE R510 CPU: Intel QC Xeon 2,53GHz, RAM: 64GB RAM, HDD: 2x 146GB SAS, nainstalovaný MS 2003 Server SE a DB MS 2005 SQL Server SE CPU. |
| Data přebírá |  | DC2, MultiCash, VERA, R-INFO |
| Data předává |  | DC2, MultiCash, R-INFO, VERA |
| Proces údržby |  | Testovací prostředí neexistuje, testování si zajišťuje dodavatel |
| Zálohování |  | Pondělí−čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  | Pro některé uživatele je lepší se, v případě řešení problému, spojit přímo se spol. GORDIC. Tak to řeší jen vedoucí z OEK, kteří mají spojení na mobil řešitelů z doby implementace nebo právě řeší dodávku práce na objednávku. Běžní uživatelé volají na hotline. Uživatele a jejich práva řeší PRE z ekonomických důvodů. Pokud si uživatelé objednají práci přímo u spol. GORDIC ,je pak problém se schvalováním platby. Z tohoto důvodu je též snaha zavést metodiky. GORDIC je schopen poskytovat podporu přímo (je to ale také na hotline a předání řešiteli), ale pokud by se tento proces povolil všem, generovalo by to zvýšené náklady na podporu i na zpoplatnění přístupu do SD Gordicu. Do budoucna se navíc režim pravděpodobně změní kvůli JES |
| Nutná doba zprovoznění |  | Důležitý IS, pokud neběží, celá řada úředníků nemůže dělat běžnou agendu. Oprava nutná řádově v hodinách. |

    - WinUCR

| Název aplikace/IS |  | WinUCR |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | GORDIC spol. s r.o. |
| Použitá verze |  | Neuvedeno |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | MHMP |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Ekonomický |
| Majitel informačních aktiv |  | Odbor ekonomický |
| Popis užití |  | Odbor ekonomický provádí účetnictví ve svém IS GINIS EKO a jednou měsíčně, když provádí uzávěrku, provádí export a následně import dat do IS WinUCR. Následně provádí export na flash disk a účetní uzávěrku předávají na MHMP |
| Používané agendy |  | UCR |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Pravděpodobně se bude nahrazovat JET |
| Technická podpora | Podpora | PRE |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva na licenci je mezi MHMP a MČP5 (D/16/5/21), nositelem je GORDIC spol. s r.o. |
| SW technologie |  | Neběží online, ale jen ve sdílené složce na serveru |
| Server |  | File server P5MSSRV01 |
| Požadovaný HW a SW |  | Dostačující je konfigurace daného serveru |
| Data přebírá |  | GINIS EKO |
| Data předává |  | Export dat na flash disk pro MHMP |
| Proces údržby |  | Testovací instalace neexistuje, změny testuje dodavatel IS |
| Zálohování |  | Záloha serveru: Pondělí−čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  | Používá se při uzávěrce účetnictví (každý měsíc), pravděpodobně odpadne, až bude funkční JES |
| Nutná doba zprovoznění |  | IS je důležitý v době uzávěrky (každý měsíc) |

    - Misys Lan 20

| Název aplikace/IS |  | MISYS Lan 20 |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | GEPRO, spol. s r.o. |
| Použitá verze |  | Neuvedeno |
| Počet licencí | MČP5 | 20 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Životního prostředí, dopravy, stavební, správy majetku a privatizace, obchodně správní, investiční, Kancelář MČP5, Kancelář architekta MČP5 |
| Majitel informačních aktiv |  | Dodavatel aplikace |
| Popis užití |  | Geografický informační systém (GIS), který pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území. Systém obsahuje především informace o majetkoprávních vztazích, dále o skutečném stavu a rozvoji území a nejrůznější účelové aplikace. |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Společnost GEPRO přes PRE |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | PRE, (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva na poskytování aktualizací (1x měsíčně) mezi PRE a dodavatelem (č. 1701). Smlouva mezi MČP5 a dodavatelem (48/0/OSS/04, 55/0/OSS/05) |
| SW technologie |  | Aplikace + DB File |
| Server |  | VS: P5MSSRV06 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | Intel Pentium IV či jeho ekvivalent, operační systém, WIN 2000, WIN XP, RAM – 256 MB, grafická karta a monitor zvládající rozlišení 1024 × 768 v 256 barvách |
| Data přebírá |  | Data ve správě dodavatele IS |
| Data předává |  | data se nepředávají |
| Proces údržby |  | Testování se neprovádí. GEPRO s technikem Dator3 aktualizují 1x měsíčně data (CD chodí z Magistrátu). Hlásí se jako odstávka |
| Zálohování |  | Data se nevytváří. Záloha je prováděna na základě zálohy serveru P5MSSRV06. |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Půlden je akceptovatelný (běžně se provádí cca 2hod odstávky kvůli aktualizaci dat) |

    - Building manager

| Název aplikace/IS |  | Building Manager |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | IC Software, s.r.o. |
| Použitá verze |  | Ver. 2 |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | CENTRA a.s. |
| Využíváno odbory |  | Správy majetku a privatizace |
| Majitel informačních aktiv |  | CENTRA a.s. |
| Popis užití |  | Softwarový produkt pro správu nemovitostí (budovy, domy, bytové, nebytové, komerční a společné prostory, místnosti). Umožňuje export a import dat. Poskytuje veškeré informace o platbách nájmu, náklady na údržbu atd. |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Pro danou agendu je použito více aplikací, data nejsou sjednocena v jednom systému (magistrát má svůj ještě evidenční SW (nenahrazuje ale BM) a privatizace je v NEMO)). Aktualizace aplikace (nikoliv dat) se provádí osobně (obejít všechny PC). Komunikace existuje − na úřadě je online kopie systému s daty, není zatím online provázanost s účetnictvím GINIS. Projekt na propojení je programátorsky prakticky dokončen, před testováním pozastaven, výrobce aplikace (IC Software) nepodporuje jiný typ DB než Firebird. (zatím o MS SQL uvažují, stále ve vývoji) |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Dodavatel aplikace (mimo PRE) |
|  | Metodik | CENTRA a.s. |
|  | Administrátor | CENTRA a.s. |
| Smluvní vztah |  | Smlouva mezi MČP5 a dodavatelem 110/OIN/02 (s IC Software) |
| SW technologie |  | Klient − server (DB Firebird) |
| Server |  | VS: P5MSSRV11 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | DELL PE R510 CPU: Intel QC Xeon 2,53GHz, RAM: 64GB RAM, HDD: 2x 146GB SAS |
| Data přebírá |  | Ručně zadaná společností CENTRA a.s. |
| Data předává |  | Reportingové sestavy |
| Proces údržby |  | Aplikace −- dodavatel, data − spol. CENTRA a.s. |
| Zálohování |  | Pondělí – čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  | Uživatelé mají přístup k datům jen pro náhled. Správcem nemovitostí je společnost CENTRA a.s., a proto na data jen nahlížejí. Od CENTRA a.s. požadují informace získané z aplikace potvrdit písemně, protože data v Building Manageru nejsou aktuální. Každý den probíhá synchronizace, zpoždění ve zpracování dokladů na straně CENTRA a.s. nebo dobu provedení bankovních příkazů nelze ovlivnit SW. Potvrzování správnosti zaúčtování se děje písemně. Řešením je dokončit projekt propojení |
| Nutná doba zprovoznění |  | Jedná se de facto o účetnictví, uzávěrky musejí být v zákonných termínech, ale při běžném provozu se odhaduje, že nebude kritické pro chod úřadu, když data nebudou k dispozici v řádu 2−3 prac. dnů |

    - NEMO

| Název aplikace/IS |  | NEMO |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | e-websolutions s.r.o. |
| Použitá verze |  | 2.0 |
| Počet licencí | MČP5 | 1 pro MČP (přistupuje více uživatelů) |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Majetku a privatizace |
| Majitel informačních aktiv |  | Odbor majetku a privatizace |
| Popis užití |  | Slouží k evidenci domů, bytů a dalších subjektů vztahujících se k nemovitostem. Slouží ke zpracování informací o nemovitostech včetně informací o privatizaci |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Můstek mezi GINIS a Building Manager (připraveno k testování) |
| Technická podpora | Podpora | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Metodik | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Administrátor | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
| Smluvní vztah |  | Správcem je outsourcingová společnost PRE, dle smlouvy 19-0-OSS-06 a dodatek 19-1-OSS-06. Vytvoření IS NEMO na základě smlouvy 17-0-OSS-05, 17-1-OSS-05 |
| SW technologie |  | Technologie: JAVA J2EE, Struts Databáze, PostgreSQL Server: JBOSS OS: Linux |
| Server |  | Běží na intranetu (intranet.praha5.cz) |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Sestavy |
| Proces údržby |  | Testovací verze existuje (využívají 3 lidé v MČP5) |
| Zálohování |  | Denní zálohy |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Důležité v procesu privatizace a pro práci s dokumentací k nemovitostem, není časově kritické (cca 2 dny) |

    - MultiCash

| Název aplikace/IS |  | MultiCash |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | Česká spořitelna, a.s. |
| Použitá verze |  | 3 |
| Počet licencí | MČP5 | Bez licence, přístup pro cca 5 lidí |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Ekonomický |
| Majitel informačních aktiv |  | Daná aplikace je využívána na ekonomickém odboru pro styk s bankou. Přístup do aplikace je omezený na cca 5 lidí. Každý z uživatelů má svůj elektronický podpis uložený na USB flash disku |
| Popis užití |  | Jedná se o mezinárodní multibankovní systém, jehož prostřednictvím je možné obsluhovat účty klienta vedené v různých bankách. MČP5 využívá této aplikace ke komunikaci s Českou spořitelnou. Aplikace umožňuje plnohodnotnou komunikaci s bankou. Uživatel provádí platební příkazy, vyjíždí si denní výpisy, zůstatky, kurzovní lístky atd. |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Česká spořitelna |
|  | Metodik | Česká spořitelna |
|  | Administrátor | Česká spořitelna, (Dator3) reší problémy spojené s během a administrací systému. |
| Smluvní vztah |  | MČP5 přímo s Českou spořitelnou (mimo PRE) |
| SW technologie |  | Klient – server |
| Server |  | VS: P5MSSRV03 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | Klient: Pro optimální chod je potřeba mít pracovní stanici s procesorem Intel Pentium III 500 MHz nebo srovnatelným procesorem, 256 MB RAM a 40 GB HDD. Server (pro síťovou instalaci): Pro optimální chod je potřeba mít procesor Intel Pentium 4 1 GHz nebo srovnatelný procesor jiného výrobce, 512 MB RAM a nejméně 40 GB volného místa na HDD. Pro komunikaci s bankou je použit protokol TCP/IP – povolený port 1350, 1360 a DNS adresa banky (popř. IP adresa) multicash.csas.cz (194.50.240.88 nebo 194.50.240.216) |
| Data přebírá |  | V IS GINIS se připravují dávky a ty se následně přenášejí do MultiCash |
| Data předává |  | Data se přenášejí do IS GINIS (např. informace o uhrazených platbách) |
| Proces údržby |  | Danou aplikaci spravuje Česká spořitelna, která zajišťuje hotline linku. Aplikace je mimo správu outsourcingové společnosti PRE. Požadavky na zřízení/zrušení přístupových práv jsou předávány e-mailem nebo písemně vedoucímu odboru. Požadavek na zřízení se zasílá do české spořitelny |
| Zálohování |  | Zálohování celého serveru |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Cca 1 den |

    - Evidence válečných hrobů

| Název aplikace/IS |  | Evidence válečných hrobů |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | Ne |
| Použitá verze |  | Neverzováno |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | Ministerstvo obrany |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Školství a kultury |
| Majitel informačních aktiv |  | Ministerstvo obrany |
| Popis užití |  | Zadávají a editují zde válečné hroby. Pokud se něco změní na hrobu, ztratí se deska z hrobu apod., je potřeba danou změnu zaevidovat. Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Ministerstvo obrany |
|  | Metodik | Petr Klema (petr.Klema@praha5.cz) |
|  | Administrátor | Ministerstvo obrany |
| Smluvní vztah |  | Neuvedeno |
| SW technologie |  | Webová služba |
| Server |  | Webová služba |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč a přístup k internetu |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  | Spravuje ministerstvo obrany |
| Zálohování |  | Na straně MČP5 se neprovádí |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Neuvedeno |

    - EZP (Evidence zemědělských podnikatelů)

| Název aplikace/IS |  | EZP (Evidence zemědělských podnikatelů) |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | MZ (ministerstvo zemědělství), PC HELP, a.s. |
| Použitá verze |  | Neverzováno |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | MZ |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Živnostenský |
| Majitel informačních aktiv |  | MZ |
| Popis užití |  | Webová aplikace, přístupná na webu ministerstva zemědělství evidující zemědělské podnikatele |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | MZ |
|  | Metodik | Tomáš Jílek (tomas.jilek@praha5.cz) |
|  | Administrátor | MZ |
| Smluvní vztah |  | Neuvedeno |
| SW technologie |  | Webová služba |
| Server |  | Webová služba |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč a přístup k internetu |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  | Spravuje MZ |
| Zálohování |  | Na straně MČP5 se neprovádí |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Neuvedeno |

    - RŽP (Registr živnostenského podnikání)

| Název aplikace/IS |  | RŽP (Registr živnostenského podnikání) |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | MPO, ICZ a.s. |
| Použitá verze |  | Neverzováno |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | MPO |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Živnostenský |
| Majitel informačních aktiv |  | MPO |
| Popis užití |  | Vystavují se přes něj živnostenská oprávnění. Pracovat můžou jen s živnostníky s MČP5. Řeší např. správní řízení, pokuty. Vyjíždí se výpisy živnostníkům, soudům, FU. Automaticky se přes tuto aplikaci přijímají usnesení krajského soudu. Automaticky se přes tento program posílají ohlášení OSSZ, FÚ |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Bývá problém s rychlostí aplikace, to je však pravděpodobně způsobeno internetem nebo aktuálním vytížením aplikace (celorepublikové používání) |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | ICZ a.s. |
|  | Metodik | Tomáš Jílek (tomas.jilek@praha5.cz) |
|  | Administrátor | ICZ a.s. |
| Smluvní vztah |  | Neuvedeno |
| SW technologie |  | Webová služba |
| Server |  | Webová služba |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč a přístup k internetu |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Automatický se odesílá ohlášení na OSSZ a FÚ |
| Proces údržby |  | Změna hesla se provádí přes společnost ICZ. V současné době má přístup 17 zaměstnanců MČP5 |
| Zálohování |  | Na straně MČP5 se neprovádí |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | V úřední dny nutná okamžitá oprava |

    - SEM (Správa a evidence majetku)

| Název aplikace/IS |  | SEM (Správa a evidence majetku) |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | DELTAX Systems, a.s. (nově O2 Business Solutions) |
| Použitá verze |  | Neuvedeno |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | MHMP |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Správy majetku a privatizace |
| Majitel informačních aktiv |  | MHMP |
| Popis užití |  | Informační systém kompletně spravuje nemovitosti MHMP prostřednictvím elektronického zpracování, které umožňuje okamžitě vyhledat a ověřit veškeré informace o cenách nemovitého majetku, stavebních změnách, placení nájmů, spotřebě energie, smlouvách či správních řízeních |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | MHMP |
|  | Metodik | MHMP |
|  | Administrátor | MHMP |
| Smluvní vztah |  | Neuvedeno |
| SW technologie |  | Webová služba |
| Server |  | Webová služba |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč a přístup k internetu. Musí být připojeno přímo mimo proxy server |
| Data přebírá |  | Neuvedeno |
| Data předává |  | Neuvedeno |
| Proces údržby |  | Pro MHMP zajišťuje spol. Impromat |
| Zálohování |  | Na straně MČP5 se neprovádí |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Nekritická aplikace |

    - Red@ctor

| Název aplikace/IS |  | Red@ctor |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | e-websolutions s.r.o. |
| Použitá verze |  | 2 |
| Počet licencí | MČP5 | 2 (internet a intranet) |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Všechny |
| Majitel informačních aktiv |  | MČP5 |
| Popis užití |  | Zaměstnancům úřadů umožňuje zveřejňování informací na internetových stránkách (www.p5.cz,www.praha5.cz) pro veřejnost, ale i na intranetu. Používá se na vkládání tiskových zpráv, grantů, zápisy z majetkové komise atd. |
| Používané agendy |  | Zveřejnění smluv, Schválené rozhodnutí rady a zastupitelstva, Úřední deska |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Metodik | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Administrátor | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
| Smluvní vztah |  | Smlouva mezi MČP5, PRE a e-websolutions 34/0/OOS/07 (dodatek č. 1 34/1/OOS/07) |
| SW technologie |  | Technologie: PHP5 Databáze: MySQL Server: Apache OS: Linux |
| Server |  | Běží na intranetu (intranet.praha5.cz) |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Na webové stránky MČP5 a intranet |
| Proces údržby |  |  |
| Zálohování |  | Denní |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Důležitá je část pro publikování na internetu. Zde se musí dodržovat zákonné lhůty zveřejňování, pokud uživatelé zveřejňují či stahují na poslední chvíli, musí být zajištěn servis do max. několika hodin v rámci téhož dne |

    - e-doc

| Název aplikace/IS |  | e-doc |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | e-websolutions s.r.o. |
| Použitá verze |  | Neverzováno |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Všechny |
| Majitel informačních aktiv |  | MČP5 |
| Popis užití |  | Aplikace běží na intranetu. Umožňuje vkládání dokumentů a slouží zaměstnancům úřadu pro vyhledávání dokumentů podle klíčových slov |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Téměř se nevyužívá |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Metodik | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Administrátor | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
| Smluvní vztah |  | Smlouva mezi MČP5, PRE a e-websolutions 34/0/OOS/07 (dodatek č. 1 34/1/OOS/07) |
| SW technologie |  | Technologie: PHP5 Databáze: ORACLE Server: Apache OS: Linux Běží v rámci intranetu |
| Server |  | Běží na intranetu (intranet.praha5.cz) |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  |  |
| Zálohování |  | Denní |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Není kritické, odhad 2−3 dny |

    - Jednání RMČ a ZMČ

| Název aplikace/IS |  | Jednání RMČ a ZMČ |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | e-websolutions s.r.o. |
| Použitá verze |  | 1 |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Všechny |
| Majitel informačních aktiv |  | MČP5 |
| Popis užití |  | Aplikace na intranetu. Podpora zasedání rady a zastupitelstva MČP5. Používají se pro přípravu dokumentů na zasedání, ukládání a vyhledávání rozhodnutí apod. |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Uživatel zavře okno, aniž by uložil data, nemůže je poté najít. V současné verzi data bez uložení najít nemůže. Ukládání technologií AJAX na pozadí je součástí návrhu upgradu |
| Předpokládané změny |  | Upgrade nové verze je součástí projektu změny intranetu. Systém je třeba upravit, aby bylo možné snadno provádět změny v organizační struktuře. V současnosti je to možné, ale pokud lidé často mění pozice, generuje to komplikovanější editaci, případně nutnost asistence |
| Technická podpora | Podpora | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Metodik | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Administrátor | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
| Smluvní vztah |  | Smlouva mezi MČP5, PRE a e-websolutions 34/0/OOS/07 (dodatek č. 1 34/1/OOS/07) |
| SW technologie |  | Technologie: PHP6, Databáze: PostgreSQL OS: Linux |
| Server |  | Běží na intranetu (intranet.praha5.cz) |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  |  |
| Zálohování |  | Denní |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Velmi důležitá aplikace řídicí workflow důležitých dokumentů. Zápisy, úkoly. Materiály se zpracovávají průběžně. Funkčnost musí byt obnovena v řádu hodin v rámci daného dne. V době konání rady a zastupitelstva je nutná funkce a výpadek se musí řešit ihned. Výbory a komise nejsou tak kritické |

    - Jednání KMČ a VMČ

| Název aplikace/IS |  | Jednání KMČ a VMČ |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | e-websolutions s.r.o. |
| Použitá verze |  | 1 |
| Počet licencí | MČP5 | 0 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Všechny |
| Majitel informačních aktiv |  | MČP5 |
| Popis užití |  | Aplikace na intranetu. Podpora zasedání komise a výboru MČP5. Používají se pro přípravu dokumentů na zasedání, ukládání a vyhledávání rozhodnutí apod. |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Uživatel zavře okno, aniž by uložil data, nemůže je poté najít. V současné verzi data bez uložení najít nemůže. Ukládání technologií AJAX na pozadí je součástí návrhu upgradu |
| Předpokládané změny |  | Upgrade nové verze je součástí projektu změny intranetu. Systém je třeba upravit, aby bylo možné snadno provádět změny v organizační struktuře. V současnosti je to možné, ale pokud lidé často mění pozice, generuje to komplikovanější editaci, případně nutnost asistence |
| Technická podpora | Podpora | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Metodik | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Administrátor | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
| Smluvní vztah |  | Smlouva mezi MČP5, PRE a e-websolutions 34/0/OOS/07 (dodatek č. 1 34/1/OOS/07) |
| SW technologie |  | Technologie: PHP6, Databáze: PostgreSQL OS: Linux |
| Server |  | Běží na intranetu (intranet.praha5.cz) |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  |  |
| Zálohování |  | Denní |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Velmi důležitá aplikace řídicí workflow důležitých dokumentů. Zápisy, úkoly. Materiály se zpracovávají průběžně. Funkčnost musí byt obnovena v řádu hodin v rámci daného dne. V době konání rady a zastupitelstva je nutná funkce a výpadek se musí řešit ihned. Výbory a komise nejsou tak kritické |

    - Účet úředníka

| Název aplikace/IS |  | Účet úředníka |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | e-websolutions s.r.o. |
| Použitá verze |  | 1.52b |
| Počet licencí | MČP5 | 1 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Všechny |
| Majitel informačních aktiv |  | MČP5 |
| Popis užití |  | Aplikace je přístupná z intranetu. Je aplikací statisticky vyhodnocující činnosti zaměstnanců týkající se posílání e-mailů, pohybu na internetu, telefonování či tisku dokumentů. Slouží též ke generování přehledu využívaných IT prostředků jako je hardware (HW) či software (SW) jednotlivými zaměstnanci. |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Metodik | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
|  | Administrátor | PRE (subdodavatel e-websolutions) |
| Smluvní vztah |  | Smlouva mezi PRE a MČP5 |
| SW technologie |  | Technologie: JAVA J2EE, Spring Databáze: PostgreSQL Server: JBOSS OS: Linux |
| Server |  | Běží na intranetu (intranet.praha5.cz) |
| Požadovaný HW a SW |  | Internetový prohlížeč |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  | Nutná kontrola dodání vstupních dat (od providerů a všech logů) − minimálně 1x do měsíce |
| Zálohování |  | Denní |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Monitoring využívání ICT a kalkulace nákladů, při výpadku je nutné zpětně doplnit chybějící data, funkčnost nutná při měsíční uzávěrce |

    - Q-WIN

| Název aplikace/IS |  | Q-WIN „S“ (Q-Matic) |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | EUROPEUM Praha a. s. |
| Použitá verze |  | Neuvedeno |
| Počet licencí | MČP5 | 4 |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Občansko správní, živnostenský, sociální, správy majetku a privatizace |
| Majitel informačních aktiv |  | Neexistují |
| Popis užití |  | Vyvolávací systém pro návštěvníky MČP5 |
| Používané agendy |  | Bez agend |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | PRE |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | PRE |
| Smluvní vztah |  | Smlouva na dobu neurčitou uzavřená mezi PRE a EUROPEUM Praha a. s. (č. 1806) |
| SW technologie |  | Neuvedeno |
| Server |  | Ne |
| Požadovaný HW a SW |  | 4 samostatné počítače. Propojení přes TCP/IP. Všechny síťové komunikace jsou chráněny 128b šifrováním |
| Data přebírá |  | Ne |
| Data předává |  | Ne |
| Proces údržby |  | Údržbu SW i HW zajišťuje přímo dodavatel |
| Zálohování |  |  |
| Poznámky uživatelů |  |  |
| Nutná doba zprovoznění |  | Dle smlouvy je stanovena na 2 dny |

  - Podpůrné informační systémy a aplikace

Jedná se především o podpůrné IS a aplikace, z nichž některé jsou využívány zaměstnanci MČP5, ale i občany městské části Praha 5.

    - ASPI

| Název aplikace/IS |  | ASPI |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | Wolters Kluwer ČR, a.s. |
| Použitá verze |  | 13+ |
| Počet licencí | MČP5 | 4 licence pro přístup k serveru zhotovitele + 1 jednouživatelská licence |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Kancelář tajemníka + 4 uživatelé (připojení na server) |
| Majitel informačních aktiv |  | Dodavatel aplikace |
| Popis užití |  | Automatizovaný systém právních informací. Slouží pro vyhledávání zákonů, komentářů a vyhlášek |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Velká poptávka − málo zakoupených licencí |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Hotline PRE, případně dodavatel − e-mail: servis@aspi.cz, tel. 800 611 911 (7.30−17.30(Po−Čt), resp. 7.30−16.30 (Pá)) |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | PRE, (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva přes PRE na dobu neurčitou (č. 1871) |
| SW technologie |  | Aplikace + DB File |
| Server |  | VS: P5MSSRV06 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | Windows 2000/XP/03/VISTA/Windows7, disk s kapacitou 8 GB |
| Data přebírá |  | Od dodavatele |
| Data předává |  |  |
| Proces údržby |  | Dodavatel |
| Zálohování |  | Dodavatel aktualizuje data v pravidelných intervalech dle smlouvy. Server, na kterém aplikace běží, je zálohován: Pondělí−čtvrtek − denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány. Pátek plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech. Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce |
| Poznámky uživatelů |  | Nedostačující alternativou je www.sbirka.cz (špatné hledání) − navíc neobsahuje zdaleka informace jako ASPI |
| Nutná doba zprovoznění |  | Není kritická (cca 2 dny) |

    - WEB MiSys

| Název aplikace/IS |  | WEB MiSys |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/výrobce |  | GEPRO spol. s r.o. |
| Použitá verze |  | Neuvedeno |
| Počet licencí | MČP5 | Neomezeno |
|  | Ministerstvo/magistrát | 0 |
|  | Jiný subjekt | 0 |
| Využíváno odbory |  | Nainstalováno všude, ale ne všechny odbory ho využívají |
| Majitel informačních aktiv |  | Dodavatel aplikace |
| Popis užití |  | Geografický informační systém. Uživateli umožňuje pracovat na svém lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s daty umístěnými na serveru. Slouží pro dohledávání adres a zjišťování parcel nemovitostí |
| Používané agendy |  | Neuvedeno |
| Klíčové problémy |  | Neuvedeno |
| Předpokládané změny |  | Neuvedeno |
| Technická podpora | Podpora | Společnost GEPRO přes PRE |
|  | Metodik | PRE |
|  | Administrátor | PRE, (Dator3) řeší požadavky do určité úrovně a v případě potřeby předává požadavky dodavateli IS |
| Smluvní vztah |  | Smlouva na poskytování aktualizací (1x měsíčně) mezi PRE a dodavatelem (č. 1701). Smlouva mezi MČP5 a dodavatelem (48/0/OSS/04, 55/0/OSS/05) |
| SW technologie |  | Klient (internetový prohlížeč s podporou jazyka Java) − server (mapový a publikační web server) |
| Server |  | VS: P5MSSRV06 na HW: P5MSSRV23 |
| Požadovaný HW a SW |  | Intel Pentium IV či jeho ekvivalent, operační systém WIN 2000, WIN 2003, WIN XP, RAM – 256 MB, grafická karta a monitor zvládající rozlišení 1024 × 768 v 256 barvách |
| Data přebírá |  | Data ve správě dodavatele IS |
| Data předává |  | Nepředává |
| Proces údržby |  | Testování se neprovádí. GEPRO s technikem Dator3 aktualizují 1x měsíčně data (CD chodí z magistrátu). Hlásí se jako odstávka |
| Zálohování |  | Data se nevytváří. Záloha je prováděna na základě zálohy serveru P5MSSRV06 |
| Poznámky uživatelů |  | Odbor školství a kultury Aplikaci používají pro zjištění výpisu z katastru, a to na objekty škol a kulturní památky. Odbor živnostenský Aplikaci používají v případě, že mají u živnostníka nesrovnalosti v adresách. Odbor vnitřní správy V okamžiku, kdy se umisťovala mobilní kancelář, potřebovali výpis z katastru (na čí pozemek to umístili). Odbor občansko-správní Pro nahlížení, zda občané spáchali přestupek ještě na území MČP5. Při sčítání lidu dohledávají informace. |
| Nutná doba zprovoznění |  | Půlden je akceptovatelný (běžně se provádí cca 2hod odstávky kvůli aktualizaci dat) |

    - MS Office

- Ze sady MS Office používají zaměstnanci MČP5 MS Word, MS Excel, MS Outlook a Internet Explorer. Koncové zařízení jsou v tuto chvíli v pronájmu outsourcingové společnosti a balíček od Microsoftu je součástí každého koncového zařízení. Jelikož se počet koncových zařízení průběžně mění, následující tabulka je jen orientační.

| SW – notebook | Licence |
| --- | --- |
| MS Office 2003 Basic | 30 |
| MS Office Standard | 2 |
| SW – stolní počítače |  |
| MS Office 2003 OEM Basic | 71 |
| MS Office 2003 OEM Professional | 1 |
| MS Office 2007 OEM Basic | 206 |
| MS Office 2007 OEM Basic, NERO | 2 |
| MS Office 2007 OEM Professional | 10 |
| Není MS Office | 13 |
| MS Office 2003 OEM Professional, NERO | 2 |
| MS Office 2007 OEM Professional, NERO | 4 |

- K dispozici jsou dva balíčky. V základním balíčku je MS Office Basic – MS Outlook, Excel a Word, ve vyšším balíčku je MS Office Professional (je potřeba MS Access na stanicích CzechPointu pro ověřování – tisk razítek celkem 17 stanic, z toho 8 CzechPoint).

- V tomto modelu není možné sjednotit verze MS Office na všech stanicích, protože dle smlouvy s outsourcingovou společností dochází k průběžné výměně HW. Postupně se provádí update a tím dochází k rozdílu MS Office. Je nainstalována aktualizace pro konvertor mezi MS Office 2003 a 2007.

    - Intranet.praha5.cz

- Intranetové stránky vyvinula subdodavatelská společnost e-websolutions s.r.o. pro outsourcingovou společnost.

- Přístup na intranet je chráněn certifikáty. Pro přístup je vyžadováno přístupové jméno a heslo, jež zajišťuje hotline outsourcingové společnosti.

- Intranet je v DMZ z těchto důvodů:

- Lepší datová provázanost s veřejně publikovanými dokumenty – je to jednodušší z hlediska objemu dat a přírůstků

- Nachází se zde potřebné aplikace (např. „Účet úředníka“, „NEMO“ a „e-Doc“)

- Z hlediska právního rámce smlouvy by počet serverů narážel na limit

- Problém kapacity linek

- Přístup na intranet mají všichni zaměstnanci MČP5. Na intranetu se evidují:

- Manuály/příručky

- Vnitřní organizační předpisy úřadu (nařízení, řády, směrnice, …)

- Deník serverů

- Pasporty provozních objektů MČP5

- Dokumentace k bezpečnosti dle ISO 27001

- Dokumentace k managementu jakosti dle ISO 9001

- Dokumentace k atestaci dlouhodobého řízení ISVS MČP5

- Mapa rozmístění tiskáren na MČP5

- Evidence přístupových oprávnění k jednotlivým aplikacím

- Zápisy z kontrolních dnů s PRE

- Dokumenty kontrolního výboru

- Telefonní seznam

- Správce úkolů

- Pokud MČP5 neměla podchycenu některou provozní agendu, byla k tomu společností e-websolutions vyvinuta aplikace na intranetu. Mezi tyto aplikace patří:

- Účet úředníka – vyhodnocující činnosti zaměstnanců týkající se posílání e-mailů, pohybu na internetu, telefonování či tisku dokumentů

- NEMO – evidence nemovitostí

- Granty – evidence grantů, aplikace není využívána v praxi

- E-doc – evidence dokumentů, aplikace není využívaána v praxi

- Programové prohlášení rady (PPR) – evidence, zatím není v provozu

- Úřední deska – publikace dokumentů

- Správce úkolů – evidence úkolů

- Jednání RMČ a ZMČ – podpora zasedání rady a zastupitelstva MČP5

- Jednání KMČ a VMČ – podpora zasedání komise a výboru MČP5

- Odesílání SMS – hromadné zasílání SMS přes internet

- IMISE – zobrazuje hodnoty imisí na území MČP5 - tato aplikace není součástí intranetu. Jedná se o desktopovou aplikaci zobrzující informace na TV v budovách úřadu

- Stránky na intranetu si částečně spravují zástupci z odborů. Za obsah stránek zodpovídá tiskový mluvčí, nebo daná oprávněná osoba, zprávy jsou propojeny i s portálem Pražská pětka.

    - Veřejná síť Praha5.net

Provozovatelem sítě Praha5.net je společnost CASABLANCA, spol. s r.o. Díky této internetové síti má každý občan právo na nediskriminační přístup k informacím. Znamená to, že občan může prostřednictvím internetu vyhledávat informace a komunikovat s ostatními, ale i využití internetu pro užší elektronický styk s úřadem. Síť nesmí být využívána ke komerčním účelům nebo práci na internetu, její využití musí být striktně nekomerční (technicky je nastaveno omezení adres, portů, a další, které de facto vylučují komerční použití). Provoz sítě podléhá platné legislativě, směrnicím EU, pravidlům ČTU a dalším.

Na stránkách je k dispozici rozcestník, kde si uživatel může vybrat z jednotlivých služeb, které jsou poskytovány Prahou 5, aniž by byl zaregistrován v síti. Uživatel má tak možnost vyzkoušet si, jak lze v síti pracovat, aniž by se zaregistroval.

Tuto síť tvoří 28 vysílačů pokrývajících území signálem 2,4 Ghz − viz kapitola Internet (konektivita).

Počet přihlášených uživatelů za jeden měsíc se pohybuje kolem 50 tisíc. Počet registrovaných uživatelů do sítě je přes 40 tisíc.

Po celou dobu se monitorují výpadky sítě. Ročně je zaznamenáno kolem 400 výpadků, a to v celkovém čase kolem 1 300 hodin.

Vyjádření k současnému stavu

Dle statistik je zřejmé, že zájem o veřejnou síť praha5.net u občanů každoročně roste. Nicméně je otázkou, zda veřejná síť přispívá ke zlepšení v oblasti bezpečnostní, sociální a vzdělávání obyvatelstva. Zda napomáhá svými službami změnit systém výkonu samosprávy a státní správy, jak tomu je v mnoha případech argumentováno.

Projekt veřejné sítě praha5.net byl v souladu s informační strategií hl. m. Prahy na období 2005−2010 (cesta k e-Praze).

- Další rozvoj sítě (nové hotspoty, navýšení rychlosti, přechod na novou technologii) je limitován finančním rozpočtem.

- Vzhledem k intenzivnímu rozvoji přístupu k internetu jednotlivých skupin občanů, konkurenčním prostředím a také v neposlední řadě nástupem vysokorychlostního Internetu a mobilních sítí 3G využívaných v rámci připojení mobilních zařízení typu „chytrých“ telefonů se mění vnější prostředí. Je tedy na rozhodnutí aktuálního vedení Městské části Praha 5 zda bude dále pokračovat v provozování nebo rozšiřování této služby občanům nebo s vazbou na omezené rozpočty bude podporovat jiné aktivity a tuto nechá již plně v gestci volnému trhu.

- V rámci možných finančních úspor stojí za úvahu realizace nového výběrového řízení a očekávaného zlevnění těchto služeb od dodavatelů. Další možnou redukcí nákladů na provoz této veřejné sítě, by mohlo být zpoplatnění přístupu do sítě nebo pronájem/prodej sítě. Možným řešením je i příjem z reklam umístěných na této síti nebo sponzoring.

    - Portál internetové televize TVP5

Web. adresa portálu: http://www.tvp5.cz/

Portál provozuje společnost SHERWOOD Media s.r.o. Zajišťuje pravidelnou a průběžnou správu portálu (vytváří obsahovou náplň portálu v podobě 10 ks videoreportáží měsíčně o min. stopáži 90 sekund). Každá reportáž je placená městkou části Prahy 5.

- Portál umožňuje:

- Redakční systém

- Zasílání produktů pomocí XML na www.zbozi.cz

- Rozhraní pro nahrávání a správu videí

- Fulltextové vyhledávání, tisk stránek, odeslání strany e-mailem, mapu webu

- Možnost úprav přes administrační systém CMS

- Nákup licencí administračního systému CMS

- Pravidelné zálohování

Ochrana dat

Veškerá data jsou uchovávána na zabezpečených serverech, které jsou zálohovány.

Reportáže jsou zálohovány na přenosných discích a druhá kopie je na DVD nosičích, které

jsou uloženy v trezoru zhotovitele. Komunikace redakčního týmu je zabezpečena dle

- standardní ochrany e-mailové komunikace.

- Charakteristika systémové architektury

  - Serverové systémy

Zprávu ohledně současné infrastruktury serverů vypracovala subdodavatelská společnost DATOR3 Services, a.s., pro potřeby analýzy současného stavu zajišťování ICT. Úpravy infrastruktury probíhaly během analýzy.

    - Servery - hardware

Zásadní rozvoj serverové infrastruktury byl zahájen v roce 2006 (po vyhodnocení všech provozovaných serverů, aplikací, následnými jednáními s dodavateli hlavních SW aplikací, vyhodnocením rizik a potřebné dostupnosti) po zpracování a schválení plánu rozvoje serverové infrastruktury (sjednocení platforem (OS, DB), zajištění vysoké dostupnosti serverových služeb (síťových aplikací), minimalizace rizik a optimalizace provozu)).

Plán rozvoje byl následně v jednotlivých krocích realizován v průběhu let 2006-2008 (oddělení funkcí (P5MSSRV00, P5MSSRV21, P5MSSRV22, P5MSSRV12, …), vytvoření centrálního datového úložiště, centrálního zálohování infrastruktury, …). V roce 2009 došlo k oddělení datových úložišť od provozních serverů nasazených před rokem 2008 (P5MSSRV03, P5MSSRV04, redundance připojení těchto serverů k centrálnímu úložišti, oddělení funkcionality vnitřní sítě – vytvoření bezpečného segmentu vyhrazeného serverové a technologické infrastruktuře, implementace HW a SW pro dohled nad funkcionalitou serverové infrastruktury (Dohledový server)).

V roce 2010 bylo implementováno nové bezpečnostní řešení, nahrazující morálně zastaralé HW vybavení bez servisní podpory. HW pro jednotlivé služby (e-mail, přístup k internetu, ochrana serverů a stanic), včetně bezpečnostního softwaru, je instalován redundantně, tj. v případě výpadku jednoho přebírá funkci druhý HW/SW.

V průběhu roku 2011 byla provedena migrace aplikace Radnice (VERA) ze samostatného serveru s OS Red Hat a DB Informix do virtuálního serveru s OS MS 2008 Server a DB SQL. Důvodem bylo především ukončení podpory dodavatele aplikace Radnice i výrobcem IBM již nepodporovaného DB prostředí Informix 7 a potřeby zvýšení dostupnosti aplikace Radnice. Tento krok přispěl k dalšímu efektivnímu využití aplikačního serveru P5MSSRV23. Současně byla dokončena virtualizace serverové infrastruktury a převod aplikací do virtuálních serverů, s rozložením vzájemné zastupitelnosti virtuálních serverů v případě výpadku fyzického HW (mezi servery (fyzický HW) P5MSSRV21, P5MSSRV22, P5MSSRV12, P5MSSRV23).

Základní popis

Interní serverová infrastruktura sloužící pro běh IS ÚMČ Praha 5 je umístěna v objektu ÚMČ Praha 5 v serverové místnosti (č. 305) na adrese: Štefánikova 236/13, 246/15. Součástí interní serverové infrastruktury a tohoto dokumentu nejsou servery a aplikace umístěné mimo ÚMČ Praha 5. Přístup do serverové místnosti se řídí vnitřním předpisem (oprávnění mají pouze konkrétní pracovníci, kteří mohou převzít klíče od serverové místnosti). Serverová místnost je v místech, kde se pohybují návštěvníci úřadu. Vstup do místnosti chrání jednoduché dveře s elektronickým klíčem. V místnosti jsou volně uloženy kabely, papíry a další materiál – je tedy částečně používána i jako sklad.

Serverová místnost je opatřena funkční klimatizací, která však nemá možnost vzdáleného hlášení poruch (např. SMS nebo email). UPS jsou pravidelně monitorovány a záznamy o stavu a kapacitě baterií jsou ukládány elektronicky v logu UPS. Místnost je opatřena 4 kg práškovým hasicím přístrojem. Vzhledem k důležitosti přechovávaných dat nelze považovat fyzické zabezpečení serverové infrastruktury za dostatečné.

Servery jsou umístěny v datových rozvaděčích s napájením dostatečně dimenzovaných UPS (kritické servery jsou připojeny redundantně ke dvěma UPS), připojeny do odděleného segmentu LAN praha5.cz (síťová infrastruktura je tvořena oddělenými vnitřními sítěmi na úrovni IP). Serverová, technologická část, uživatelská (doménoví uživatelé) tvořily jeden zabezpečený segment, uživatelská část − zastupitelé (zastupitelské PC, NB) druhý segment a třetí segment byl vyhrazen pro neznámá zařízení s nulovými možnostmi pohybu v síti ÚMČ Prahy 5 (resp. pouze s dostupností služeb internetu). Serverová část je prostřednictvím vyhrazených iSCSI switchů redundantně připojena k centrálnímu datovému úložišti.

Servery jsou dodávány formou outsourcingu HW, v konfiguraci dle určení jednotlivého HW, s plánovanou životností (periodou obměny) 60 měsíců (tj. i maximální možnou dobou, kterou lze pokrýt rozšiřujícími servisními službami se zásahem a opravou tentýž pracovní den (u kritického HW) servisním zastoupením výrobce).

K serverovému HW je mimo standardní dokumentace administrátora trvale veden Deník serverů, ve kterém jsou zaznamenávány činnosti probíhající při správě jednotlivých serverů. Měsíční přehled je součástí zprávy na KD. Aktualizovaný soubor je umístěn na intranetu Praha 5.

Serverová infrastruktura − HW

Interní serverová infrastruktura (tj. serverový HW, technologický a bezpečnostní HW na bázi serverů) je tvořena následujícími skupinami a v nich zařazeným HW (číselné označení je obecně zažitým popisem vyplývajícím z předchozího číselného plánu – návrhu rozvoje serverové infrastruktury a pro zjednodušený přehled je i takto používáno):

- Servery (je uvedeno číslování dle HW)

  - P5MSSRV00: doménový server

  - P5MSSRV21: souborový server

  - P5MSSRV22: e-mailový server

  - P5MSSRV23: GINIS, ISMA, MISYS, Aspi, DZ, Radnice, BMII, SQL

  - P5MSSRV09: tiskový server

  - P5MSSRV10: server pro přihlašování a vzdálený přístup do sítě P5 ke správě aplikací

  - P5LINSRV01: záloha archivních dat, připraven pro testy, převod intranetu nebo odstavení

  - původní P5MSSRV03: odstaven, připraven pro testy, příp. převod intranetu do P5

- Technologický HW na bázi serverů:

  - P5MSSRV12: zálohování, certifikační autorita

  - P5MSSRV13: dohledový server

- Technologický HW

  - P5PDU: primární datové úložiště

  - P5BDU: sekundární datové úložiště

- Bezpečnostní HW na bázi serverů:

  - P5MSSRV90: primární bezpečnostní server – ForeFront TMG1

  - P5MSSRV91: sekundární bezpečnostní server – ForeFront TMG2

  - P5MSSRV92: primární bezpečnostní server – SYM Protection Suite1

  - P5MSSRV93: sekundární bezpečnostní server – SYM Protection Suite2

  - P5LINSRV95: primární bezpečnostní HW – SYM BMG1

  - P5LINSRV94: sekundární bezpečnostní HW – SYM BMG2

- Technické parametry

| Název HW | Funkce | HW − typ, konfigurace |
| --- | --- | --- |
| P5MSSRV00 | PDC − primární řadič domény | DELL PE1950 III CPU: 2x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 4 GB, HDD: 2x 73 GB SAS |
| P5MSSRV21 | FILE – souborový server | DELL PE1950 III CPU: 2x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 28 GB, HDD: 2x 73 GB SAS |
| P5MSSRV22 | MAIL − poštovní server | DELL PE1950 III CPU: 2x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 32 GB, HDD: 2x 73 GB SAS |
| P5MSSRV23 | APP/DB − aplikační a databázový server | DELL PE R510 CPU: 2x Intel QC Xeon 2,53 GHz, RAM: 64 GB RAM, HDD: 2x 146 GB SAS |
| P5MSSRV09 | PRINT − tiskový server | HP PL DL140R03 CPU: 1x Intel Xeon 1,6 GHz, RAM: 4 GB RAM, HDD: 2x 80 GB SATA |
| P5MSSRV10 | LOGIN − přihlašovací | HP PL DL140R03 CPU: 1x Intel Xeon 1,6 GHz, RAM: 4 GB RAM, HDD: 2x 80 GB SATA |
| P5MSSRV12 | BACKUP − zálohovací, BDC sekundární řadič domény | DELL PE1950 III CPU: 2x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 32 GB, HDD: 2x 73 GB SAS |
| P5MSSRV13 | INCIDENT SRV/LAN − dohledové | DELL PE R200 CPU: 1x Intel QC Xeon 2,4 GHz, RAM: 4 GB, HDD: 2x 250 GB SATA |
| P5MSSRV90 | MS SEC1 | DELL P300 CPU: 1x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 8 GB, HDD: 2x 146 GB SAS |
| P5MSSRV91 | MS SEC2 | DELL P300 CPU: 1x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 8 GB, HDD: 2x 146 GB SAS |
| P5MSSRV92 | SYM SEC1 | DELL P300 CPU: 1x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 8 GB, HDD: 2x 146 GB SAS |
| P5MSSRV93 | SYM SEC2 | DELL P300 CPU: 1x Intel QC Xeon 2,5 GHz, RAM: 8 GB, HDD: 2x 146 GB SAS |
| P5LINSRV94 | SYM BMG 2 | Symantec Mail Security 8340 Appliance (Symantec HW konfiguraci nezveřejňuje) |
| P5LINSRV95 | SYM BMG 1 | Symantec Mail Security 8340 Appliance (Symantec HW konfiguraci nezveřejňuje) |
| P5PDU | Primární datové úložiště | DELL MD3000i HDD: 10x 400 GB SAS |
| P5BDU | Sekundární datové úložiště | DELLPV MD1000 HDD: 10x 750 GB SATA |
| P5LINSRV01 | Po dokončení PZ migrace arch. dat – odstavení serveru | HP PL ML350R04 CPU: 2x Intel Xeon 3,4 GHz, RAM: 4 GB RAM, HDD: 4x 146 GB SCSI |
| P5MSSRV03 | Odstaven, připraven pro testy, příp. převod intranetu do P5 | DELL PE2850 II CPU: 2x Intel Xeon 3,0 GHz, RAM: 16 GB RAM, HDD: 2x 74 GB SCSI, 3x 146 GB SCSI |

- Serverová infrastruktura – Funkce

- Na základě plánu rozvoje bylo postupnými PZ realizováno sjednocování operačních systémů na platformu Microsoft Windows Server (v jednotlivých letech pak dle dostupnosti verze OS (2003, 2008) a dle určení a rizikovosti aplikace i nasazení virtuálních serverů (na MS 2008 Enterprise Server)) a sjednocování DB prostředí na platformu MS SQL Server u aplikací, u kterých dodavatel aplikace tuto verzi podporoval/podporuje.

| Název HW | OS / DB | Aplikace | Dodavatel apl. | Popis | Zařazení/vyřazení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5MSSRV00 | MS 2008 Server SE | - | - | Primární doménový řadič, active directory | 1. 11. 2008/ /31. 10. 2013 |
| P5MSSRV21 | MS 2008 Server EE (+ 4x virtuální server MS 2008) | - | - | Souborový server (virtuální server v clusteru), SFTP, 2x VS – zástup | 1. 11. 2008/ /31. 10. 2013 |
| P5MSSRV22 | MS 2008 Server EE (+ 4x virtuální server MS 2008) | MS 2007 Exchange Server | Microsoft | Poštovní (e-mailová) aplikace (jeden virtuální server v clusteru s P5MSSRV01, 3x VS – zástup) | 1. 11. 2008/ /31. 10. 2013 |
| P5MSSRV23 | MS 2008 Server EE (+ 4x virtuální server MS 2008), Firebird DB, MS 2005 SQL Server SE | ASPI MISYS + MYSIS-WEB GINIS, GINIS WEB ISMA DC2 Building Manager Radnice MultiCash EZP | ASPI Publishing GEPRO GORDIC R-INFO DATACENTRUM IC Software VERA Česká spořitelna PC HELP | Aplikace + DB File Aplikace + DB File + WEBAP vnitřní WEBAP Aplikace Aplikace Aplikace + DB FB Aplikace Aplikace Aplikace | 1. 1. 2011/ /31. 12. 2015 |
| P5MSSRV09 | MS 2008 Server SE (+ 1x virtuální server MS 2008) | Print Manager EE | Software Shelve | Primární server tiskových front a reportingu tisků | 1. 7. 2007/ /29. 6. 2012 |
| P5MSSRV10 | MS 2008 Server SE (+ 1x virtuální server MS 2008) | MS Terminal Server (CAL) | Microsoft | Vzdálený přístup pro dodavatele a správce aplikací | 1. 5. 2007/ /29. 4. 2012 |
| P5MSSRV12 | MS 2008 Server EE (4x virtuální server MS 2008) | CA ArcServe Backup, MS certifikační autorita | CA | Komplexní zálohování serverové infrastruktury (pásková knihovna), MS certifikační autorita, 3x VS – zástup | 1. 11. 2008/ /31. 10. 2013 |
| P5MSSRV13 | MS 2008 Server SE (+ 1x virtuální server MS 2008) | GFI Network Server Monitor GFI EventsManager | GFI | Audit a reporting provozu serverů a LAN | 1. 3. 2009/ /28. 2. 2014 |
| P5MSSRV90 | MS 2008 Server SE (+ 1x virtuální server MS 2008) | MS ForeFront TMG 2010 | MS | Bezpečnost síťového provozu (primární) | 1. 6. 2010/ /31. 5. 2013 |
| P5MSSRV91 | MS 2008 Server SE (+ 1x virtuální server MS 2008) | MS ForeFront TMG 2011 | MS | Bezpečnost síťového provozu (sekundární) | 1. 6. 2010/ /31. 5. 2013 |
| P5MSSRV92 | MS 2008 Server SE | Symantec Protection Suite Enterprise | SYM | AV bezpečnost síťového provozu (primární) | 1. 6. 2010/ /31. 5. 2013 |
| P5MSSRV93 | MS 2008 Server SE | Symantec Protection Suite Enterprise | SYM | AV bezpečnost síťového provozu (sekundární) | 1. 6. 2010/ /31. 5. 2013 |
| P5LINSRV94 | Symantec Linux | Symantec Brightmail Gateway | SYM | AV bezpečnost e-mailového provozu (sekundární) | 1. 6. 2010/ /31. 5. 2013 |
| P5LINSRV95 | Symantec Linux | Symantec Brightmail Gateway | SYM | AV bezpečnost e-mailového provozu (primární) | 1. 6. 2010/ /31. 5. 2013 |
| P5LINSRV01 | Linux RedHat 7.3 IDS Informix 7.3 | VERA Radnice | VERA | Po dokončení PZ migrace arch. dat – odstavení serveru | 1. 9. 2006/ /31. 8. 2011 |
| P5MSSRV03 | - | - | - | Odstaven, připraven pro testy, příp. převod intranetu do P5 | 1. 9. 2006/ /31. 8. 2011 |

Doplňující popis

Servery:

P5MSSRV00: doménový server – plní výhradně funkci primárního doménového řadiče,

zajišťuje autentizaci uživatelů a stanic při přihlašování do sítě LAN.

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 SE

Serverové aplikace: –

P5MSSRV21: 	souborový server – plní primárně funkci File serveru včetně sdílených složek. Server je instalován se 4 VS, z toho jedním virtuálním serverem (File), který je v clusteru s jedním z virtuálních serverů na serveru P5MSSRV22.

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 EE + 4x virtuální server

Serverové aplikace: –

P5MSSRV22: 	e-mailový server – plní primárně funkci poštovního serveru, včetně sdílených adresářů, kalendářů, pro pracovníky mimo úřad zajišťuje přístup k e-mailovým schránkám Outlook Web Access prostřednictvím internetového prohlížeče. Server je instalován se 4 VS, z toho jedním virtuálním serverem (File), který je v clusteru s jedním z virtuálních serverů na serveru P5MSSRV22.

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 EE + 4x virtuální server

Serverové aplikace: Exchange Server 2007

P5MSSRV23: 	aplikační a DB server – plní funkci aplikačního a databázového serveru

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 EE + 4x virtuální server

Serverové aplikace: MISYS, Aspi, Building Manager (s DB Firebird), Radnice,

Ginis, …

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 EE + 4x virtuální server

Databázový systém: MS SQL 2005 SE

P5MSSRV09: 	tiskový server, server je instalován s 1 VS.

Serverové aplikace: Print Manager

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 SE + 1x virtuální server

P5MSSRV10: 	LOGIN – plní výhradně funkci serveru pro přihlašování a vzdálený přístup do sítě P5 ke správě aplikací. Server je instalován s 1 VS.

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 SE (25 clt.) + 1x virtuální server

P5LINSRV01:	Radnice VERA – záloha archivních dat aplikace Radnice.

Po dokončení připravovaného PZ migrace archivních dat aplikace Radnice – odstavení serveru, případné využití na testy, příp. převod intranetu do P5.

Operační systém: Red Hat 4

Databázový systém: IDS 7

P5MSSRV03: Odstaven, připraven pro testy, příp. převod intranetu do P5.

Technologický HW na bázi serverů:

P5MSSRV12:	zálohování –  plní funkci záloh a řízení procesů zálohování okolní serverové infrastruktury. Server rovněž plní funkci zálohy PDC, je tedy druhým BDC. Server je složen z HW serveru a připojeného autoloaderu (automatizované páskové knihovny). Server je instalován se 4 VS. V jednom virtuálním stroji je MS certifikační autorita.

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 EE + 4x virtuální server

Serverové aplikace: CA ARCServ Backup + klienti

MS certifikační autorita

P5MSSRV13:	dohledový server (klienti na jednotlivých fyzických i virtuálních serverech). Sleduje výkonové parametry jednotlivých serverů, chování, stabilitu a dostupnost hlavních HW komponent a dostupnost hlavních informačních služeb. Současně je dohledáváno narušení bezpečnosti přístupu k serverům na administrátorské úrovni. Server je vybaven vlastním záložním zdrojem UPS a GSM modemem pro předávání alarmových zpráv administrátorům serverové infrastruktury jak e-mailovou, tak SMS cestou Server je instalován s 1 VS.

Operační systém: Microsoft Windows Server 2008 SE + 1x virtuální server

Serverové aplikace: GFI Network Server Monitor + GFI Events Manager

Technologický HW:

P5PDU: 	primární datové úložiště – centrální datové úložiště (s hrubou diskovou kapacitou 4 TB a HDD typu SAS), je pro budoucí potřeby rozšiřitelné o další diskové moduly

P5BDU: 	sekundární datové úložiště –  Backup datové úložiště (s hrubou diskovou kapacitou 7,5 TB a HDD typu SATA), je pro budoucí potřeby rozšiřitelné o další diskové moduly.

Výjimky DB – tj. mimo MS SQL DB jsou provozovány tyto DB (+ související aplikace):

- Building Manager, DB Firebird: dodavatel aplikace nepodporuje jiný typ DB (dodavatel aplikace společnost IC Software, s.r.o., vyvinul aplikaci pro hlavního provozovatele společnost CENTRA a.s., tak není nucen k přechodu na jinou, produktivnější platformu DB a vývoji bezpečnější verze aplikace BM).

Serverová infrastruktura – VMS – dostupnost

V souvislosti s nasazením verzí OS Microsoft Windows 2008 Server, nového HW s podporou virtualizace, byla provedena instalace hlavních serverů a serverových aplikací do virtuálního prostředí. V současné době je řešena zastupitelnost jednotlivých virtuálních serverů na jednotlivém fyzickém HW tak, aby byla zajištěna možnost obnovy provozu serverových aplikací do jedné hodiny v případě výpadku konkrétního fyzického HW, na kterém jsou virtuální servery (v nich instalované aplikace) provozovány, v jiném virtuálním serveru na jiném fyzickém HW (viz Schéma fyzického HW a virtuálních serverů a vzájemné zastupitelnosti v případě výpadku).

Schéma fyzického HW a virtuálních serverů a vzájemné zastupitelnosti v případě výpadku

    - Servery – software a licencování

Testovací instance DB je na stejném serveru jako ostrá DB.

Licenční model MS SQL DB je per procesor. MS SQL Server je instalován ve virtuálním serveru P5MSSRV03 (na fyzickém HW P5MSSRV23 – 2x CPU s vypnutou funkcí HTT v základním OS MS 2008 EE). Virtuální server využívá pouze jeden CPU, 1x MS SQL DB per procesor a to je v souladu s licečními podmínkami MS.

V rámci existujících smluvních ujednání není jasně definovaná otázka nákupu licencí MS Client pro přístup k MS Serverům.

Všechny licence pořízeny v režimu pro státní správu (OLP GOVT)

| Typ | Počet − SRV/HW licence | Počet − CLT licence | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| MS 2003 Server SE | 2 |  |  |
| MS 2008 Server SE | 8 | 500 (+25) | 25 CLT lic pro Terminal server |
| MS 2008 Server EE | 4 |  |  |
| MS Exchange 2007 EE | 1 | 500 |  |
| MS 2005 SQL Server SE CPU | 1 | Neomezený | per CPU, SW omezen na 1 CPU |
| MS ForeFront TMG 2010 CPU | 2 | 400 | + CLT v režimu sml. MS VLS |
| CA ArcServe Backup + CLT | 1 | 14 + 4 | Agenti srv, sql, exch. |
| Symantec Protection Suite Ent. | - | 400 | 3Y |

Infrastruktura − servery − licencovaný aplikační SW

| Název HW | Aplikace | Dodavatel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| P5MSSRV23 | GINIS | GORDIC | Licence − P5 / PRE |
|  | ISMA | R-INFO | Licence − P5 / PRE |
|  | DC2 | DATACENTRUM | Licence – P5 / PRE |
|  | MultiCash | ČS | Licence – P5 / PRE |
|  | EZP | PC HELP | Licence – P5 / PRE |
|  | Building Manager II | IC Software | licence – P5 |
|  | ASPI | ASPI Publishing | llicence − P5 / PRE |
|  | MISYS | GEPRO | llicence − P5 / PRE |
|  | Dopravní značky | CDSW | llicence − P5 / PRE |
|  | GINIS (webová část) | GORDIC | GINIS v rámci hl. licence |
|  | IS Radnice | VERA | V přípravě (viz PZ), lic.: P5 |
| P5LINSRV01 | IS Radnice | VERA | Bude ukončeno (viz PZ) |

Microsoft OS - registrovaný na ÚMČP5

| PN | Typ − verze | Počet | Server | Zařazení HW | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P72-03236 | Windows Svr Ent 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV21 | 2008 | FILE |
| P72-03236 | Windows Svr Ent 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV22 | 2008 | MAIL |
| P72-03236 | Windows Svr Ent 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV12 | 2008 | BACKUP |
| P72-03236 | Windows Svr Ent 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV23 | 2010 | APP |
| P73-01917 | Windows Svr Std 2003 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV03 | 2006 | SQL |
| P73-01917 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV10 | 2007 | LOGIN |
| P73-04226 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV00 | 2008 | PDC |
| P73-04226 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV13 | 2009 | DOHLED |
| P73-04992 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV09 | 2007 | PRINT, připr. virt. |
| P73-04992 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV90 | 2010 | SEC1 |
| P73-04992 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV91 | 2010 | SEC2 |
| P73-04992 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV92 | 2010 | SEC3 |
| P73-04992 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV93 | 2010 | SEC4 |
| P73-04992 | Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV11 | HW vyřazen | SW připr. pro V BM-GINIS |

Microsoft aplikační − registrovaný na ÚMČP5

| PN | Typ - verze | Počet | Server | Zařazení HW | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228-03406 | SQL Svr Std 2003 OLP NL GOVT Processor | 1 | P5MSSRV03 | 2006 | SQL |
| 381-03174 | Exchange Std CAL 2007 OLP NL GOVT User | 500 | P5MSSRV22 | 2008 | EXCH CLT |
| 395-03886 | Exchange Svr Ent 2007 OLP NL GOVT | 1 | P5MSSRV22 | 2008 | MAIL |
| 4WD-00268 | MS ForeFront TMG 2010 OL NL GOVT Processor | 2 | P5MSSRV90-91 | 2010 | SEC1-2 |
| 5TD-00006 | MS ForeFront TMG WPU 2010 VLS GOVT | 400 | P5MSSRV90-91 | 2010 | SEC1-2 |
| R18-02784 | Windows Srv CAL 2008 OLP NL GOVT User | 500 | P5MSSRV00 | 2008 | SRV CLT |
| TJA-00573 | Windows Trmnl Svr CAL 2008 OLP NL GOVT | 25 | P5MSSRV10 | 2009 | LOGIN |

Non Microsoft aplikační − registrovaný na ÚMČP5

| PN | Typ - verze | Počet | Server | Zařazení HW | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Print Manager EE | 1 | P5MSSRV09 | 2007 | PRINT |
| 604813 | Symantec Protection Suite Ent. 3.0 GOV | 400 | P5MSSRV92-93 | 2010 | SEC1-2 |
| BABWBR1150E20G4 | CA ARCserve Backup r11.5 Client Ag. for Lin GLP | 1 |  | 2008 | clt. LIN server |
| BABWBR1200E05G4 | CA ARCserve Backup r12 for Win Disaster Recovery GLP | 1 |  | 2008 |  |
| BABWBR1200E09G4 | CA ARCserve Backup r12 Agent for Open Files GLP | 1 |  | 2008 | clt. OPEN WIN |
| BABWBR1200E17G4 | CA ARCserve Backup r12 for MS SQL Server GLP | 1 |  | 2008 | clt. ap. SQL |
| BABWBR1200E22G4 | CA ARCserve Backup r12 Client Agent for Win GLP | 14 |  | 2008 | clt. WIN servery |
| BABWCU1200E00G4 | CA ARCserve Backup r12 for Windows GLP | 1 | P5MSSRV12 | 2008 | BACKUP |
| BABWUR1200E12G4 | CA ARCserve Backup r12 for for MS Exchange GLP | 1 |  | 2008 | clt. ap. Exchange |

  - Zálohování

    - Popis zálohovací infrastruktury

Komplexní řešení pro centrální zálohování serverové infrastruktury (výkonné servery (P5MSSRV12) s páskovou knihovnou), implementované v roce 2008, splňuje veškeré provozní požadavky na zálohování dat a jejich rychlou obnovu (u rizikových dat dochází i k vytváření redundantní kopie mezi primárním a sekundárním datovým úložištěm) a je založeno na zálohovacím řešení CA ARCServe Backup s klienty (Client Ag. for Linux, Prem. MS Exchange, Ag. MS SQL Server, Ag. Open Files on Win, Win DRO).

Zálohy jsou ukládány na pásky (s komprimovanou kapacitou 1,6 TB) obsluhované páskovou knihovnou DELL TL2000 − LT04-120.

Zálohovací systém je umístěn v serverové místnosti č. 305, v prostorách ÚMČ Praha 5, na adrese: Štefánikova 236/13, 246/15. Přístup − klíč od místnosti je vydáván pouze osobám uvedeným na seznamu oprávněných osob.

Schéma zálohování v serverové infrastruktuře

    - Zálohovací schéma

Pondělí−čtvrtek:  	Denní přírůstková záloha. Pásky jsou v následujícím týdnu přepsány.

Pátek:	Plná záloha. Páska je vždy přepsána až po čtyřech týdnech (čtyři pásky).

Měsíční záloha:	Záloha poslední pátek v měsíci je jako měsíční a přepíše se až po roce.

Roční záloha:	Neuchovává se, vždy se archivuje běžný rok k danému měsíci.

    - Obsah záloh

Zálohuje se: 	Operační systém a stav systému System state.

Pomocí doplňku zálohovacího softwaru Disaster recovery se ukládají konfigurační údaje.

Data.

Na serverech se zálohují datové soubory aplikací a uživatelů. Exchange agentem je prováděna online záloha Exchange.

    - Ukládání záloh

Nahrané zálohovací pásky jsou ukládány ve skřínce umístěné v místnosti č. 305, v prostorách ÚMČ Praha 5, na adrese: Štefánikova 236/13, 246/15 (serverová místnost). Další údaje o této místnosti viz výše v kapitole Servery.

Již během auditu byl (na základě doporučení) řešen přesun zálohových pásek ze serverové místnosti do jiné lokality, jelikož to neodpovídá bezpečnostním opatřením. Aktuálně je po provedení záloh páska (pásky) s předávacím protokolem ukádána do uzamčené skříně v serverové místnosti a následně oprávněným pracovníkem ÚMČ Praha 5 přenesena do trezorové skřínky mimo serverovou místnost.

    - Test obnovy dat ze zálohovacích pásek

Test obnovy dat ze zálohovacích pásek má být prováděn v pravidelných intervalech. O průběhu obnovy dat se má sepisovat protokol podepsaný oprávněným pracovníkem ÚMČ Praha 5. Archivován má být vždy pouze poslední protokol o obnově dat.

Mimo testů obnovy probíhají i průběžné obnovy dat na žádost uživatelů (přepsaný/ /smazaný soubor).

Nejsou zpracovány oficiální plány obnovy ani havarijní plány, dle zjištění jsou prováděny testy obnovy 1x ročně, případně ad-hoc při požadavku na obnovu ztraceného souboru cca 1 x 2 měsíce. V rámci dokumentace serverů existuje (interní dokument Dator3) plán obnovy jednotlivých virtuálních serverů na fyzickém HW (zástupení/rozložení VS viz Schéma fyzického HW a virtuálních serverů a vzájemné zastupitelnosti v případě výpadku).

  - Bezpečnostní HW a SW infrastruktura

Bezpečnostní infrastruktura implementovaná v roce 2010 nahradila stávající zastaralé řešení a je tvořena outsourcingem HW/SW a službami v následujícím rozsahu.

    - Outsourcing hardwaru

- Poskytnutí a provoz hardwaru pro služby bezpečného přístupu k internetu a e-mailu (antivirové, antispamové (ochrana proti nevyžádané elektronické poště), antispywarové (ochrana proti nežádoucímu SW), …) z ICT infrastruktury ÚMČ Praha 5

- Poskytnutí a provoz hardwaru bránícího útokům a průniku z internetu do ICT infrastruktury ÚMČ Praha 5 (firewalové, routovací, …)

- Poskytnutí a provoz hardwaru pro služby dohledu, aktualizací a reportingu (dohled nad bezpečnostními incidenty (viry, spyware, spam), databází virových definic a aktualizací, reporting provozu bezpečnostních systémů (incidenty, e-maily, internet))

- Kompletní hardwarový servis (na veškeré instalované prvky)

    - Outsourcing licencí softwaru a poskytování služeb

- Poskytnutí a provoz služby – bezpečnostního softwaru

  - Ochrana proti nevyžádané elektronické poště (antispam)

  - Bezpečné připojení k internetu

  - Poskytnutí licencí antivirového programu Symantec pro ochranu elektronické pošty

  - Poskytnutí licencí pro úplnou ochranu koncových stanic (PC a notebooky)

  - Poskytnutí hardwarového zařízení pro provoz antivirové ochrany elektronické pošty

- Poskytnutí služby – monitoringu, administrace a dohledu

- Služba Service Desk (DATOR3, PRE)

- Administrace systému

  - Zajištění stabilního chodu všech systémů (aktualizace, bezpečnostní patche, sledování a optimalizace výkonových parametrů, …)

  - Úpravy a konfigurace systémů v souladu s trendy vývoje ICT bezpečnosti

  - Úpravy a konfigurace systémů v souladu s bezpečnostními pravidly dle okamžitých provozních požadavků ÚMČ Praha 5

- Monitoring a reporting bezpečnostních událostí a průběhu poskytování služeb

  - Monitoring reporting bezpečnostních událostí v prostředí ICT ÚMČ Praha 5

  - Monitoring a reporting bezpečnostních varování

  - Statistika webových přístupů

- Poskytnutí HW/SW servisu

  - Zajištění aktuálních verzí softwaru

  - Aktualizace obsahu: AV definic, antispyware definic, antispamových seznamů, …

  - Podpora výrobce bezpečnostních produktů

    - Řešení bezpečnostní infrastruktury

Bezpečnostní řešení zajišťuje prostřednictvím centrální správy (administrace) jednotlivé služby:

- Bezpečný provoz e-mailů

- Bezpečný přístup uživatelů k internetu

- Obranu proti vnějším útokům a průniku

- Zajištění úplné ochrany koncových stanic (PC a notebooky)

V rámci základních bezpečnostních služeb jsou poskytnuty, instalovány, konfigurovány a spravovány následující systémy a komponenty (jednotlivé oblasti jsou řešeny sadou bezpečnostního SW Symantec Protection Suite Enterprise Edition 3.0, ve kterém je komplexní ochrana proti hrozbám řešena prostřednictvím integrované antivirové ochrany, detekce narušení pro vzdálené, mobilní a síťové klientské systémy, úplné inspekce provozu a integrovanou bezpečnostní technologií, založenou na detekci anomálií v protokolech, antivirové ochraně, filtrování obsahu s využitím URL a ochraně proti spamu).

Kontrola nových antivir a antispam definic pro systémy Symantec Bright Mail Gateway u výrobce se provádí pravidelně každých 10 minut.

Kontrola nových virových definic pro Symantec Endpoint protection se spouští pravidelně každé 4 hodiny.

Patch management (servery) se provádí pravidelně 1 x měsíčně.

Kontrola Intrusion detection je systémy Symantec a MS TMG na jednotlivém HW prováděna v reálném čase.

Software pro antivirovou, antispamovou a antispywarovou ochranu je nainstalován a provozován na serverech i pracovních stanicích v síti úřadu Praha 5 (služba neobsahuje instalaci a konfigurace SW komponent na koncové stanice, které jsou realizovány v rámci pravidelné služby správy stanic). V rámci služeb antivirové ochrany je zajištěna služba včasné aktualizace virových definic.

Hardware a software pro systém antivirové, antispamové a antispywarové ochrany je poskytnut v rámci poskytování služeb outsourcingu v souladu se systémovými požadavky softwaru.

Řešení antivirové, antispamové a antispywarové ochrany, včetně služeb intrusion prevention, je realizováno prostřednictvím kombinace HW a SW Symantec:

- Symantec Protection Suite Enterprise Edition

  - Symantec Endpoint Protection 11.0 (na DELL PowerEdge R610 (s OS Microsoft 2008 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2008))

  - Symantec Mail Security 8340 Appliance s Symantec Brightmail Gateway (includes DLP and advanced content filtering technologies) a Symantec Mail Security (for Microsoft Exchange) with Premium Antispam add-on

Bezpečné připojení k internetu je realizováno prostřednictvím hardwarového zařízení Symantec Web Gateway 8450 Appliance včetně odpovídajícího softwaru a SW Microsoft Forefront Threat Management Gateway se službou Forefront TMG Web Protection Service. Hardware i software je poskytován v rámci služeb outsourcingu bezpečnosti.

Součástí systému připojení k internetu jsou i prvky Mikrotik RB1000R, zajištující bezpečnostní služby na výstupu a vstupu do a ze sítě internet. Součástí funkčnosti těchto prvků je zajištění služeb trvalého přístupu k síti internet v případě výpadků jednoho z poskytovatelů internetového připojení pro ÚMČ Praha 5.

HW pro jednotlivé služby, včetně bezpečnostního softwaru, je instalován redundantně, tj. v případě výpadku jednoho přebírá funkci druhý HW/SW. Toto řešení výrazně zvyšuje dostupnost jednotlivých služeb (web, e-mail), při zvýšení bezpečnostních parametrů. V případě výpadku jednoho segmentu/služby, není omezen provoz jiného segmentu/služby (např. výpadek e-mailové komunikace neovlivní provoz internetové komunikace a naopak) a navržené technické řešení zajišťuje, že se v případě výpadku skutečně jedná pouze o výpadek dílčí služby, nikoliv o výpadek celého systému, a tím i nedostupnost všech služeb. Případné technické výpadky (jednotlivých služeb viz výše) pak lze řešit v rámci minut max. desítek minut (5–60 minut).

Toto řešení podporuje vytvoření záložní serverové místnosti mimo hlavní lokalitu (Štefánikova 13-15 – tj. v lokalitě Nám. 14. října 1381/4) a využitím propojení obou lokalit optickou trasou Mepnet s dostatečnou přenosovou kapacitou umožní vytvořit bezpečnou záložní infrastrukturu.

V případě zajištění záložní lokality sekundární internetovou konektivitou (vývody Mepnet jsou připraveny) lze část redundantního bezpečnostního HW (Forefront, Symantec) přesunout do záložní lokality a zajistit tak v případě zásadního výpadku provozu v hlavní lokalitě nepřetržitý chod všech potřebných služeb úřadu.

| Oblast bezpečnosti ICT | Produkt | Počet HW/licencí |
| --- | --- | --- |
| Vnější bezpečnost Bezpečné připojení k internetu a ochrana proti škodlivému softwaru (antispywaru) | Mikrotik RB1000R DELL P300 (s OS Microsoft 2008 Server SE) s MS Forefront TMG 2010 | 2 / bez omezení 2 / 400 |
| E-mailová bezpečnost a ochrana proti nevyžádané poště (antispam) | Symantec Mail Security 8340 Appliance Symantec Brightmail Gateway (includes DLP and advanced content filtering technologies) Symantec Mail Security (for Microsoft Exchange) with Premium Antispam add-on | 2 / 400 |
| Centrální konzole, databáze, aktualizace, reporting | DELL P300 (s OS Microsoft 2008 Server SE) Symantec Endpoint Protection 11.0 | 2 / 400 |
| Antivirová ochrana | Symantec Endpoint Protection 11.0 (pro stanice a servery a mobilní zařízení s operačním systémem Microsoft/Microsoft Mobile, pro stanice a servery s operačním systémem Linux, Macintosh) | 0 / 400 |
| Bezpečnost ICT infrastruktury | Symantec Network Access Control (Self Enforcement) | 0 / 400 |

Schéma bezpečnostní infrastruktuty

    - Datový prostor

Datové úložiště

| Název HW | Funkce | Disk | Přidělené GB | Obsazeno GB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5PDU | Primární datové úložiště | RAID1 | 372 | 343 |
|  |  | RAID5 | 2180 | 2159 |
| P5BDU | Sekundární datové úložiště | RAID1 | 698 | 618 |
|  |  | RAID5 | 4091 | 2650 |

Přidělené a obsazené místo na jednotlivých serverech

| Název HW | OS |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přidělené GB | Obsazené GB | Přidělené GB | Obsazené GB |
| P5MSSRV00 | 67 | 25 |  |  |
| P5MSSRV09 | 74 | 54 |  |  |
| P5MSSRV10 | 74 | 19 |  |  |
| P5MSSRV13 | 232 | 23 |  |  |
| X-P5LINSRV01 | 50 | 19 | 50 | 11 |
| P5MSSRV90 | 126 | 24 |  |  |
| P5MSSRV91 | 126 | 24 |  |  |
| P5MSSRV92 | 126 | 29 |  |  |
| P5MSSRV93 | 126 | 29 |  |  |

| P5MSSRV21 |  | P5MSSRV01 (a) |  | RVS P5MSSRV02x |  | RVS P5MSSRV06x |  | VS SFTP (PZ v přípravě) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS - P |  | OS - P | 126 | OS - P |  | OS - P |  | OS - P |  |
| OS - O |  | OS - O | 22 | OS - O |  | OS - O |  | OS - O |  |
|  |  | Data E - P | 10 | Data - P |  | Data - P |  | Data - P |  |
|  |  | Data E - O | 1 | Data - O |  | Data - O |  | Data - O |  |
|  |  | Data F - P | 399 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data F - O | 185 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data G - P | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data G - O | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data H - P | 99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data H - O | 51 |  |  |  |  |  |  |
| P5MSSRV22 |  | P5MSSRV01 (b) |  | P5MSSRV02 |  | RVS P5MSSRV18x |  | RVS - dle potřeby |  |
| OS - P | 68 | OS - P | 126 | OS - P | 126 | OS - P |  | OS - P |  |
| OS - O | 40 | OS - O | 22 | OS - O | 44 | OS - O |  | OS - O |  |
| Data - P |  | Data - P |  | Data E - O | 299 | Data - P |  | Data - P |  |
| Data - O |  | Data - O |  | Data F - P | 209 | Data - O |  | Data - O |  |
|  |  |  |  | Data F - P | 29 |  |  |  |  |
| X-P5MSSRV03 |  |  |  | Data F - O | 1 |  |  |  |  |
| OS - P | 68 |  |  | Data G - P | 69 |  |  |  |  |
| OS - O | 38 |  |  | Data G - O | 1 |  |  |  |  |
| Data E - P | 136 |  |  | Data H - P | 329 |  |  |  |  |
| Data E - O | 89 |  |  | Data H - O | 203 |  |  |  |  |
| Data I - P | 297 |  |  | Data L - P | 249 |  |  |  |  |
| Data I - O | 225 |  |  | Data L - O | 200 |  |  |  |  |
| Data J - P | 199 |  |  | Data M - P | 249 |  |  |  |  |
| Data J - O | 14 |  |  | Data M - O | 1 |  |  |  |  |

| P5MSSRV23 |  | P5MSSRV06 |  | P5MSSRV11x |  | P5MSSRV18 |  | P5MSSRV03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS - P | 136 | OS - P | 74 | OS - P | 79 | OS - P | 58 | OS - P | 68 |
| OS - O | 50 | OS - O | 20 | OS - O | 31 | OS - O | 16 | OS - O | 34 |
| Data - P |  | Data - P | 297 | Data - P |  | Data - P |  | Data D - P | 136 |
| Data - O |  | Data - O | 109 | Data - O |  | Data - O |  | Data D - O | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data E - P | 136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data E - O | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data I - P | 297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data I - O | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data J - P | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data J - O | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data K - P | 159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Data K - O | 112 |
| P5MSSRV12 |  | P5MSSRV15 |  | RVS P5MSSRV09x |  | RVS P5MSSRV11x |  | RVS P5MSSRV03 |  |
| OS - P | 67 | OS - P | 29 | OS - P |  | OS - P |  | OS - P |  |
| OS - O | 35 | OS - O | 9 | OS - O |  | OS - O |  | OS - O |  |
|  |  | Data - P |  | Data - P |  | Data - P |  | Data - P |  |
|  |  | Data - O |  | Data - O |  | Data - O |  | Data - O |  |

Legenda:

O – Obsazeno GB

P – Přiděleno GB

  - Vyjádření k současnému stavu serverových technologií

Během analýzy hardwarové infrastruktury byla nalezena a definována slabá místa, mezi něž patří:

- Není řešena náhrada hlavního databázového serveru a nejsou vytvořena technická opatření zajištění rychlé obnovy provozu pro chod kritických aplikací v případě výpadku. Dle SLA je definován čas 1 hodina na obnovu, což nelze za současných podmínek reálně zajistit. Aktuální definice SLA jsou však maximálně schopna zajistit obnovu fyzický provozu serveru nikoliv faktickou a funkční.

- Stejně jako v předešlém bodě není aktuálně zjištěnými nástroji zajištěn provoz podpůrných provozních serverů pro případ výpadku a to do jedné hodiny. Opět lze v ideálním případě předpokládat fyzické obnovení serveru nikoliv funkční

- Pro kritické aplikace není zajištěno oddělené testovacího prostředí, díky čemuž nelze před instalací nových updatů a patchů do ostrého provozu, zcela vyloučit omezení nebo zastavení ostrého provozu konkrétních aplikací. Stávající testovací prostředí není plně odděleno od produkčního a hrozí jejich vzájemné ovlivnění, resp. neumožňuje reálné ověření provozu s vazbou na úpravu prostředí např. instalaci nových úprav a jejich ověření bez ovlivnění produktivního prostředí.

Na základě těchto zjištění byly v průběhu realizace této studie vypracovány kroky a realizovány úpravy subdodavatelem společnosti Dator3, kterými byly zahájeny nápravné opatření:

- Stanovení využitelnosti HW serverové infrastruktury pro další provoz

  - Viz schéma – Serverová infrastruktura po 31. 12. 2011

- Interní definice kritických provozních aplikací, návrh dokončení jejich virtualizace a zastupitelnosti v případě výpadku fyzického HW

- Doplnění HW konfigurace serverů (paměťové moduly, CPU, síťové karty) pro potřeby virtualizace

- zajištění celkové virtualizace serverové infrastruktury (v rámci stávajících možností HW/SW) a konfigurace virtuálních serverů pro zajištění obnovy provozu serveru (tj. požadované funkčnosti aplikační části) do jedné hodiny, dle definice SLA

- Návrh řešení testovacího prostředí (využití původního HW serveru P5MSSRV03) pro všechny kritické aplikace (provozované v prostředí ÚMČ Praha 5).

  - update aplikací jsou prováděny po interním otestování dodavateli aplikací (kritické aplikace mají testovací DB)

  - kritické patche vždy po odsouhlasení jejich otestování jednotlivými dodavateli aplikací).

Schéma − Serverová infrastruktura po 31. 12. 2011

Návrh realizaci zvýšení dostupnosti formou mezikroků

Výsledkem – cílovým stavem je návrh infrastruktury a její instalace a zprovoznění s aspektem dosažení maximálního možného bezpečného provozu s využitím existujících technologii jak hardwarových tak softwarových (v rámci dostupného HW a SW). Cestou je komplexní virtualizace serverové infrastruktury s vytvořením zastupitelnosti jednotlivých aplikačních serverů potřebných pro chod serverové infrastruktury a zajištění obnovitelností jejich provozu (tj. především provozu aplikační části (FILE, MAIL, aplikace, DB, …)) do 1 hodiny od výpadku, viz schéma - Virtualizace serverové infrastruktury.

Schéma neobsahuje zakreslení bezpečnostní části infrastruktury, která je již od okamžiku nasazení koncipována redundantně. sti infrastruktury, která je již od okamžiku nasazení koncipována redundantně.

Celkové dokončení bylo naplánováno do 30. 4. 2011, nejen z důvodů postupných dodávek rozšiřujícího HW pro jednotlivé servery, ale především zajištění bezproblémového provozu úřadu (tj. provádění úprav pouze mimo provozní dobu úřadu). K datu 10. 5. 2011 zbývá k dokončení:

- Migrace stávajícího serveru do virtuálního serveru:

  - P5MSSRV09 – PRINT SERVER (na schůzce 19. 4. 2011 byla dohodnuta čistá instalace nového VS a postupného zavádění nových i stávajících tiskáren dle plánu Tiskové řešení)

K dokončení virtualizace serverové infrastruktury tedy zbývá nekritická část infrastruktury.

  - Datová síť

    - Síť LAN (Ethernet)

Služby spojené s přenosem dat a telekomunikačního spojení zajišťuje společnost T-systems Czcech Republic a.s.. Společnost zajišťuje ethernetový okruh pod produktovým názvem “viaNet Ethernet” a “viaClear Channel”.

- Poskytovatel monitoruje nepřetržitý provoz. Je zajištěno dohledové centrum s nepřetržitým provozem.

- Specifikace služby viaNetEthernet

| - Místo připojení – Koncový bod A |  |
| --- | --- |
| - Název organizace | - Městská část Praha 5 |
| - Ulice | - Štefánikova |
| - Č. o./č. p. | - 246/15 |
| - PSČ | - 150 22 |
| - Patro | - 3 |
| - Místnost | - 305 |
| - Typ rozhraní | - 802.3u, 100BASE-TX |
| - Konektor | - RJ-45F |
| - Ethernet vrstva | - 802.3u, MAC 100 Mb/s full duplex |

| - Místo připojení – Koncový bod B |  |
| --- | --- |
| - Název organizace | - Městská část Praha 5 |
| - Ulice | - Plzeňská |
| - Č. o./č. p. | - 314/115 |
| - PSČ | - 150 22 |
| - Patro | - Suterén |
| - Místnost | - S05 |
| - Typ rozhraní | - 802.3u, 100BASE-TX |
| - Konektor | - RJ-45F |
| - Ethernet vrstva | - 802.3u, MAC 100 Mb/s full duplex |

| - Parametry služby |  |
| --- | --- |
| - Kapacita okruhu | - 100 Mb/s |
| - Qtransparent (VLAN) | - Ne |
| - Tunelování protokolů – STP, CDP, VTP1 | - Ne |

- 1 − Přenos těchto protokolů výhradně v kombinaci s Qtransparent

- Specifikace služby viaClear Channel

| - Místo připojení – Koncový bod A |  |
| --- | --- |
| - Název organizace | - Městská část Praha 5 |
| - Ulice | - Štefánikova |
| - Č. o./č. p. | - 246/15 |
| - PSČ | - 150 22 |
| - Patro | - 3 |
| - Místnost | - 305 |
| - Typ rozhraní | - G.703/E1 |
| - Konektor | - RJ-45F ISO10173 DSU |

| - Místo připojení – Koncový bod B |  |
| --- | --- |
| - Název organizace | - Městská část Praha 5 |
| - Ulice | - Plzeňská |
| - Č. o./č. p. | - 314/115 |
| - PSČ | - 150 22 |
| - Patro | - Suterén |
| - Místnost | - S05 |
| - Typ rozhraní | - G.703/E1 |
| - Konektor | - RJ-45F ISO10173 DSU |

| - Parametry služby |  |
| --- | --- |
| - Kapacita okruhu | - 2048 Kb/s |
| - Synchronizace | - Transparent to synchronization |

    - Vzdálený přístup do sítě LAN

Uživatel se přihlašuje jménem a heslem. Přístup je pevně omezen na 1 IP adresu uživatele.

Vzdáleny přístup je zajištěn povolením konkrétního portu s bezpečnostním omezením. Na prvním hraničním firewallu je vyjmenována skupina veřejných IP adres povolených uživatelů (administrátorů infrastruktury, administrátorů IS, vč. omezené skupiny zaměstnanců, externích spolupracovníků). Vždy se jedná o jedinečné veřejné IP adresy (nikoliv skupinu, či rozsah). Vzdálený přístup je zakončen na serveru P5MSSERV10 (login), kde se uživatelé přihlašují vlastním (jedinečným) jménem a heslem do domény.

- K propojení jednotlivých lokalit se využívá VPN. Slouží k propojení se správními budovami (v Praze jsou 3 lokality). Správní firmy pracují s IS GINIS. Do sítě je dále připojeno i informační středisko na Barrandově a mobilní kanceláře (i na policii).

    - Optická kabelová síť

- Jednotlivé budovy městské části Prahy 5 jsou propojeny optickou kabelovou sítí.

- Rozsah spárovaných optických vláken:

| - Propojené objekty | - Typ kabelu | - Počet využit. vláken | - Délka 1 vlákna (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nám. 14. Října 4 – Štefánikova 13 | - Single mode | - 6 | - 440 |
| - Nám. 14. Října 4 – Nám. 14. Října 9 | - Single mode | - 2 | - 110 |

- Schéma zapojení:

- Servis této sítě zajišťuje společnost T-Systems:

- Je zajištěna nepřetržitá pohotovostní servisní a havarijní služba (oprava závady do 12 hodin)

- Mechanická kontrola celé kabelové trasy je prováděná 2x ročně

- Vstup do místnosti s danou technologií je podmíněn zápisem do deníku návštěv (kdy, kdo, důvod, provedená činnost, podpis)

- Závady na technologii jsou bezodkladně hlášeny.

    - Internet (konektivita)

MČP5 má konektivitu k síti internet zajištěnu přes dvě linky, a to magistrátní linka (MePNet) a komerční pro veřejnost od společnosti CASABLANCA INT, s.r.o.

- MePNet (Metropolitní datová síť hlavního města Prahy) je vedena optickým vláknem (50 Mbit/s, reálná denní rychlost je 2 Mbit/s). Linka slouží zejména pro služby poskytované přes připojení poskytované MHMP, přístupy do aplikací poskytovaných MHMP, kde vkládají data úředníci MČP5.

Poskytovatel CASABLANCA INT, s.r.o., zajišťuje následující služby:

- Připojení základních škol a mateřských škol Prahy 5 k síti internet

- Zajištění připojení k síti internet prostřednictvím wifi hotspotů − provoz sítě praha5.net, praha.cz, p5.cz, po přihlášení přístup do celé sítě

- Dodávka záložní linky pro Úřad MČP5 a zajištění poskytování připojení k síti internet prostřednictvím záložní linky

- Připojení krizového štábu a dalších důležitých lokalit k síti internet

- Připojení základních a mateřských škol MČP5 k síti internet je rozdělena do těchto oblastí:

- Základní škola waldorfská, Praha 5-Jinonice, Butovická 228/9

- Základní škola Praha 5-Košíře, Weberova 1/1090

- Základní škola Praha 5-Košíře, Nepomucká 1/139

- Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

- Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, Grafická 13/1060

- Základní škola Praha 5-Košíře, Plzeňská 117/39

- Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5-Jinonice, U Tyršovy školy 1/430

- Fakultní základní škola Drtinova s rozšířenou výukou jazyka při PedF UK, Praha 5-Smíchov, Drtinova 1

- Základní škola Praha 5-Smíchov, Kořenského 10/760

- Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007

- Základní škola a mateřská škola Praha 5-Radlice, Radlická 140/115

- Základní škola Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 26/720

- Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 9/919

- Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Kurandové 669

- Mateřská škola, Praha 5-Košíře, Peroutkova 1004

- Mateřská škola, Praha 5-Košíře, Podbělohorská 2185

- Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Peškova 963

- Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5-Košíře, Beníškové 988

- Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5-Motal, Kudrnova 235

- Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Lohniského 830

- Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Tréglova 780

- Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Nám. 14. října 2994

- Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, U Železničního mostu 2629

- Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1177

- Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Kroupova 2775

- Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Nad Palatou 613

- Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Lohnického 851

- Mateřská škola, Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 90

Každá ze základních škol je připojena rychlostí min. 5 Mbit/s a každá z mateřských škol rychlostí 1 Mbit/s s garantovanou minimální rychlostí 256 kbit/s.

Připojení k síti internet prostřednictvím wifi hotspotů je realizováno v těchto oblastech:

- Ostrovského 3

- Stroupežnického 30

- ZŠ Grafická 13/1060

- ZŠ U Tyršovy školy 1/430

- Na Hřebenkách 1902/93

- Drtinova 26/412

- ZŠ U Santošky 1/1007

- Pivcova 4/945

- ZŠ Nepomucká 1/139

- ZŠ Weberova 1/1090

- ZŠ Pod Žvahovem 21B/463

- ZŠ Radlická 140/115

- ZŠ Plzeňská 117/39

- Lamačova 15

- Podolská 50

- Pod Děvínem 29

- Na Moráni 4

- Hennerova 225

- nám. 14. října č. 4

- Trachtova 4

- Naskové 3

- Mělnická 1

- Jindřicha Plachty 29

- Borského 1

- Pražského 632

- Aquapark Barrandov, Wassermannova ul.

- Pod Hybšmankou 30

- Na Cihlářce 30/3177

- Na Zatlance 11/1330

Konektivita prostřednictvím hotspotů je min. 2 Mbit/každý sektor, koncový bod 64 kbit.

Záložní linka pro Úřad MČP5 pro připojení k síti internet je zajištěna v případě výpadku nebo vysokého zatížení stávající přípojky k internetu.

Minimální rychlost této záložní linky je 20 Mbit/s FD bez agregace. Poskytnuté rozhraní ethernet a jedna veřejná IP.

Místem připojení k záložní lince je adresa Praha 5, Štefánkova 13, 15, PSČ 150 22.

Součástí dodávaného řešení je HW i SW řešení pro přepojení záložní linky v případě potřeby.

- Připojení krizového štábu a dalších důležitých lokalit k síti internet se týká těchto lokalit:

- Holečkova 47, Praha 5

- Slivenecká 61, Praha 5

- Lovosická 767, Praha 5

- Radlická 45, Praha 5

- Nárn. 14 října 11, Praha 5

- Na Neklance 15, Praha 5

- Jindřicha Plachty 23, Praha 5

- Nad Buďánkami II 22, Praha 5

- U tenisu S, Praha 5

- Gabinova 836, Praha 5

- Na Vrškách 1235, Praha 5

- Nad Popelkou S, Praha 5

- Prosluněná S, Praha 5

- Pražského 40, Praha 5

- Lamačova 21, Praha 5

- Slivenecká 67, Praha 5

- U Mrázovky 8a, Praha 5

- Voskovcova 3, Praha 5

- Dreireova 598, Praha 5

- Pod Kesnerkou 2, Praha 5

Minimální rychlost připojení pro všechny lokality je 1 Mbit/s s garanci 256 kbit. Veškerá infrastruktura použitá k tomuto připojení je zcela nezávislá na veřejných telefonních a mobilních sítích.

V rámci dodávky internetové konektivity jsou poskytnuty následující služby:

- Dohledové centrum s nepřetržitým provozem pro veřejnou wifi síť

- Informační linka pro koncové uživatele wifi sítě s provozem v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hodin

- Informační a technická e-mailová adresa pro uživatele wifi sítě

- Servisní služby s reakční dobou maximálně 3 hodiny pro provoz wifi sítě

- Statistiky vytíženosti jednotlivých přípojných bodů

- Statistiky přenosů

- Logování stavových informací

- Správa a aktualizace stávajícího portálu www.praha5.net

- Bezpečnostní opatření

Veškeré datové přenosy u veškerých služeb jsou zabezpečeny proti odposlechu a případným jiným nežádoucím průnikům třetích stran 128b krytováním.

Datové přenosy páteřních linek využívaných hotspoty veřejné wifi sítě jsou zabezpečeny proti odposlechu a případným jiným nežádoucím průnikům třetích stran minimálně 128b krytováním.

Konfigurace routerů, které jsou využívány pro provoz veřejné wifi sítě, jsou průběžně zálohovány. Záloha je používaná pro odstranění případných výpadků ve veřejné síti.

Veškeré páteřní technologie provozovatele, které jsou použity pro provoz služeb, jsou opatřeny záložním energetickým zdrojem UPS případně dieselovým motorgenerátorem tak, aby byl v případě lokálního výpadku elektrické energie provoz odebíraných služeb nepřerušen.

Veškerá použitá mikrovlnná zařízení používaná pro provoz služeb jsou schválena Českým telekomunikačním úřadem.

Dochází k filtrování nevhodného obsahu dle klíčových slov, ale i dle seznamu nevhodných webových stránek.

- Přístup na internet pro zaměstnance MČP5 je omezený, jsou blokované vybrané domény z kategorie snižující produktivitu práce (youtube, stream.cz, fortuna.cz, …). Přístup na internet je sledován, měsíčně jsou vyhodnoceni tři pracovníci s největším objemem dat. Výstupy jsou předávány vytištěné na kontrolních dnech tajemníkovi a zasílány elektronicky. Tajemník řeší překročení na schůzi s vedoucími odborů.

  - Hlasová síť

Telekomunikační služby nezajišťuje outsourcingová společnost. Hlasové služby poskytuje společnost Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Navíc je ústředna jen v zápůjčce.

    - Popis

- MČP5 využívá pobočkovou ústřednu značky SIEMENS Hicom300.

- Přípojky pro uskutečněná volání:

- Základní přípojka

- euroISDN2U

- euroISDN30

- Digitální připojení 2MBL

    - Vyjádření k současnému stavu

- Ústředna pro hlasové služby je již zastaralá a těžko se shánějí náhradní díly, ale v současné době je plně funkční.

- Existuje proto potencionální riziko nefunkčnosti dané služby. Nevyhnutelným doporučením je analýza a návrh hlasových služeb.

  - Pracovní stanice (PC, notebooky)

- Nákup a správu pracovních stanic řeší outsourcingová společnost (subdodavatel XANADU a.s.).

- Osobní počítače jsou pronajímány na období 36 měsíců a notebooky na období 48 měsíců a po uplynutí této lhůty dochází k automatické výměně. Během uvedené doby je zařízení plně outsourcované.

- Na každou stanici se defaultně instaluje:

- MS Windows (2000, XP − dle pracovního zařazení)

- MS Office (2003, XP, 2007 − dle pracovního zařazení)

- Acrobat reader 7.0

- Internet Explorer (nejvyšší SP pro daný systém)

- Direct x, verze 9.x (rozhraní od MS pro IE)

- Infomapa 12 local (lic. od MHMP)

- Symantec antiviru 10

- PowerArchiver2000

- Java (Sun)

- PPTviewer

- GINIS − klient

- Počet osobních počítačů činí 305 a notebooků je 29. Existuje 43 notebooků, které jsou určené pro zastupitele a jsou ve vlastnictví MČP5.

- PC i NB jsou nyní převážně nakupovány od společnosti HP. Ještě existují NB od UMAX, ale již končí jejich životnost.

- K dispozici je několik SW a HW konfigurací. Jedna konfigurace je základní. Další konfigurace jsou určitým nadstandardem (výkonnější a vybavenější), o které se v případě potřeby žádá. Nadstandardní požadavek schvaluje vedoucí odboru a tajemník.

- Outsourcingová společnost poskytované konfigurace vždy v průběhu času aktualizuje, dle progresivního vývoje technologií.

    - Současné konfigurace osobních počítačů

Základní konfigurace

Osobní počítač typu Convertible Minitower s konfigurací:

Procesor Intel Core2Duo E8300, 2048 MB DDR, HDD 160 GB

DVDRW mechanika

Monitor LCD 19“ wide

SW Microsoft XP Pro CZ, MS Office 2007 Basic

Měsíční pronájem 1075 Kč

Doba pronájmu 36 měsíců

Nadstandard

Osobní počítač typu Convertible Minitower s konfigurací:

Procesor Intel Core2Duo E8300, 2048 MB DDR, HDD 160 GB

DVDRW mechanika

Monitor LCD 22“ wide

SW Microsoft XP Pro CZ, MS Office 2007 Basic

Měsíční pronájem 1147 Kč

Doba pronájmu 36 měsíců

Osobní počítač typu Convertible Minitower s konfigurací:

Procesor Intel Core2Duo E8300, 2048 MB DDR, HDD 160 GB

DVDRW mechanika

Monitor LCD 19“ wide

SW Microsoft XP Pro CZ, MS Office 2007 Professional, NERO

Měsíční pronájem 1578 Kč

Doba pronájmu 36 měsíců

Osobní počítač typu Convertible Minitower s konfigurací:

Počítač typu Convertible Minitower s konfigurací:

Procesor Intel Core2Duo E8300, 2048 MB DDR, HDD 160 GB

DVDRW mechanika

Monitor LCD 22“ wide

SW Microsoft XP Pro CZ, MS Office 2007 Professional, NERO

Měsíční pronájem 1978 Kč

    - Současné konfigurace notebooků

Základní konfigurace:

Procesor Intel Core2Duo T2130, 1024 MB DDR, HDD 120 GB

Wifi, Bluetooth, Kamera

DVDRW mechanika

SW Microsoft XP Pro CZ, MS Office 2003 Basic

Měsíční pronájem 1147 Kč

Doba pronájmu 48 měsíců

Nadstandard:

Procesor Intel Core2Duo T2130, 1024 MB DDR, HDD 120 GB

Wifi, Bluetooth, Kamera

DVDRW mechanika

Port Replikátor

Monitor LCD 19“

SW Microsoft XP Pro CZ, MS Office 2003 Basic

Měsíční pronájem 1477 Kč

Doba pronájmu 48 měsíců

- Jako nadstandard (podléhající schválení) je k dispozici LCD monitor 17“ s měsíčním pronájmem za 170 Kč a dobou pronájmu na 36 měsíců.

    - Bezpečnost

- Uživatelé koncových stanic mají standardní přístupová oprávnění (nejsou administrátoři). Uživatelé NB mají admin práva

- V počítačích nejsou aktivovány vnitřní logy

- Monitoruje se přístup na webové stránky

- Všechny stanice jsou chráněny antivirem od Symantec. Automatické aktualizace ze serveru. NB ve vlastnictví MČP5 jsou, kromě 15 ks, chráněny antivirem od AVG

- Všechny stanice a NB řeší pan Vojáček přes vzdálenou správu

- Disky NB nejsou kryptovány – návrh na nasazení krytování pomocí technologie TrueCrypt byl odmítnut

- Likvidaci koncových stanic, zejména HDD, provádí externí firma, která vystavuje záznam o zničení

    - Vyjádření k současnému stavu

- Audit PC

- V tuto chvíli neprobíhá pravidelný SW audit koncových stanic, který by odhalil nežádoucí SW. Vybraní uživatelé mají oprávnění instalovat některé aplikace (tj. i hry atp.). Další skupinu tvoří uživatelé, kteří sice nemají právo instalovat aplikace, ale mohou si kopírovat a spouštět aplikace nevyžadující instalaci.

- Z tohoto důvodu hrozí potencionální bezpečnostní rizika (viry, spyware,…), za předpokladu, že by daná koncová stanice nepodléhala pravidlům AD o aplikaci prostředků Symantec nebo došlo k chybě při aplikaci pravidel.

  - Tiskárny (kopírky)

Nákup a správu řeší outsourcingová společnost (subdodavatel XANADU a.s.).

Zařízení jsou pronajímána na období 36 měsíců a po uplynutí této lhůty dochází k automatické výměně. Během uvedené doby je zařízení plně outsourcované včetně výměny tonerů. V současné době je v pronájmu 156 tiskáren.

K dispozici je několik konfigurací. Jedna konfigurace je základní. Další konfigurace jsou určitým nadstandardem (výkon, barva, formát atd.), o které se v případě potřeby žádá. Nadstandardní požadavek schvaluje vedoucí odboru a tajemník.

Zařízení jsou převážně pořizovány u společnosti HP.

- Outsourcingová společnost poskytované konfigurace vždy v průběhu času aktualizuje, dle progresivního vývoje technologií.

    - Současné konfigurace tiskáren

| Standard (černobílá) |  | Nadstandard |
| --- | --- | --- |
| Monochromatická laserová tiskárna A4 |  | Barevná inkoustová tiskárna A4 |
| Rozlišení 1200 dpi |  | Rozlišení 2400 x 2400 dpi |
| 26 stran/s |  | 25 stran/s |
| LAN připojení |  | LAN připojení (ethernet+wifi) |
| Měsíční pronájem 479 Kč |  | Měsíční pronájem 479 Kč |

| Nadstandard |  | Nadstandard |
| --- | --- | --- |
| Barevná laserová tiskárna A4 |  | Monochromatická laserová tiskárna A4 |
| Rozlišení 600 x 600 dpi |  | Rozlišení 1200 x 1200 dpi |
| 30 stran/s |  | 40 stran/s |
| LAN připojení |  | LAN připojení |
| Měsíční pronájem 2278 Kč |  | Měsíční pronájem 1029 Kč |

| Nadstandard |  | Nadstandard |
| --- | --- | --- |
| Barevná inkoustová tiskárna A3 |  | Monochromatická laserová tiskárna A3 |
| Rozlišení 1200 x 1200 dpi |  | Rozlišení 1200 x 1200 dpi |
| 14 stran/s |  | 50 stran/s |
| LAN připojení |  | LAN připojení |
| Měsíční pronájem 1029 Kč |  | Měsíční pronájem 5890 Kč |

| Nadstandard |  | Nadstandard |
| --- | --- | --- |
| Jehličková tiskárna A4 |  | Barevná vosková tiskárna A4 |
| 24 jehel |  | Rozlišení 1200 x 1200 dpi |
| 465 znaků/s |  | 30 stran/s |
| USB a LPT připojení |  | LAN připojení |
| Měsíční pronájem 704 Kč |  | Měsíční pronájem 1349 Kč |

    - Současná konfigurace multifunkčních tiskáren

| Multifunkční (černobílá) |  | Nadstandard multifunkční |
| --- | --- | --- |
| Monochromatická laserová tiskárna A4 |  | Barevná ink. tiskárna A4 multifunkční |
| Rozlišení 1200 dpi |  | Rozlišení 1200 x 1200 dpi |
| 20 stran/s |  | 30 stran/s |
| LAN připojení |  | LAN připojení |
| Skener, kopírka, tiskárna, fax |  | Měsíční pronájem 1029 Kč |
| Měsíční pronájem 479 Kč |  |  |

  - Skenery

Nákup a správu řeší outsourcingová společnost (subdodavatel XANADU a.s.).

Zařízení jsou pronajímána na období 36 měsíců a po uplynutí této lhůty dochází k automatické výměně. Během uvedené doby je zařízení plně outsourcované.

K dispozici je několik konfigurací. Jedna konfigurace je základní. Další konfigurace jsou určitým nadstandardem (výkon, barva, formát atd.), o které se v případě potřeby žádá. Nadstandardní požadavek schvaluje vedoucí odboru a tajemník.

- Outsourcingová společnost poskytované konfigurace vždy v průběhu času aktualizuje, dle progresivního vývoje technologií.

- Jsou využívány především na konverzních pracovištích (Czech POINT). V pronájmu je aktuálně 29 zařízení.

| Barevný skener A4 |  | Barevný skener A3 |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení 1200 x 2400 dpi |  | Rozlišení 600 dpi |
| USB připojení |  | USB připojení |
| Měsíční pronájem 117 Kč |  | Měsíční pronájem 2558 Kč |

  - Ostatní zařízení

    - Fotoaparáty a videokamery

Nákup a správu řeší outsourcingová společnost (subdodavatel Xanadu).

Zařízení jsou pronajímané na období 60 měsíců a po uplynutí této lhůty dochází k automatické výměně. Během uvedené doby je zařízení plně outsourcované. V současné době je v pronájmu 15 fotoaparátů. K dispozici jsou následující konfigurace:

| Kompakt |  | Zrcadlovka |
| --- | --- | --- |
| Minimálně 12 Mpixel |  | Minimálně 10 Mpixel |
| Optický/digitální zoom |  | Optický/digitální zoom |
| Paměťová Karta 2 GB |  | Přídavné objektivy |
| Pouzdro |  | Paměťová Karta 8 GB |
| Nabíječka a integrovaná baterie |  | Pouzdro |
| Měsíční pronájem 322 Kč |  | Nabíječka a integrovaná baterie |
|  |  | Měsíční pronájem 870 Kč |
| Digitální videokamera |  |  |
| FullHD, snímač CMOS |  |  |
| Zoom minimálně 12x |  |  |
| Paměťová karta min. 32 GB |  |  |
| Brašna |  |  |
| Měsíční pronájem 697 Kč |  |  |

  - Kamerový systém (CCTV)

- Kamerový systém vně i před budovami MČP5 slouží pro sledování a zajištění bezpečnosti osob a majetku. Provoz systému CCTV se řídí dle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.).

V jednotlivých objektech je instalován uzavřený kamerový systém statických kamer napojených na kabelový rozvod. Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou.

Umístění kamer je na fasádě a chodbách.

    - Rozmístění kamerového systému pro MČP5

- nám. 14. října 1381/4

Jedna kamera je umístěna na fasádě budovy a snímá hlavní vchod do objektu a část parkoviště umístěného před tímto vchodem.

Záznam z této kamery není ukládán. V prostoru budovy není instalován kamerový systém.

- Štefánikova 236/13 a 246/15

Jedna kamera je umístěna na fasádě objektu a snímá hlavní vchod do objektu. V prostoru vnitrobloku objektu, kde je situováno parkoviště, jsou umístěny 4 kamery, a to v průjezdu, v předním vnitrobloku, ve spojovacím krčku a v zadním vnitrobloku.

V prostoru objektu je instalován kamerový systém v počtu jednoho až dvou kusů kamer v každém nadzemním podlaží. Záznam se ukládá na HD záznamového zařízení po dobu max. 3 dnů.

- Plzeňská 314/115

V objektu je instalován kamerový systém, a to v každém nadzemním podlaží. Záznam je uchováván na HD záznamového zařízení po dobu max. 3 dnů.

    - Řízení provozu a dohled

Snímání kamerovým systémem je prováděno nepřetržitě.

Monitoring je prováděn v prostoru recepce objektu, kde je také umístěno záznamové digitální zařízení, záznam je uchováván 3 dny a je možné ho exportovat po rozvodech strukturované kabeláže.

Přístup k sledování online provádí recepční, záznam může pořídit jen proškolená osoba.

    - Řízení přístupu k systémům a síti

Zařízení pro monitoring není nijak zajištěné, záznamové zařízení je umístěno v recepci objektu.

Přístup k záznamům je pouze v recepci na záznamovém zařízení.

Přístup k těmto záznamům má vymezený a přesně definovaný počet osob (upravuje interní směrnice).

    - Předpokládané změny systémů

- Nepředpokládají se žádné změny v systému CCTV.

- Analýza tisku

  - Úvod

Tento předkládaný dokument vznikl na základě prostudování předložených statistik z tiskového systému Print Manager Plus a na základě Know-how odborných poradců, kteří se zabývají především problematikou „Tiskových řešení“ a specializují se na vytváření dlouhodobých koncepcí.

Tato koncepce je založena na přísně nezávislém přístupu a popisuje zcela neutrálně především cílový stav, kterého je žádoucí dosáhnout.

Zadání bylo definováno s cílem zásadního snížení nákladů jak přímých spojených s investicemi a s provozem, tak i nepřímých, které souvisejí především s časem potřebným k zajištění veškeré administrace a logistiky přímo související s provozováním těchto zařízení. Dále nesmí dojít ke snížení současného komfortu na takovou úroveň, kdy začne docházet ke snižování produktivity práce jednotlivých úředníků nebo dojde k snižování kvality služeb pro občany.

V případě akceptace hlavních myšlenek tohoto dokumentu bude jako druhý krok následovat prezentace, která vysvětlí více do hloubky konkrétní postupy a případné nejasnosti (uváděné ceny uvnitř dokumentu jsou ceny s DPH).

  - Popis současného stavu

    - Statistické údaje a fakta (sumarizační tabulka)

Na základě prostudování předložených dokumentů Mapy tiskáren Prahy 5 (https://intranet.praha5.cz/tiskarny) a vyhodnocení statistických údajů ze SW Print Manager Plus za období leden až duben 2011 byly sumarizovány níže uvedené statistické údaje, které slouží jako základní výchozí bod pro posouzení současné situace a následné navržení řešení respektive dlouhodobé koncepce.

| Poř. | Měsíční report generovaný SW PMP | Množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Počet uživatelů | 262 |
| 2. | Tiskáren celkem | 144 |
| 3. | Barevných tiskáren | 21 |
| 4. | Černobílých tiskáren | 123 |
| 5. | Měsíční průměr A4 | 114 548 |
| 6. | Barevných A4 | 8 613 |
| 7. | Černobílých A4 | 105 935 |
| 8. | Průměr A4 na 1 tiskárnu barevnou | 410 |
| 9. | Průměr A4 na 1 tiskárnu ČB | 861 |
| 10. | Průměrný počet úloh | 51 470 |
| 11. | Průměr úloh na 1 tiskárnu | 357 |
| 12. | Průměr stránek na 1 úlohu | 2,23 |
| 13. | Počet tiskáren využívajících duplex | 16 |
| 14. | Duplex % | 2,69 |
| 15. | 30TOP uživatelů vytisklo | 33 700 |
| 16. | 30TOP uživatelů % A4 | 29% |
| 17. | Kolik % uživatelů 30% A4 | 10% |
| 18. | Průměr A4 na 1 uživatele | 437 |
| 19. | Průměrné náklady celkem | 139 749 |
| 20. | Vážený průměrný náklad na 1 A4 (pouze toner, podrobnější rozbor jednotkových cen bude níže) | 0,69 |
| 21. | Údaje z dokumentu Mapy tiskáren Prahy 5 |  |
|  | Pouze údaje neuvedené ve statistice SW PMP |  |
| 22. | Počet síťových tiskáren | 15 |
| 23. | Počet USB tiskáren | 32 |
| 24. | Počet tiskáren celkem (LAN SW + LAN MtP5 + USB) | 191 |
| 25. | Počet provozovaných modelů tiskáren | 24 |
| 26. | Počet nepřipojených "kopírek"do sítě | 52 |
| 27. | Počet provozovaných modelů "kopírek" | 31 |
| 28. | Počet výrobců | 12 |
| 29. | Počet realizovaných A4 mimo SW PMP | ? |
| 30. | Počet zařízení na 1 uživatele | 1,08 |

    - Komentář k uvedeným statistickým údajům

Počet uživatelů

Z reportu vyplývá, že více než 260 uživatelů vytisklo na síťových zařízeních minimálně jednu stránku A4 během sledovaného období.

Tento počet je dostatečně velký, abychom mohli hodnotit současný stav z pohledu „velkých čísel“, tedy dostatečně objektivně.

Tiskáren celkem

Ve sledovaném období bylo celkem využito všemi uživateli 144 tiskáren (tzn. byla na nich vytištěna minimálně 1 A4). Níže uvedený graf ukazuje, že více než 2 000 stránek A4 za měsíční období bylo dosaženo pouze na 9 tiskárnách. Ani jedno zařízení nepřekročilo hranici 4 000 stránek A4. Hranici 200 stránek A4 za měsíc nedosáhlo (nebo jenom velmi těsně) 25 zařízení.

Tyto hodnoty, maximum 2 000 A4 (100 denně) a minimum 200 A4 (10 denně) měsíčně, uvádíme jako hraniční hodnoty u tiskáren, které by měly být podrobeny detailnější analýze a na jejím základě by se pak měly tiskárny přemístit, odstranit nebo naopak posílit.

Celkovému počtu tiskáren a počtu uživatelů bude dán větší prostor ještě v dalších samostatných bodech.

A4 celkem

Celkový počet realizovaných stránek A4 je v průměru bezmála 115 000. Tento údaj je vždy nutné uvádět v poměru s počtem aktivních uživatelů a ten byl, jak je uvedeno výše, 262. Z toho vyplývá, že statisticky sledovaná veličina, počet stránek na jednoho uživatele, je 437.

Z celkového počtu A4 bylo vytištěno 8 600 A4 barevně a 106 000 A4 černobíle. Poměr mezi barevnými a černobílými stranami je tedy menší než 10 %.

Čistě matematický průměr vytištěných stránek na jednom barevném zařízení je 410 A4 (tento počet je dále dělen na barevné a černobílé dokumenty vytištěné na barevném stroji, v poměru cca 60 ku 40 ve prospěch „barvy“), na černobílých tiskárnách se dosahuje průměru okolo 850 A4 měsíčně.

Počet úloh celkem

Tento údaj je velmi důležitý, abychom mohli kvalifikovaně odhadnout typické chování uživatelů, které je determinováno právě velikostí jednotlivých úloh.

Můžeme konstatovat, že velikost jednotlivých úloh je přímo úměrná velikosti ochoty realizovat tisky na koridorových zařízeních.

Podělíme-li celkový počet stránek (114 548) celkovým počtem úloh (51 470) dostaneme velmi důležitý údaj, kolik je průměrně stránek v jedné úloze (2,23). Dlouholetá praxe říká, že osciluje-li průměr okolo hodnoty dvě, pak to znamená, že více než dvě třetiny dokumentů jsou jednostranné, uživatelé to velmi často vnímají, že tisknou pouze dokumenty na jeden list a navíc jednostranné.

Duplexní tisk

Ve sledovaném období bylo potištěno pouze 3 004 listů duplexně (oboustranně), to je méně než 3 % dokumentů. Na tomto objemu se podílelo celkem 16 tiskáren a tuto možnost využilo minimálně jednou 24 uživatelů. 24 uživatelů je méně než 10 % z celkového počtu, což se jeví jako velmi neuspokojivé, nutno však zopakovat konstatování z předchozího bodu, že zásadní většinu dokumentů tvoří dokumenty, kdy je potištěna pouze jedna strana a duplex se proto realizovat ani nemůže.

Tento fakt je třeba zdůraznit, protože v mnoha případech zákazníci očekávají mnohem více úspor vyplývajících z restriktivních opatření, kterými chtějí posílit vědomí o možnostech dosahovat dodatečných úspor na principu tisku dokumentů oboustranně, velmi často mění kvůli oboustrannému tisku i vzhled interních dokumentů.

Dále je třeba si uvědomit, že i v případě vytvoření přiměřeného tlaku na uživatele dojde v nejlepším případě k úspoře pouze papíru, který sice není bezvýznamnou položkou v kalkulaci komplexního TCO, ale je rozhodně minoritní složkou (v dnešní době se trhu daří vytvářet tlak na výrobce papíru a tak se cena dlouhodobě pohybuje mezi 50 až 70 Kč s DPH za balík s 500 listy standardního bílého kancelářského papíru 80 g/m2. Když spočítáme náklad na jeden list, vyjde nám suma od 0,10 do 0,15 Kč, to znamená, že se standardní list A4 podílí na celkových nákladech méně než 10 %. Bude tedy jistě efektivnější hledat zásadní úspory jinde. Jak bude popsáno níže.

Počet A4 a 30TOP uživatelů

Z údajů o počtu realizovaných tisků A4 u 30 „nejaktivnějších“ uživatelů lze konstatovat, že více než 30 % celkových objemů vyprodukuje méně než 10 % uživatelů. Tento údaj si je důležité uvědomit v případě, že chceme analyzovat u zaměstnanců  činnost související s tvorbou dokumentů a chceme dosáhnout výsledku co nejrychleji a nejefektivněji, tzn. začneme tam, kde se realizují největší objemy.

Průměr A4 na 1 uživatele

Jednoduchým výpočtem dostaneme hodnotu pod 450 A4 a to je na první pohled pod celostátním průměrem. Musíme si ale uvědomit, že v celkových číslech chybí údaje o objemech realizovaných na „kopírkách“ a na tiskárnách s USB připojením (zařízení, která nejsou na síti, monitorovací SW „nevidí“ a proto neexistuje dlouhodobá statistika).  V posledních 15 letech se ukazuje, že celkově „klasických kopií“ ubývá na úkor tisků a v poslední době hlavně skenů.  Z praktických zkušeností z podobných organizací lze konstatovat, že kopie tvoří typicky cca 10 % z objemu vytištěných dokumentů, tzn., že dalších 50 stránek přičteme k 450 a pak se na průměr, který se pohybuje kolem 500 A4 na uživatele a měsíc, dostaneme zcela snadno.

    - SW Print Manager Plus - monitoring, reporting

Print Manager Plus je vlajkový produkt americké společnosti Software Shelf, která patří mezi vývojářskou špičku v oblasti softwarových aplikací pro sledování, filtrování, správu a nastavení vlastností tiskových úloh. Print Manager Plus byl první produkt podobného typu, který nativně pracoval ve Windows prostředí. V našich „končinách“ není tento typ SW tak častým jevem, protože v České republice sídlí a úspěšně vyvíjí stejný typ SW hned dvě společnosti. Ty v průběhu posledních let vytvořily tak vysoce konkurenční prostředí, že pro společnosti z jiných zemí prakticky neexistuje možnost reálně uspět v přímém „měření sil“.

Na úřadě je pravděpodobně používána Free Version, protože výstupy, které jsme obdrželi, nebyly náležitě personalizovány a působily neprofesionálně. Například ceny jsou uváděny v dolarech a rovněž hodnota není nastavena správně. Obecně by mohly být náklady na tisky účtovány podle skutečně zhotovených, vytištěných stránek, na základě podrobného reportu z  SW Print Manager Plus (dále jen PMP), protože SW umožňuje monitorovat všechny důležité a potřebné veličiny k náležitému účtování:

- Identifikuje uživatele, který „poslal“ příkaz k tisku

- Čas a datum (kdy byla úloha uvolněna k tisku)

- Velikost úlohy (kolik stránek) a formát (A4 nebo A3)

- Název aplikace, z které bylo tištěno, jméno souboru pouze částečně (to je v případě potřeby analytických činností týkajících se práce s dokumenty zásadní nevýhoda)

- Jméno tiskárny

- Dále se dá přiřadit ke každé tiskárně výše nákladů, které vyjadřují celkové náklady přepočtené na 1 A4, to pak při správném nastavení umožňuje velice jednoduchým způsobem, formou nákladových reportů mít detailní přehled o všech nákladech souvisejících s produkcí dokumentů

- Tyto sledované veličiny pak mohou být použity k vytvoření „libovolných osobních“ reportů, podle potřeb zodpovědného vedoucího pracovníka

Proto je velmi neobvyklé, že v současné době je v systému zadána jedna stejná částka 1,22 Kč u všech tiskáren, nejsou rozlišeny ani černobílé a barevné tiskárny. Jsme přesvědčeni, že k tomu neexistuje racionální zdůvodnění, kromě snad případu, že by nebylo z nějakého důvodu možné SW PMP administrovat (např. ukončení podpory ze strany výrobce) nebo historicky byla tato hodnota do systému zadána a pak již nebyla změněna. Nesmyslnost takto nastavené ceny lze jednoduše demonstrovat porovnáním s cenou, která je nabízena současným trhem.

1,22 Kč za vytištěnou barevnou stránku se cena pohybuje v lepším průměru. Cena za černobílý tisk je ale minimálně dvakrát předražena a to bereme v úvahu stejnou kategorii zařízení. V případě, že cenu porovnáme se zařízením z úspornější kategorie, kde se cena za A4 pohybuje okolo 0,20 Kč, tak dojdeme k závěru, že současné náklady na 1 A4 jsou 6x vyšší, než které se běžně dosahují v případě otevřené soutěže.

    - Údaje z dokumentu Mapy tiskáren Prahy 5

Při důsledném porovnání výstupů ze SW systému PMP a dokumentů „Mapy tiskáren“, bylo zjištěno, že existují zařízení, která monitorovací SW „nevidí“ nebo je neuvádí v běžném reportu.

Může to být z následujících důvodů:

- Všechny tiskárny, které jsou sice na síti, ale v daném období nebyly použity

- Všechny „kopírky“, které nejsou připojeny do sítě

- Všechny tiskárny, které jsou připojeny pouze lokálně a umožňují tisk „napřímo“ pouze z připojeného PC přes USB kabel

Po křížové kontrole se dá konstatovat, že v dokumentu Mapy tiskáren jsou záznamy o všech provozovaných zařízeních.

Celkové hodnoty jsou tedy následující:

- Celkový počet provozovaných zařízení je 242 (z toho 52 nepřipojených kopírek a 32 USB tiskáren)

- Počet zařízení na jednoho uživatele je 1,08 (v případě, že bychom do analýzy zahrnuli i veškeré stolní faxy, skenery a jiná kancelářská zařízení, která ve většině případů nemají logické opodstatnění, aby byly udržovány v provozu, pak můžeme konstatovat, že bylo dosáhnuto „ideálu“ jeden uživatel na jedno zařízení)

- Celkový počet provozovaných modelů je 55 (dominantní HP)

- Celkový počet výrobců je 12 (zcela dominantní je HP více než 90 %)

- Skutečnost, že 84 zařízení je mimo monitorovací systém, přináší značné komplikace, které mají přímí vliv jak na náklady přímé, tak i nepřímé

- Z ostatních statistických údajů vyplývá, že chování uživatelů ve srovnání s ostatními úřady podobného typu nijak nevybočuje a je zcela typické (např. vytíženost tiskáren v průběhu pracovního dne)

- Největší podíl tištěných dokumentů tvoří výstupy z aplikace GINIS a pak následují ostatní dokumenty vytvořené v Microsoft Office

- Existují zařízení, která jsou využívána pouze jedním uživatelem, dvěma i více, v závislosti na úředníkem vykonávané funkci

- Více než 60 % tiskáren vytisklo více než 500 stránek A4 za měsíc, matematický průměr na jedno zařízení je 800 stránek A4

  - Zhodnocení současného stavu

    - Pozitiva

Monitoring a reporting

Jednoznačně nejpozitivnější věc v současnosti je používání monitorovacího SW Print Manager Plus, který je schopen generovat základní statistické údaje ohledně síťových zařízení.

Tyto údaje jsou postačující k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, jak postupovat, aby bylo dosaženo všech vytyčených cílů, a zároveň jsme měli jistotu, že ve srovnání se současnou situací dojde k zásadnímu zlepšení všech sledovaných parametrů.

- Celkové náklady

- Komfort uživatelů

- Monitoring a kontrola

- Logistika servisu a spotřebního materiálu

- Garantované benefity dle jednotlivých „rolí“ na úřadě

    - Současný stav jako typický produkt nekoncepce

Současný stav vnímáme jako zcela typický, který zásadně nevybočuje ve srovnání s trhem a plně odpovídá evoluci tiskových zařízení v organizacích podobného typu. Máme tím na mysli základní sledované parametry jako je:

- Průměr A4 na jednoho uživatele (cca 500 A4)

- Počet zařízení na jednoho uživatele (cca 1 : 1)

- Duplexní tisk (méně než 3 %)

- Kontrola provozních nákladů (částečně ano – cena stanovena u tiskáren za 1A4)

- Výše nákladů (1A4 barevně 1,22 Kč = lepší průměr; 1 A4 černobíle 1,22 Kč = velmi diskutabilní),

- Část zařízení absolutně mimo monitorovací systém („kopírky“)

Tím, že je situace naprosto typická, můžeme navrhnout řešení, kde můžeme dopředu velmi přesně předpovědět, jakého cílového stavu se dá dosáhnout, a tento cíl garantovat smluvně.

    - Negativa

Chybí dlouhodobá koncepce produkce dokumentů

Toto negativum je prapříčinou všech stávajících problémů, kdy musíme konstatovat, že smysluplná koncepce navržená specialisty v oboru řeší vše a naopak její neexistence je zárukou „cesty do pekel“.

Značné množství zařízení

Nejlépe vystihuje tuto situaci údaj − počet uživatelů na počet zařízení, který se blíží k poměru 1 : 1.

Dokumenty „Mapy tiskáren“ pak jasně ukazují, že až na výjimky neexistuje důvod, proč nelze sdílet jedno zařízení více uživateli, naopak ve všech případech lze mít jedno zařízení v místnosti a ve většině pak řešení „koridorové“.

Nejednotné portfolio

Velké množství modelů (55) způsobuje, že pokaždé, když je třeba vyvinout jakoukoliv činnost k zajištění provozu daného modelu (zajištění servisního zásahu, nákup spotřebního materiálu), je třeba postupovat velmi specificky, což má za následek značné časové ztráty všech zúčastněných a prakticky velmi nesnadnou kontrolu nad nákupními cenami. Životní cyklus jednotlivých zařízení je absolutně neřiditelný proces.

V konečném důsledku se značná různorodost zařízení odráží negativně i na koncových uživatelích.

Dokumenty tisknou výkonově předimenzované tiskárny

Jak je celý systém výkonově předimenzován, ukáže následující výpočet.

Jak uvádíme v popisu současného stavu, 30 % objemu vytiskne 10 % tiskáren.

Tzn., že celkový objem tisků ponížíme o 30 % a počet tiskáren o 10 %.

Pak znovu spočítáme, kolik je průměr tisků na zbývající tiskárny, a ten pak vyjádříme potřebným průměrným denním výkonem.

114 500 A4 – 30 % = 80 150

144 ks – 10 % = 130 ks

80 150 A4 : 130 ks = průměr 616 A4 na zbývajících 90 % tiskáren

Při rychlosti 35 A4 za minutu to je necelých 18 minut za měsíc v provozním režimu!!!

Ještě absurdnější je, vyjádříme-li dobu provozního režimu v % ve vztahu k pracovní době (8 hodin, 20 dní v měsíci), vyjde nám pak, že tiskárna je v provozu 0,002 % z celkové pracovní doby uživatele.

Při výběru stěžejního modelu nebylo rozhodujícím kritériem TCO

Při výběru nosného modelu tiskárny se neporovnávalo TCO jednotlivých „kandidátů“, jinak by pravděpodobně nemohl uspět model HPLaserJetP2055dn, který nepatří mezi „TCO šampióny“. Dále byl vybrán model zbytečně výkonný a zároveň bylo pořízeno zbytečně velké množství tiskáren.

    - Ekonomicky nevýhodné podmínky na pořízení tiskáren a jejich provozování

Fakta:

- Tiskárny byly pořizovány formou pronájmu v různém období, vždy na 36 měsíců.

- Jednotlivé detaily ukazuje tabulka, kde je uvedeno datum pořízení a datum ukončení smluvního pronájmu jednotlivých tiskáren.

Dle uzavřené smlouvy se současným dodavatelem zbývá od 1. 6. 2011 ještě uhradit zbývající splátky v celkové hodnotě 1 978 303 Kč bez DPH, respektive 2 373 963 Kč s DPH. Tato podmínka se jeví jako neměnná.

- Celková suma, která bude dodavateli zaplacena, bude více než 5,5 milionu s DPH. Tato částka nekoreluje s prováděnými službami − viz komentář níže.

Komentář

ad 1.  Smlouva na období 36 měsíců není dostatečně dlouhá především v souvislosti s životností tiskáren. Jestliže nedojde k zásadnímu nárůstu objemů tisku, nebudou tiskárny po 36 měsících „řádně“ amortizované.

Zcela obecně lze konstatovat, že maximální prodloužení doby, po kterou je zařízení využíváno, má přímý vliv na snižování TCO, tedy na celkové náklady. To ale neplatí v případě, že používáme tiskárny, které mají tak vysoké provozní náklady, že tyto náklady převyšují TCO tiskáren jiných modelů nebo případně výrobců. Pak se dá jednoduše zkonstatovat, že každým dnem, každou vytištěnou stránkou nám peníze „proletí komínem“ a čím dřív dojde k obměně, tím lépe.

TCO  jednotlivých tiskáren používaných v současnosti ukazují nejlépe následující tabulky.

|  |  | Průměr ČB | Průměr Barva | Cena celkem | 36 splátek | Toner 1 A4 | Toner 1 A4 | Náklady na provoz |  | Náklady na provoz | TCO 36 měsíců | TCO 36 měsíců | TCO 60 měsíců | TCO 60 měsíců |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | BAREVNÉ TISKÁRNY | A4 měsíc | A4 měsíc | 36 splátek 1 ks | x ks | ČB | Barva | ČB 36 měsíců |  | Barva 36 měsíců | ČB | Barva | ČB | Barva |
| 2 | HP Photosmart C7280 | 8 000 | 9 000 | 37 044 | 74 088 | 0,71 | 2,55 | 9 951 |  | 40 265 | 3,19 | 5,03 | 2,20 | 4,04 |
| 3 | HP OfficeJet 7000w | 8 000 | 9 000 | 37 044 | 111 132 | 0,42 | 1,49 | 8 780 |  | 35 279 | 2,90 | 3,97 | 1,91 | 2,98 |
| 5 | HP All-in-one Photosmart, barevná, MFP | 8 000 | 9 000 | 37 044 | 185 220 | 0,50 | 2,46 | 17 561 |  | 97 200 | 2,98 | 4,94 | 1,99 | 3,95 |
| 5 | Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 8 000 | 9 000 | 48 564 | 242 820 | 0,22 | 1,67 | 7 712 |  | 66 166 | 3,47 | 4,93 | 2,17 | 3,63 |
| 5 | HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 8 000 | 9 000 | 17 244 | 86 220 | 0,48 | 1,37 | 16 859 |  | 54 245 | 1,64 | 2,53 | 1,17 | 2,07 |
| 2 | HP Photosmart Premium | 8 000 | 9 000 | 37 044 | 74 088 | 1,43 | 3,03 | 20 070 |  | 47 866 | 3,91 | 5,51 | 2,92 | 4,52 |
| 5 | HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 8 000 | 9 000 | 17 244 | 86 220 | 0,78 | 2,11 | 27 226 |  | 83 548 | 1,93 | 3,27 | 1,47 | 2,81 |
| 1 | HP ColorLaserJet 6030f MFP | 8 000 | 9 000 | 353 400 | 353 400 | 0,07 | 1,11 | 480 |  | 8 772 | 23,74 | 24,79 | 14,27 | 15,32 |
| 2 | HP ColorLaserJet 3525dn, barevná, laserová, 1200 dpi, 30 stran | 8 000 | 9 000 | 82 008 | 164 016 | 0,38 | 2,72 | 5 408 |  | 43 056 | 5,88 | 8,22 | 3,68 | 6,02 |
| 8 | HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 8 000 | 9 000 | 37 044 | 296 352 | 0,76 | 3,44 | 42 815 |  | 217 505 | 3,24 | 5,92 | 2,25 | 4,93 |
| 3 | HP Business InkJet 2800dt, ink., A3+, 4800 x 1200 dpi | 8 000 | 9 000 | 37 044 | 111 132 | 0,34 | 1,38 | 7 184 |  | 32 813 | 2,82 | 3,87 | 1,83 | 2,87 |
| Celkem splátky za 36 měsíců |  |  |  | 1 784 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem provoz ČB za 36 měsíců |  |  |  |  |  |  | 164 047 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem provoz za 36 měsíců barva |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 714 |  |  |  |  |  |

|  |  | Průměr | Cena celkem | 36 splátek | Toner 1 A4 | Náklady na provoz | TCO 36 měsíců | TCO 60 měsíců |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY | A4 měsíc | 1 ks 36 splátek | x ks | ČB | 36 měs.ČB | ČB | ČB |
| 1 | HP M1522nf, multifunkční zařízení | 110 000 | 17 244 | 17 244 | 0,84 | 22 070 | 1,49 | 1,23 |
| 13 | DELL tiskárna | 110 000 | 9 800 | 127 400 | 0,78 | 267 124 | 1,15 | 1,00 |
| 1 | HP LaserJet 9050dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 50stran | 110 000 | 212 040 | 212 040 | 0,21 | 5 537 | 8,24 | 5,03 |
| 1 | HP LaserJet 9040dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 40stran | 110 000 | 212 040 | 212 040 | 0,21 | 5 537 | 8,24 | 5,03 |
| 2 | HP LaserJet 3055 MFP, laserová A4 | 110 000 | 17 244 | 34 488 | 1,63 | 85 800 | 2,28 | 2,02 |
| 4 | HP LaserJet 3015dn, čb, laserová, 1200 dpi, 40 stran | 110 000 | 37 044 | 148 176 | 1,63 | 171 600 | 3,03 | 2,47 |
| 1 | HP LaserJet 3005, čb, laserová, 1200 dpi, 33 stran | 110 000 | 37 044 | 37 044 | 0,38 | 10 069 | 1,78 | 1,22 |
| 94 | HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33 stran | 110 000 | 17 244 | 1 620 936 | 0,51 | 1 272 615 | 1,17 | 0,90 |
| 33 | HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26 stran | 110 000 | 17 244 | 569 052 | 0,49 | 425 229 | 1,14 | 0,88 |
| Celkem splátky za 36 měsíců černobíle |  |  | 2 978 420 |  |  |  |  |  |
| Celkem provoz za 36 měsíců černobíle |  |  |  |  |  | 2 265 581 |  |  |

Ad. 2 Tabulka − viz Příloha č. 1 − Měsíční nájemné, datum ukončení

Ad. 3 Jestliže provedeme součet všech splátek všech tiskáren za celé období 36 měsíců a ten pak porovnáme s částkou, kterou jsme získali součtem standardních prodejních cen, které uvádějí oficiální distributoři v České republice, dojdeme k významné částce 3 022 953 Kč bez DPH, respektive 3 627 544 Kč s DPH.

Toto zásadní navýšení výrazně negativně ovlivňuje ekonomičnost celého projektu. Jak je toto navýšení neadekvátní je vidět zřetelněji, jestliže ho vyjádříme v procentech nebo jednoduchým násobkem.

Údaj v procentech ukazuje, že standardní nákupní cena tvoří pouze 34 % celkové ceny, která bude dodavateli zaplacena.

Poslední řádek tabulky ukazuje, že standardní nákupní cena byla navýšena bezmála 3x.

| Součet standardních nákupních cen | 1 612 755 |
| --- | --- |
| Součet všech 36 splátek a všech strojů | 4 635 708 |
| Rozdíl v absolutní hodnotě | 3 022 953 |
| Kolik procent je standardní nákupní cena ve srovnání se sumou splátek | 34,00 % |
| Kolikrát byla navýšena standardní nákupní cena | 2,9x |

Trojnásobné navýšení nelze ospravedlnit ani argumentací, že cena pronájmu byla navýšena z důvodu extrémně náročných podmínek v SLA. Dodavatel uvádí jako hlavní důvod velmi krátký čas (Fix Time) na garantované znovuzprovoznění všech instalovaných tiskáren v případě poruchy, kdy na základě mandatorního požadavku ve výběrovém řízení byla smluvně dohodnuta neobvykle krátká doba na znovuzprovoznění nefunkčních tiskáren, a to do jedné hodiny.

Musíme konstatovat, že v tomto případě zcela jasně došlo k pochybení na obou stranách, což mělo za přímý následek „trojnásobné“ navýšení fixních měsíčních nákladů.

Zadavatel trval na nesmyslně krátké době na znovuzprovoznění porouchané tiskárny, i když taková situace není pro uživatele kritická a ten si může potřebné tisky vytisknout na nejbližší síťové tiskárně a tak přečkat dobu cca 4 hodiny (v dnešní době je parametr SLA 4+4 běžně požadovaný a servisními organizacemi řešitelný), než bude tiskárna opravena nebo vyměněna.

Z pohledu současného dodavatele se nabízelo řešit tento požadavek zadavatele například zakoupením několika tiskáren navíc do každé lokality a ty pak využívat jako přímý back up, který by byl v naléhavých případech operativně zprovozněn pracovníkem dodavatele, jenž je po celou řádnou pracovní dobu přítomen na úřadě. Dále by tyto tiskárny mohly být využity jako reserva pro případ, kdyby došlo k navýšení počtu úředníků a jejich zprovozněním by se nenarušila tak žádaná uniformita portfolia tiskáren.

|  | MODEL TISKÁRNY | Cena celkem | Nákupní cena | Rozdíl celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet |  | 36 splátek 1 ks | standard 1 ks | včetně počtu kusů |
| 5 | HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 17 244 | 2 100 | 75 720 |
| 2 | HP Photosmart Premium | 37 044 | 3 200 | 67 688 |
| 94 | HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200 dpi, 33 stran | 17 244 | 6 403 | 1 019 054 |
| 33 | HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200 dpi, 26 stran | 17 244 | 5 736 | 379 764 |
| 2 | HP Photosmart C7280 | 37 044 | 7 190 | 59 708 |
| 3 | HP OfficeJet 7000w | 37 044 | 4 954 | 96 270 |
| 5 | HP All-in-one Photosmart, barevná, MFP | 37 044 | 1 490 | 177 770 |
| 5 | Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 48 564 | 24 500 | 120 320 |
| 1 | HP LaserJet 9050dn, čb, laserová, A4, 1200 dpi, 50 stran | 212 040 | 98 900 | 113 140 |
| 1 | HP LaserJet 9040dn, čb, laserová, A4, 1200 dpi, 40 stran | 212 040 | 85 500 | 126 540 |
| 2 | HP LaserJet 3055 MFP, laserová A4 | 17 244 | 13 400 | 7 688 |
| 4 | HP LaserJet 3015dn, čb, laserová, 1200 dpi, 40 stran | 37 044 | 8 650 | 113 576 |
| 1 | HP LaserJet 3005, čb, laserová, 1200 dpi, 33 stran | 37 044 | 19 800 | 17 244 |
| 5 | HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 17 244 | 4 500 | 63 720 |
| 1 | HP M1522nf, multifunkční zařízení | 17 244 | 9 393 | 7 851 |
| 1 | HP ColorLaserJet 6030f MFP | 353 400 | 149 700 | 203 700 |
| 2 | HP ColorLaserJet 3525dn, barevná, laserová, 1200 dpi, 30 stran | 82 008 | 14 800 | 134 416 |
| 8 | HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 37 044 | 14 900 | 177 152 |
| 3 | HP Business InkJet 2800dt, ink., A3+, 4800 x 1200 dpi | 37 044 | 16 500 | 61 632 |
|  | Celkový rozdíl za 36 měsíců za všechny tiskárny bez DPH |  |  | 3 022 953 |
|  | Celkový rozdíl za 36 měsíců za všechny tiskárny s DPH |  |  | 3 627 544 |

    - Vysoké náklady na provoz

V současnosti není rozlišováno, zda se jedná o černobílý nebo barevný tisk (není zcela jasné, co vše cena obsahuje).

Cena barevného tisku sice odpovídá nákladově tisku na zařízení o dvě kategorie výše, ale na druhé straně je cena černobílého tisku minimálně 3x předražena (v případě srovnání s ekonomicky úspornými zařízeními současnosti i 5x). Jestliže je objem barevných tisků 6 % z celkového objemu, pak je nutno konstatovat, že pouze za přímé náklady za provoz tiskáren je vydáváno měsíčně více než 85 000 Kč.

- Charakteristika outsourcingu ICT

Pro komplexní poskytování služeb informačních a komunikačních technologií byl v roce 2005 zvolen outsourcing. Tomu předcházel cca. roční pilotní projekt. Od počátku přechodu na tento model byla spolupracujícím dodavatelem společností Pražská energetika, a.s., která spolupracuje se třemi hlavními subdodavateli. Komplexní outsourcing musí být dle smlouvy zajišťován 30% společností PRE a zbývajících 70% s pomocí subdodavatelů.

Smlouva s PRE byla aktualizovaná dodatkem ke smlouvě kmenové v září 2010, který upravuje platnost stávající kmenové smlouvy na dobu určitou do roku 2015 s možností předčasné výpovědi jen ve specifických případech.

Následně byly v prvním čtvrtletí roku 2011 uzavřeny další dodatky, které definují nově podmínky ukončení smluvních vztahů s 6 měsíční výpovědní dobou a upravují případné narovnání vztahů.

Dle vyjádření odpovědného pracovníka pana Ing. Kadlece, který byl účasten volbě řešení problematiky IT formou outsourcingu a realizaci projektu se společností PRE, a.s., byl hlavní důvod zvýšení kvality a komplexnosti služeb nikoliv primárně ekonomický efekt. Činnost interního oddělení IT byl v minulosti hodnocen jako nedostatečný, nepružný a nekomplexní a v mnoha aspektech neodborný. Oddělení nemělo kvalitní řízení a dohled. Z těchto aspektů se tehdejší vedení Městské části Prahy 5 rozhodlo pro realizaci projektu outsourcingu, který byl v dané době revoluční a v podmínkách samosprávy ojedinělý.

Z tohoto aspektu zřejmě vyplývají některé z budoucích problémů a komplikací, které existující vztahy a smlouvy přinášejí a to především s aspektem nevhodně definovaných podmínek, kdy nejsou reálně definované skutečné potřeby Městské části Praha 5. Hlavní problém spočívá především ve skutečnosti, že místo, aby byly definovány parametry dostupnosti služeb, jsou definovány časy pro opravu techniky – PC, serverů, tiskáren… Požadované časy na odstranění závad jsou nereálné pro jejich dodržování a hlavně nepotřebné pro odběratele, protože mu negarantuje dostupnost služeb i v případě jejich dodržení.

Dalším problematickým bodem je zafixování počtu techniky a průběžná modernizace v čase, která sice odpovídá původnímu harmonogramu náběhu do tohoto režimu, kdy technika byla obnovována postupně a z nějakého reálně existujícího stavu, ale reálně dnes neumožňuje dlouhodobý koncepční rozvoj například v oblasti serverové architektury, kdy není účelné obnovovat servery fyzicky kus za kus, ale je účelné připravit koncept se systémovým využitím virtualizace, konsolidace a případným vybudováním clusterů.

  - Oblast řešení outsourcingové společnosti

- Pronájem HW a SW prostředků informačních technologií

- Pronájem HW a SW prostředků (PC a tiskáren) v průběhu voleb

- Správa IT systémů

  - Správa serverů – údržba, zálohování, update

  - Správa osobních počítačů

  - Správa tiskáren a ostatních periférií

  - Počítačová síť LAN

- Dodávka spotřebního materiálu a náhradních dílů

- Poskytování podpory připojení k internetu (nikoliv samotnou konektivitu)

- Správa mobilních telekomunikačních technologií

- Správa webových stránek MČP5

- Podpora voleb

- Pronájem digitálních fotoaparátů a kamer

  - Oblast řešení hlavních subdodavatelů

| Subdodavatel | Oblast řešení |
| --- | --- |
| DATOR3 a.s. | instalace, konfigurace a správa serverů a serverových aplikací (AD, Exchange, DB, Print, …) |
|  | update a upgrade OS, restarty serverů, odstávky |
|  | Active Directory - správa uživatelských přístupů, e-mailových adres |
|  | řešení problémů s přístupem u většího počtu uživatelů |
|  | update a upgrade serverových aplikací (dodaná CD či stažení z internetu firem (ASPI, MYSIS, Radnice, …)) |
|  | správa systému GINIS SSL, GINIS EKO (uživatelské účty, šablony, nastavení tisků, základní údržba systému, DB, …) |
|  | správa systému Matrika (uživatelské účty, šablony, nastavení tisků, základní údržba systému, DB, …) |
|  | podpora dodavatelů aplikací, komunikace při řešení problémů, přípravy aplikačního prostředí |
|  | sledování počtu tisků na uživatele, zpracování měsíčního reportu počtu vytištěných stránek na jednotlivé uživatele |
|  | zabezpečení na Firewallu (Microsoft TMG 2010) |
|  | antivirová, antispamová, atp. ochrana (týká se firewallu, elektronické pošty, serverů, uživatelských počítačů a notebooků) |
|  | nastavení pro přístupy zvenčí (přes VPN apod.) |
|  | sledování přístupů na internet (kategorie, objemy dat), sledování počtu a objemu odeslaných a přijatých mailů, měsíční reporty TOPTEN |
|  | správa LAN (pasivní pravky, malé aktivní prvky) |
|  | správa UPS |
|  | další činnosti související s chodem ICT - serverové infrastruktury (dohledování chodu a výkonnosti, zálohování, incidenty nad OS, …) |
| Xanadu a.s. | SW a HW problémy stanic a periférií (tiskáren, scannerů atp.) |
|  | výměna spotřebního materiálu |
|  | technický posudek HW |
|  | instalace HW z pronájmu |
|  | zajištění volebních okrsků výpočetní technikou |
|  | další činnosti v souvislosti s chodem IT |
|  | zapojování projektorů, hlasovacích zařízení, připojování notebooků a dohled nad jejich chodem v požadovaném čase |
|  | vzdálený přístup do evidence Katastrálního úřadu |
| e-websolutions s.r.o. | TP pro aplikace dodané e-websolutions (webové i desktopové) |
|  | správa internetu, intranetu |
|  | evidence přístupových oprávnění |
|  | abonentní systém webových stránek |
|  | správa jazykových verzí webových stránek |
|  | aktualizace video archívu ZMČ na webových stránkách |
|  | příprava materiálů ZMČ Prahy 5 na CD |
|  | Zajištění chodu úřední desky na webových stránkách-speciální aplikace |
|  | zajištění atypických požadavků ze strany Prahy 5 (propojení obsahu ftp na intranet, správa fotek, netypická správa oprávnění,...). Např. stránky školek, jeslí atp. |
|  | podpora zpracování a používání materiálů RMČ, ZMČ, komisí a výborů |
|  | úpravy na webových stránkách, které není možné editovat pomocí redakčního systému |
|  | příprava podkladů (CD) pro jednání zastupitelstva |
|  | provoz prostředí pro aplikace NEMO, UU, internet/intranet |
|  | správa internetových domén, registrace, obnovy, DNS (praha5.cz, eprague5.eu, epraha5.cz, epraha5.ez, portheimka.cz, galerie-portheimka.cz, praha5.eu, p5.cz, tvpetka.cz, tvp5.cz, p5tv.cz, vasepetka.cz, vasepetka.eu, zpravodajpetka.cz, zpravodajpetka.eu, ipetka.eu , ipetka.cz, mojepraha5.czpraha5net.cz, praha5.net) |
|  | pronájem HW (tokeny, technologická PC, čtečky čárových kódů a další specifická zařízení) |
|  | zpracování pražské pětky na www pro Page Flip |
|  | správa abonentního systému – komunikace s uživateli |
|  | Uživatelská podpora: Konzultace k SSL a EKO Školení v administraci webových stránek, NEMO Školení autorizované konverze Školení datových schránek v rámci SSL |
|  | „Architekt“ např.: Konzultace k WiFi Praha5.NET, blokování odblokování jednání s dodavatelem Casablancou, odpovídání některých dotazů občanům Účast na jednáních MHMP Tvorba standardů Posuzování nabídek, vytipovávání dodavatelů, Zpracování materiálů na certifikaci ISVS Konzultace v rámci nových projektů z oblasti eGovernmentu (datové schránky, Czech POINT a další projekty z magistrátu) |

    - Aplikace

Kromě aplikací, které byly vytvořeny v rámci outsourcingu (např. NEMO, Účet úředníka, Intranet atd.), je zajištěna podpora i ostatních aplikací, jež jsou využívány MČP5. Provádí se update programů i databází, testování, správa přístupových oprávnění, řešení nahlášených problémů a chyb. Pro většinu aplikací je zajištěna jednotná podpora – Service Desk.

  - Pronájem koncových zařízení

Jednotlivá zařízení jsou v pronájmu. Za kompletní pronájem zařízení, tedy včetně servisní podpory, si poskytovatel účtuje měsíční jednotkovou cenu. Následující tabulka zobrazuje pronajatá zařízení k březnu 2011.

| Název (označení) | Počet kusů | Cena v Kč za ks/měs. | Celkem Kč bez DPH | Celkem Kč s DPH | Počet ks ze smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | 279 | 1 075,00 | 299 925,00 | 359 910,00 | 350 |
| Desktop | 0 | 1 147,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Pracovní stanice | 19 | 1 578,00 | 29 982,00 | 35 978,40 |  |
| Specializovaná pracovní stanice | 4 | 1 978,00 | 7 912,00 | 9 494,40 |  |
| PC po periodě | 8 | 300,00 | 2 400,00 | 2 880,00 |  |
| Notebook | 13 | 1 147,00 | 14 911,00 | 17 893,20 | 80 |
| Přenosná specializovaná stanice | 17 | 1 477,00 | 25 109,00 | 30 130,80 |  |
| Tiskárny A | 124 | 479,00 | 59 396,00 | 71 275,20 | 125 |
| Tiskárny B | 3 | 2 278,00 | 6 834,00 | 8 200,80 | 5 |
| Tiskárny C | 14 | 1 029,00 | 14 406,00 | 17 287,20 | 34 |
| Tiskárny D | 0 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Tiskárny E | 5 | 1 349,00 | 6 745,00 | 8 094,00 | 5 |
| Tiskárny F rychlotisk (formát A4) | 7 | 1 029,00 | 7 203,00 | 8 643,60 | 24 |
| Tiskárny F − snížena cena | 0 | 479,00 | 0 | 0,00 |  |
| Tiskárny G rychlotisk (formát A3) | 3 | 5 890,00 | 17 670,00 | 21 204,00 | 5 |
| Skenery (formát A4) | 26 | 117,00 | 3 042,00 | 3 650,40 | 45 |
| Skenery (formát A3) | 3 | 2 558,00 | 7 674,00 | 9 208,80 | 5 |
| Digital sender | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 320,00 | 1 |
| Switche | 4 | 6 216,00 | 24 864,00 | 29 836,80 | 5 |
| Aktivní síťové prvky | 2 | 1 250,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 |
| Multiplexor | 2 | 975,00 | 1 950,00 | 2 340,00 | 4 |
| Servery (včetně OS, bez rozšíření o SW aplikace) | 3 | 5 894,00 | 17 682,00 | 21 218,40 | 3 |
|  | 3 | 7 087,00 | 21 261,00 | 25 513,20 | 4 |
|  | 0 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| Datové úložiště | 1 | 10 063,00 | 10 063,00 | 12 075,60 | 1 |
|  | 1 | 4 984,00 | 4 984,00 | 5 980,80 | 1 |
| Zálohovací zařízení | 1 | 7 745,00 | 7 745,00 | 9 294,00 | 1 |
|  | 1 | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 722,00 | 9 |
| Záložní zdroje | 2 | 665,00 | 1 330,00 | 1 596,00 | 5 |
|  | 3 | 2 770,00 | 8 310,00 | 9 972,00 | 3 |
| Technologický HW (na bázi WS/SRV, včetně OS, bez SW aplikací) | 0 | 7 087,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | 3 | 3 375,00 | 10 125,00 | 12 150,00 | 4 |
|  | 1 | 4 575,00 | 4 575,00 | 5 490,00 | 4 |
| Wifi prvky | 8 | 685,00 | 5 480,00 | 6 576,00 | 8 |
| Digitální fotoaparát | 12 | 322,00 | 3 864,00 | 4 636,80 | 12 |
| Profesionální dig. fotoaparát (zrcadlovka) | 2 | 870,00 | 1 740,00 | 2 088,00 | 3 |
| Profesionální dig. fotoaparát − snížena cena | 1 | 322,00 | 322,00 | 386,40 |  |
| Digitální kamery | 0 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| Laminátor | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 890,00 | 1 |
| LCD monitor | 2 | 170,00 | 340,00 | 408,00 | 2 |
| Token | 20 | 89,00 | 1 780,00 | 2 136,00 | 50 |
| Snímače | 26 | 160,00 | 4 160,00 | 4 992,00 | 170 |
|  | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Frankovací stroj | 1 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 580,00 | 1 |
|  |  | CELKEM: | 645 044,00 | 774 052,80 |  |

    - Perioda obměny zařízení

Periodou obměny se rozumí doba pronájmu jednotlivých zařízení. Po jejím uplynutí bude původní zařízení vráceno a bude pronajato další nové zařízení. Nově pronajatá zařízení jsou dodána v konfiguraci způsobilé k bezvadnému provozu veškerých SW řešení, které jsou využívány na MČP5, a to včetně respektování přirozeného vývoje jednotlivých aplikačních platforem.

| Zařízení | Perioda (měsíce) |
| --- | --- |
| PC | 36 |
| Notebook | 48 |
| Tiskárna | 36 |
| Skener | 36 |
| Aktivní síťový prvek | 60 |
| Wifi prvek | 60 |
| Server | 60 |
| Fotoaparát | 60 |
| Kamera | 60 |

    - Servery

Mezi outsourcované zařízení patří i servery, a to v konfiguraci dle určení jednotlivého HW, s plánovanou životností (tj. i maximální možnou dobou, kterou lze pokrýt rozšiřujícími servisními službami se zásahem a opravou tentýž pracovní den (u kritického HW) servisním zastoupením výrobce).

K serverovému HW je mimo standardní dokumentace administrátora trvale veden Deník serverů, ve kterém jsou zaznamenávány činnosti probíhající při správě jednotlivých serverů. Měsíční přehled je součástí zprávy na kontrolním dnu. Aktualizovaný soubor je umístěn na intranetu Praha5.

  - Service Desk

Cílem hotline je zajistit jednotný způsob řešení incident management a change management. Uživatelé volají na hotline, kde je přiděleno jedno telefonní číslo. I když by měli uživatelé možnost samotného přístupu do servisdesku, zadání požadavků řeší raději telefonicky přes hotline nebo ojediněle písemně e-mailem. Pracovník převede požadavek do písemné formy (servisdesku) a přidělí mu jedinečné číslo. Zadavatel je o tomto kroku informován e-mailem. O průběhu řešení požadavku je taktéž informován e-mailem. Případné dotazy s řešením požadavku si musí vyžádat telefonicky nebo e-mailem na hotline. Další možností je kontaktovat pracovníka MČP5 (p. Bejčkovou), který má jako jediný přístup do servisdesku a může sledovat požadavky v čase. Ostatní přístupy pro zástupce úřadu nebyly využívány a proto jejich obnova při obnově certifikátu nebyla ze strany úřadu požadována. Další řešitel s přístupem do Service Desku za MČ je p. Jílek, který řeší aplikaci Živnostenský rejstřík (aplikace poskytovaná MHMP).

Průměrný počet řešených požadavků je 300−400 měsíčně.

Hotline je zajištěn od pondělí do pátku, od ranních (7.00) do večerních hodin (17.00−19.00).

Díky Service Desku se sledují jednotlivé kroky řešení požadavku v čase a proto je možné sledovat plnění dle SLA.

Doba pro zahájení požadavku je definována dle kategorie. Pro definovaný počet uživatelů (350 osob) je přiděleno 10 certifikovaných řešitelů přistupujících do Service Desku.

Během volebního období je přiděleno zvlášťní středisko podpory volebních komisí a je k dispozici po celou dobu práce volebních komisí s informační technikou.

Cílem je sjednotit podporu všech aplikací do jednoho hotline. Dnes existují aplikace, které mají podporu zajištěnou mimo outsourcing ICT. Service Desk zajišťuje podporu ujednotlivých dodavatelů aplikací (např. GORDIC, DATACENTRUM).

  - Časové limity pro plnění požadavků dle SLA

Údaje v následující tabulce definují dobu pro obnovení nefunkčního zařízení. Tato doba je zkrácena na mez technologických možností.

Definovaná doba se může prodloužit, pokud není technicky možné vadné zařízení uvést do funkčního stavu. Není-li to možné, prodlužují se limity na dobu nezbytně nutnou k uvedení zařízení do funkčního stavu.

| Název oblasti | Časový limit k obnově funkčnosti |
| --- | --- |
| PC – kategorie I | Do 1 hod. |
| PC – kategorie II | Do 3 hod. |
| Notebook – kategorie I | Do 1 hod. |
| Tiskárna – kategorie II | Do 3 hod. |
| Skener a ostatní periferie – kategorie II | Do 3 hod. |
| Server – kategorie I | Do 1 hod. |
| Centrální síťový prvek – kategorie I | Do 1 hod. |
| Důležitý síťový prvek – kategorie I | Do 3 hod. |
| Ostatní (podružné) síťové prvky | Do 5 hod. |

  - Vyjádření k současnému stavu

    - Service Desk

Uvedený způsob řešení Service Desku lze obecně považovat za jeden z finančně nejnáročnějších z důvodu, že uživatelům je vstupně poskytována i služba „sekretářky“ kdy nejsou povinni svůj požadavek specifikovat písemně, ale mohou jej nadiktovat určenému pracovníkovi prostřednictvím telefonní linky.

Aktuálně běžný způsob pro řešení ServiceDesk je otevření rozhraní – formuláře, kde jednotliví uživatelé zapisují jednotlivé požadavky na řešení. Tím samozřejmě není nutné odstranit jakoukoliv telefonickou konzultaci a požadavek na radu. Zde je vhodné naopak uvažovat o zřízení linek pro HelpDesk, který by byl přímo nasměrován na příslušné specialisty pro danou oblast nebo produkt. Obecně však platí, že rozdíl mezi Help Deskem a Service Deskem spočívá především v tom, na lince Help Desk je poskytnuta telefonická rada nebo návod a po ukončení hovoru by měl být požadavek tím okamžikem vyřešen. Naopak u služby Service Desk se počítá s tím, že požadavek nebo incident je následně řešen a je nutné jej sledovat do okamžiku potvrzení uživatelem, že je řádně ukončen.

Další nevýhodou stávajícího stavu je nemožnost sledovat plnění jednotlivých požadavků nějakým přehledným způsobem ze strany uživatelů na straně MČP5. Veškeré informace jsou v systému Servcie Desk, který je primárně dostupný pracovníkům poskytovatele a nikoliv uživatelům MČP5. Veškeré informace je možné získat pouze na vyžádání.

Pro plnění požadavku ověření termínu dodržení termínu SLA je vhodné, když má tyto informace průběžně k dispozici odběratel služby. V opačném případě je sporná transparentnost celého systému, když veškeré informace o řešení jsou pouze v systému poskytovatele.

V některých případech je dále řešení požadavku přes hotline zbytečně zdlouhavé. Jedná se o případy, kdy uživatel určitého IS (např. DC2, GINIS) požaduje rychlou informaci u konzultanta IS, místo toho je nucen hlásit požadavek na hotline, který ho dále tlumočí (nepřesně) na konzultanta IS (může dojít i k nepochopení zadání). Případně uživatel po konzultaci s konzultantem IS je nucen založit požadavek na Servis Desk zpětně. Situace lze částečně vyřešit zaškolením interních metodiků (zaměstnanci MČP5), kteří budou dané dotazy řešit primárně.

    - SLA

Časové limity pro plnění požadavků, tak jak jsou definované ve smlouvě, jsou nevymahatelné, a tedy pro objednavatele jsou nevýhodné. Není možno definovat přesný termín zajištění obnovy zařízení a současně ho podmínit technickou možností uvést zařízení do provozu. V takovém případě se totiž doba k uvedení zařízení do funkčního stavu prodlužuje na nezbytně nutnou, což je nevymahatelný pojem. Na druhou stranu jsou takto definované časové limity nereálné. V mnoha případech není možno fyzicky opravit servery do 1 hodiny. Rychlá obnova provozu aplikací je však nově zajištěna v rámci virtualizace serverové infrastruktury, která se realizovala na náš podnět (obnova provozu virtuálního serveru a v něm provozovaných aplikací na jiném, k tomu účelu připraveném HW) a datovém úložišti odděleném od vlastních serverů (tj. na discích serverů nejsou ukládáná žádná data, která by bylo v případě výpadku serveru nutné obnovovat).

Z tohoto důvodu je potřeba outsourcingovou smlouvu přehodnotit a definovat dle reálných požadavků na dostupnost služeb, cenové náklady těchto služeb apod.

Společnost PRE a.s. by měla zajišťovat 30% služeb z vlastních zdrojů, aktuálně lze ze zjištěných skutečnosti vyvozovat, že plní především roli administrativou a poskytuje služby Hotline. Všechny ostatní odborné služby jsou poskytovány jejími externími dodavateli. Tím pádem je velmi obtížné ověřit, zda je tento parametr smlouvy plněn.

Zmiňovaný procentuální podíl není možno měřit podle času stráveným při řešení jednotlivých služeb, jelikož údaj by nebyl objektivní. Měřením podílu dle času by byla smlouva dodržena, jelikož hotline je v provozu 5 dnů v týdnu několik hodin. Nutno ale podotknout, že hotline se vztahuje i na podporu služeb, které jsou na samostatné smlouvy (např. podpora jednotlivých IS).

Procentuální podíl zajištění služeb je možno měřit dle poměru fakturace jednotlivých subdodavatelů. Pokud bychom vzali v potaz jen faktury, které se vztahují ke smlouvě 38-0-OSS-05, tak by dodržení tohoto bodu mohlo být diskutabilní, ale těžko doložitelné. Dle poskytovaných služeb, společnost PRE a.s. zajišťuje jen hotline, který se navíc vztahuje i na jiné smlouvy.

Nutno podotknout, že informace jsme čerpali na základě poskytnutých faktur MČP5 a jsou jen orientační. Jelikož se způsob fakturace během jednotlivých roků měnil, není možno jednoznačně částky definovat.

Z našeho pohledu je nutností outsourcingovou smlouvu přehodnotit a to min. z důvodů:

- Nevymahatelné termíny plnění

- Nereálné termíny plnění

- Požadované termíny neodpovídají reálným požadavkům MČP5 jsou zbytečně krátké a tudíž zbytečně nákladné

- Charakteristika Architekta ICT

Pro potřebu konsolidace informačních a komunikačních prostředků byla v roce 2005 zvolena společnost Pražská energetika, a.s., jako „Architekt“ ICT.

Úkolem Architekta je:

- Koordinace prací a integrace se současnými a novými externími dodavateli včetně zajištění požadované spolupráce na dodávkách a řešeních

- Schvalování inovací a modernizací ICT, zejména upgrade HW a SW komponent, náhrada neintegrovatelného SW integrovatelným

- Zajištění úprav v souladu s legislativou a normami závazných v ČR, zejména v souladu se standardy veřejné správy a bezpečnostními standardy a normami

- Navrhovat a realizovat modernizaci informačního prostředí na základě moderních technologií a programů

- Zprostředkování plnění záruční a pozáruční podpory u dodavatelů, a to centrálním místem pro předávání požadavků – Service Desk

- Navrhovat řešení a systémovou podporu prostředků a zdrojů MČP5 a jejich řízení

- Navrhovat, vyvíjet či nakupovat a implementovat vhodné programové produkty

Architekt realizuje definované cíle v jednotlivých projektech. Mezi hlavní projekty patří:

- Implementace softwaru, pro sjednocení dokumentů a posílání dokumentů. „Architekt“ implementoval IS GINIS SSL a EKO jak pro spisovou službu, tak pro řešení ekonomické oblasti

- Snahou bylo převést agendy Matrika z IS Radnice od společnosti VERA do IS GINIS. GINIS v té době nepokrýval celý rozsah dané agendy, proto nedošlo k realizaci. PRE provedlo analýzu a porovnání a doporučilo ponechat agendu Matrika od společnosti VERA

- Propojit aplikace NEMO, Building Manager a GINIS. Návrh neprošel, protože MČP5 neví, co se bude dít s vlastněnými nemovitostmi (možná se budou prodávat)

- Úpravy v serverové architektuře tak, aby splňovala normu ISO 27001, návrh se neprosadil, a to z důvodu nedostatku financí

- Migrace IS Radnice od společnosti VERA na SQL a virtualizace aplikace pro zvýšení dostupnosti. Projekt je schválen a je ve fázi realizace

- V rámci bezpečnosti byla nastavena perioda pro vynucení změny uživatelského hesla a došlo ke sjednocení přístupu k aplikacím jednotným uživatelským heslem vytvořeným dle bezpečnostních standardů

- Bylo realizováno napojení IS GINIS a IS Datové schránky

- Vývoj jednotlivých aplikací na intranetu (e-doc, granty, účet úředníka atd.)

- Převod přímých smluv mezi MČP5 a dodavateli pod jednoho dodavatele, tj. Pražská energetika, a.s.

  - Kontrolní dny

V rámci Architekta jsou v pravidelných intervalech realizovány rekapitulační porady, tzv. „Kontrolní dny“. Porad se účastní zástupci outsourcingové společnosti a zástupci MČP5. Cílem je zhodnotit průběh outsourcingu za předešlé období a stanovit nové požadavky pro optimalizaci chodu úřadu.

- Hodnotí se průběh realizovaných projektů

- Definují se nové projekty

- Definují se nové požadavky

- Řeší se provozní problémy

- Definují se úkoly

- Konzultují se realizované a plánované odstávky

- Rekapitulace statistik Service Desku, antivirové ochrany, e-mailové schránky, návštěvnosti webu a přístup k wifi

- Hodnocení služeb outsourcingu jako ve škole (stupnice 1 až 5)

  - Roční zprávy

Cílem roční zprávy je zrekapitulovat a zhodnotit práci Architekta a outsourcingu ICT.

Součástí roční zprávy je:

- Hodnocení jednotlivých dodavatelů podle toho, zda s nimi byly v průběhu roku problémy. Jednotlivé problémy jsou zaznamenávány (jedná se např. o pozdní odezvy na řešení požadavků)

- Hodnocení jednotlivých aplikací z pohledu jejich funkčnosti během roku

- Rekapitulace a vyhodnocení výpadků a odstávek serverů, sítě a aplikací

- Rekapitulace a vyhodnocení počtu požadavků na Service Desk a průběh jejich řešení, a to dle jednotlivých oblastí

- Zvýrazňují se významné milníky poskytovaných služeb v daném roce, a to dle jednotlivých oblastí, servery, aplikace, internet atd

- Rekapitulace dodávek spotřebního materiálu a pronajatého HW

- Hodnocení jednotlivých projektů za daný rok

- Rekapitulace statistik antivirové ochrany, e-mailové schránky, návštěvnosti webu a přístup k hifi

- Definice strategie dalšího rozvoje

Řízení Architekta a outsourcingu ICT tak, jak je definováno poskytovatelem, je zachyceno na obrázku:

Rutinní

provoz

Koordinátor objednatele

Řídicí skupina projektu

PRE, ÚMČ P5

Koordinátor

dodavatele

Doplňkové

služby

Rutinní

provoz

Architekt

Outsoursing infrastruktury

Podpůrné projekty

Rozvojové projekty

  - Vyjádření k současnému stavu

    - Kontrolní dny a roční zprávy

Neexistují KPI a objektivní kriteria pro hodnocení Architekta a outsourcingu ICT a proto lze plnění očekávání jen velmi složitě vyhodnotit.

    - Dlouhodobá strategie

Na základě získaných informací, lze roli společnosti PRE, a.s. hodnotit nikoliv jako funkci architekt, ale spíše jako systémového integrátora. Spolupráce a nedefinované podmínky nesplňují aspekty pro poskytování služeb Architekta. Není definována dlouhodobá Strategie ICT např. na období pěti let. Dle společnosti PRE, a.s. je to způsobeno tím, že lidé na MČP5 nemají dost kompetencí a proto není jednoduché dosáhnout požadovaného cíle. Dlouhodobé strategie a cíle nelze v rámci architektu prosadit. Strategie se prosazují přibližně na jeden rok.

Oproti ostatním úřadům požaduje MČP5 větší specifikaci na jednotlivé aplikace, což stěžuje implementaci a zvyšuje náklady. Takto specifický SW již měl úřad vytvořen a nasazen před zahájením Outsourcingu (např. aplikace ISMA od R-INFA nebo Matrika od VERY).

Architekt neprovádí úkony směřující k dodržování normy ISO 27001.

- Finanční náklady na provoz ICT

Jedním z cílů outsourcingu ICT je sjednocení jednotlivých subdodavatelů pod hlavičku Pražské energetiky. Subdodavatelé proto fakturují své služby společnosti PRE a ta je poté fakturuje MČP5. Z tohoto důvodu se PRE podílí největší měrou na fakturaci podpory ICT.

  - Paušální náklady na provoz ICT

V následující tabulce jsou zachyceny roční paušální náklady na provoz ICT v rámci outsourcingu a Architekta.

| Projekt | Popis | Částka (v Kč) za faktury vystavené v roce |  | Smlouva | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |  |  |
| Architekt | Služba Architekta | 2 870 994,00 | 3 087 377,20 | 21-0-OSS-05 | Měsíční paušál 200 tis. Kč narůstá valorizací, dle dodatku |
|  | Nájem, bezpečnost serverů | 285 600,00 | 287 800,00 | 56-0-OSS-05 | Měsíční platba 20 000 Kč bez DPH |
|  | Antivirová ochrana (elektr. pošta) | 140 715,12 | 141 799,06 | 07-0-OSS-06 | Měsíční platba 9 854 Kč bez DPH |
|  | Outsourcing databáze SQL | 198 663,36 | 200 193,68 | 21-0-OSS-05 | Měsíční platba 13 912 Kč bez DPH |
|  | Podpora IS Radnice od VERA | 221 056,78 | 246 094,03 | 21-0-OSS-05 | Měsíční platba 17 499 Kč bez DPH |
|  | Služba serveru pro NEMO a Účet úředníka | 432 684,00 | 436 017,00 | 51-0-OSS-05 | 22 500 Kč pronájem serveru pro NEMO, 7 800 Kč pro Účet úředníka |
|  | Podpora aplikace NEMO | 1 048 467,35 | 1 057 278,00 | 19-0-OSS-06 |  |
|  | Outsourcing v oblasti bezpečnosti | 2 412 334,68 | 2 430 917,09 | 52-0-OSS-05 | Měsíční platba 168 931 Kč bez DPH (bezpečnost, firewall, antivir) |
|  | Podpora IS GINIS | 1 458 494,94 | 1 449 956,80 | 21-0-OSS-05 | TP = 32 000 Kč. Maintenence = 68 913 Kč |
|  | Správa a údržba www.praha5.cz, intranet. Praha5.cz a další služby dle smlouvy | 1 293 054,00 | 1 328 197,00 | 34-0-OOS-07 | Měsíční platba 92 300 Kč bez DPH |
|  | Podpora IS DATACENTRUM | 100 807,28 | 106 737,60 | 27-0-OSS-08 | Čtvrlet. platba 23 349 Kč bez DPH |
|  | Tech. konzultace bezdrátová síť | 718 462,50 |  |  |  |
|  | Provoz Czech POINT |  | 231 677,00 | 21-0-OSS-05 | Práce e-websolutions a XANADU (tiskárny 7 ks x 1 029 Kč). Projekt č. 8/2009 |
|  | Služby spojené s provozem SW |  | 639 360,00 | 21-0-OSS-05 | Měsíční platba 53 280 Kč bez DPH |
|  | Celkem | 11 181 334,01 | 11 643 404,46 |  |  |
| Outsourcing | Service Desk (za hodinové sazby) | 2 288 848,98 | 2 884 030,58 | 38-0-OSS-05 | 1. část: 120 000 Kč je měsíční paušál za provoz hotline a všechny činnosti kolem projektového vedení, zajištění kontaktu s řešiteli atd. 2. část: služby objednané v rámci sml. nejvýše 1 000 hodin ročně − podpora p. Adamce, p. Krbutha, konz. k wifi… |
|  | Pronájem IT technologie | 9 881 280,43 | 8 975 059,38 10 788 512,58 | 38-0-OSS-05 | Za společnosti XANADU (76,2 %), EVROFIN (0,3 %), PRE (0,9 %), DATOR3 (18,3 %), e-websolutions (4,3%) |
|  | Správa IT systémů | 8 212 785,00 | 6 023 633,10 | 38-0-OSS-05 | V roce 2009 částečně i provoz hotline. Dodatkem smlouvy došlo k rozdělení |
|  | Spotřební materiál pro MČP5 | 2 469 493,89 | 2 681 663,94 2 999 158,74 | 38-0-OSS-05 | Za společnost GORDIC (pidy), XANADU a EVROFIN |
|  | Celkem | 22 852 408,30 | 22 695 335,00 |  |  |
| Celkem |  | 34 033 742,31 | 34 338 739,46 |  |  |

V následující tabulce jsou zachyceny roční paušální náklady na provoz ICT, dle jednotlivých dodavatelů mimo outsourcing a oblastí podpory.

| Dodavatel | Popis | Částka (v Kč) za faktury vystavené v roce |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| R-INFO | Podpora a údržba ISMA | 172 832,63 | 174 225,00 |
| Casablanca | Služba VPN spojení − pronájem zařízení | 214 200,00 | 215 850,00 |
| Casablanca | Připojení k síti internet a pronájem datového spoje | 8 998 968,20 | 9 145 090,00 |
| Casablanca | VPN spojení − konektivita | 107 100,00 | 107 925,00 |
| ASPI | Aktualizace systému ASPI | 25 411,00 |  |
| GORDIC | Roční komplexní podpora | 48 433,00 | 48 840,00 |
| GTS Novera | Telekomunikační služby | 497 164,72 | 368 455,00 |
| IC software | Za poskytování softwaru | 145 264,00 | 146 485,20 |
| SHERWOOD Media | Hosting a provoz portálu P5TV.cz | 214 200,00 | 137 850,00 |
| SHERWOOD Media | Tvorba reportáží | 1 619 888,00 | 2 576 960,00 |
| T-Systems | Správa okruhu sítě | 26 548,68 | 26 751,01 |
| T-Systems | Via Ethernet | 142 800,00 | 143 900,00 |
| Celkem |  | 12 212 810,23 | 13 092 331,21 |

V následující tabulce jsou zachyceny roční nepaušální náklady na provoz ICT, dle jednotlivých dodavatelů mimo outsourcing a oblastí podpory.

| Dodavatel | Popis | Částka (v Kč) za faktury vystavené v roce |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| DATACENTRUM | Školení, zpracování mezd atd. | 443 513,00 | 11 232,00 |
| e-websolutions | Fa za dodávku služby, reg. domén | 2 999,00 | 5 040,00 |
| SHERWOOD | Reportáže nadstandard, programování atd. | 324 775,00 | 1 792 500,00 |
| VERA |  |  | 4 320,00 |
| Celkem |  | 443 513,00 | 1 813 092,00 |

  - Nepravidelné platby na provoz ICT v rámci outsourcingu

| Popis | Částka (Kč) zaplacená v roce |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
| Různé nepravidelné platby v rámci outsourcingu na podporu ICT (volby, úpravy systémů, implementace, školení, projekty) | 9 918 211,92 | 6 773 539,67 |

  - Vyjádření k současnému stavu

Změny ve způsobu fakturace jednotlivých složek outsourcingu způsobují nepřehlednost v provedených platbách. Nicméně dle kontroly se zdají být platby za období 2009 a 2010 v souladu se smlouvami. Detailnější rozbor fakturace za rok 2009 a 2010 je součástí přílohy č. 2 a č. 3 (v el. podobě) tohoto dokumentu. Správnost dílčích plateb za hodinové práce nad rámec smlouvy nebo v rámci hotline není možné zpětně prověřit, nicméně by měly být jednotlivé faktury doloženy přílohami s podrobným popisem, na základě kterých p. Kadlec fakturaci schvaloval.

- Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality informačních systémů veřejné správy

  - Úloha oddělení IT v rámci městské části Praha 5

Role oddělení IT v rámci správy městské části Praha 5 je nejasná.  Neexistuje jednotná koncepce popisující činnost oddělení IT v rámci správy městské části Praha 5 jako celku. Není popsán vztah mezi oddělením IT a jednotlivými dalšími odbory, nejsou definovány technické a organizační podmínky pro poskytování služeb, práva a povinnosti jednotlivých stran.

Neexistují směrnice pro IT. Existuje pouze směrnice, která upravuje práci uživatelů s IT prostředky. Vlastní práce oddělení IT takto upravena není. Doporučujeme vypracovat směrnice IT (kterým by měl předcházet krok definice a návrhu jednotlivých IT procesů, funkcí či aktivit).

V rámci správy Městské části Praha 5 jsou uživatelé školeni pro práci s výpočetní technikou. Úspěšnost školení však není vždy vyhodnocována a tedy neexistuje motivace zaměstnanců si ze školení odnést co nejvyšší kvantum znalostí.

Pro vybraná důležitá školení (např. autorizovaná koverze nebo MS Excel, MS Word, rozšiřující GINIS SSL) byly provedeny testy uživatelů a výsledky byly předloženy vedení úřadu, na žádost i u doškolení

  - Řízení kvality v oblasti IT – současný stav

Díky existenci jednotného kontaktního centra – helpdesku je možné efektivně řídit, sledovat, měřit a zlepšovat kvalitu podpory informačních systémů i informačních systémů samotných.

Zavedení principu měřitelnosti do oblasti IT výrazně zvýšilo průhlednost chodu a správy technologií IT. V současném stavu je oddělení IT velmi dobře zmapováno a funkční. Nedostává se mu však pravomocí a vazeb na jednotlivé odbory.

V práci oddělení IT je velmi dobře identifikován zákazník oddělení. Aplikace zákaznického principu se ukázala jako klíčová a je jedním ze základních předpokladů pro zvýšení efektivity a účinnosti poskytování IT služeb a jejich měřitelnosti.

Neexistence konzistentního a metodicky správně „usazeného“ oddělení IT způsobuje, že neexistuje ucelená koncepce rozvoje IT.

Řízení změn − v rámci oddělení IT neexistuje jednotný pohled na řízení změn v infrastruktuře.

Správa znalostí −  v současné době neexistuje žádný kanál pro sdílení informací.

- Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy

  - Dlouhodobé cíle v oblasti bezpečnosti

    - Bezpečnost zpracovávaných dat

- Zajištění dostupnosti dat

- minimalizovat rizika ztráty dostupnosti dat nasazením vhodných technických prostředků, administrativních opatření a školení odpovědných pracovníků

- Zajištění důvěrnosti dat

- zajistit identifikaci a klasifikaci citlivých dat dle zákonných norem a interních předpisů a implementovat technické prostředky pro zajištění jejich důvěrnosti, implementovat mechanismy detekce narušení důvěrnosti dat, optimalizovat náklady s tím související

- Zajištění integrity dat

- přezkoumat mechanismy kontroly integrity dat ve stávajících komponentách IS, stanovit minimální požadavky na kontrolu integrity dat v aplikacích, vyžadovat u nově implementovaných systémů tuto kontrolu integrity, centralizovat nástroje pro detekci narušení integrity dat v průběhu vstupů/výstupů, zpracování a přenosu

- Zajištění auditních informací

- přezkoumat rozsah pořizování auditních záznamů a nástrojů pro jejich analýzu u stávajících komponent IS, stanovit minimální požadavky na zpracování auditních informací, vyžadovat je u nově zaváděných systémů

    - Bezpečnost technických  a systémových prostředků

- Zajistit fyzickou bezpečnost technických prostředků

- Přezkoumat fyzické zabezpečení tech. prostředků, stanovit minimální požadavky na fyz. bezpečnost a zajistit jejich realizaci

- Zajistit dostupnost technických a systémových prostředků

- V souladu s požadavky na zajištění dostupnosti služeb zajistit dostupnost technických prostředků včetně příslušných datových přenosů, optimalizovat náklady dle skutečných potřeb dostupnosti

    - Bezpečnost služeb (programových aplikací)

- Zajistit požadovanou dostupnost služeb

- Identifikovat skutečné potřeby dostupnosti služeb, navrhnout a implementovat vhodná opatření, optimalizovat náklady na zajištění dostupnosti služeb

    - Stanovení požadavků na bezpečnost IS

- Implementovat systémy managementu bezpečnosti informací dle ČSN/ISO/IEC 27001, zejména se pak zaměřit na následující oblasti:

- Stanovit skutečné potřeby dostupnosti jednotlivých procesů z hlediska optimalizace nákladů na jejich zajištění

- Stanovit SLA pro jednotlivé služby a zajistit jejich měření a vyhodnocování

- Identifikovat kritické procesy a jim příslušející komponenty IS

- Provést podrobnou analýzu rizik komponent IS podporujících kritické procesy – lze použít výstupy z Analýzy rizik prováděné společností NeXa.

- Navrhnout a zavést opatření ke snížení rizik na akceptovatelnou úroveň

- Systematicky sledovat a vyhodnocovat možná rizika

Informační technologie a informační systémy (dále jen IT/IS) jsou významnou a nedílnou součástí činnosti MČP5 zaměřenou na dosahování jejích cílů.

IT/IS a informace v nich obsažené musí být trvale odpovídajícím způsobem chráněny proti neautorizovanému přístupu, ztrátě a poškození. Musí být zajištěna jejich trvalá dostupnost pro všechny subjekty, které jsou oprávněny informačních zdrojů využívat.

    - Zaměření bezpečnostní politiky

Bezpečnostní politika IT/IS je zaměřena na informace, které jsou automatizovaně zpracovávány, a technologii jejich zpracování. Musí být zpracována, schválena na vrcholové úrovni městské části Praha 5 a odpovídajícím způsobem vyhlášena a implementována. Teprve potom budou specifikována a realizována základní opatření nutná pro splnění bezpečnostních cílů v oblasti bezpečnosti informací. Principy konstrukce a fungování, rozsah a obsah bezpečnostní politiky musí být podřízeny relevantním zákonným a podzákonným normám a obecným zásadám bezpečného využívání informací a zdrojů, které je podporují. Musí být trvale zajištěna a prověřována bezpečnost ve fázi budování IT i jeho využívání (provozu).

    - Účel bezpečnostní politiky

Účelem bezpečnostní politiky IT/IS je připravit podmínky pro návrh a implementaci Systémové bezpečnostní politiky IT/IS a Bezpečnostního plánu IT/IS. Hlavním cílem bezpečnosti definované těmito dokumenty musí být:

- Zajištění trvalé a kvalitní podpory činnosti městské části Praha 5 s využitím informačních technologií

- Zachování bezpečného přístupu k informacím městské části Praha 5 (tzn. informace musí být k dispozici vždy, kdy je oprávněně vyžadována)

    - Cílem bezpečnostní politiky IT/IS je zajistit, že:

- Informace je autentická

- Informace je chráněna před neautorizovaným přístupem, rozšiřováním, modifikací a před ztrátou (zničením)

- Je zajištěna dostupnost služeb a dat

- Rizika jsou odpovídajícím způsobem identifikována, vyhodnocena, dokumentována a      řízena

- Opatření k omezení rizik jsou implementována s vynaložením optimálních nákladů

- Všude tam, kde je to nutné, se automaticky pořizují záznamy o využití informací všech      typů

- Jsou dodržovány všechny zákonné a podzákonné normy a standardy

- Jsou jasně a písemně vymezeny zodpovědnosti za informační bezpečnost v rámci městské části Praha 5

Těchto cílů bude dosaženo pomocí systému řízení bezpečnosti informací popsaného Systémovou bezpečnostní politikou IT/IS a její implementací zejména formou implementace do stávajících a nově koncipovaných IT/IS, bezpečnostních projektů a z nich plynoucích bezpečnostních procedur, cestou administrativních opatření a konečně (nejčastěji) kombinací těchto aktivit.

    - Plán řízení bezpečnosti ISVS

- Provedení nezávislého audit souladu implementace ISMS s ČSN/ISO/IEC 27001

- Provedeno

- Provést stanovení minimálních požadavků na aplikace k zajištění důvěrnosti a integrity dat a zpracování auditních záznamů

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Implementovat minimální požadavky důvěrnosti, integrity a auditovatelnosti na stávající komponenty IS

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Komplexně revidovat provozní dokumentaci komponent IS zejména z pohledu snadného přístupu, aktuálnosti a použitelnosti

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Zajistit implementaci jednotného změnového řízení pro všechny komponenty IS

- Provedeno v rámci outsourcingu

- Identifikovat závislosti mezi jednotlivými komponentami IS, způsoby výměny dat a zabezpečení těchto procesů

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Zajistit nezávislé kontroly souladu bezpečnostních opatření s „doporučenou praxí“ a vyhodnotit zjištěné nedostatky

- Termín:		Zodpovídá: tajemník

- Stanovit skutečné potřeby dostupnosti jednotlivých procesů z hlediska optimalizace nákladů na jejich zajištění

- Termín:		Zodpovídá: tajemník

- Stanovit SLA pro jednotlivé služby a zajistit jejich měření a vyhodnocování

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Revidovat a doplnit opatření pro zajištění stanovené dostupnosti, otestovat recovery postupy

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Identifikovat kritické procesy a jim příslušející komponenty IS

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Provést podrobnou analýzu rizik komponent IS podporujících kritické procesy

- Provedeno

- Navrhnout a zavést opatření ke snížení rizik na akceptovatelnou úroveň

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Systematicky sledovat a vyhodnocovat možná rizika

- Termín:		Zodpovídá: vedoucí odboru IT

- Vytvořit plán školení bezpečnosti informací pro uživatele v přiměřeném rozsahu jejich zařazení, realizovat školení a provést nezávislé testování znalostí

- Termín:		Zodpovídá: tajemník

- Soubor základních pravidel pro správu ISVS

Shromažďování, zpracovávání, používání, přenášení a rušení dat v informačních systémech městské části Praha 5 se musí dít v souladu s platnou legislativou.

Cílem je vyvarovat se porušení norem trestního nebo občanského práva, zákonných nebo smluvních povinností a bezpečnostních požadavků. Dodržování těchto zákonných norem bude kontrolováno v rámci auditu bezpečnosti.

Tato systémová bezpečnostní politika se nevztahuje na utajované skutečnosti dle zákona 412/2005 Sb. K této problematice musí být zpracována bezpečnostní dokumentace a opatření v souladu s tímto zákonem. Za bezpečnost ve smyslu zákona 412/2005 Sb. odpovídá tajemník městské části Praha 5, který může jmenovat pro tyto účely Bezpečnostního ředitele.

Zákony a podzákonné normy

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (č. 40/2007 Sb.)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 412/2002 Sb., trestní zákon

Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., o elektronickém podpisu

Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy

Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy

Vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů, zveřejněné ve Věstníku ÚOOÚ

Vnitřní legislativa

Veškeré aktuálně platné interní předpisy, řády a nařízení

Normy a standardy

ČSN ISO/IEC TR 13335 − Informační technologie − Směrnice pro řízení bezpečnosti IT

ČSN ISO/IEC 17799 − Informační technologie − Soubor postupů pro řízení informační bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001 − Informační technologie − Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací − Požadavky

ČSN ISO/IEC 14508 − Informační technologie − Bezpečnostní techniky − Kritéria pro hodnocení bezpečnosti

ČSN EN ISO 19011 − Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Standardy Ministerstva informatiky ČR pro budování a provoz informačních systémů státní správy

Systém řízení bezpečnosti IT koncipovaný podle výše uvedených ČSN ISO/IEC norem je kompatibilní se systémy používanými v EU, metodikami a zvyklostmi při jejich implementaci.

- Postupy při dodržování a vyhodnocování informační koncepce

Informační koncepce se zpracuje jako oficiální dokument městské části Praha 5 a zařadí se do interní legislativy.

  - Implementační pravidla – dodržování informační koncepce

Předpokladem úspěšné implementace je:

- Připravit informační koncepci tak, aby respektovala cíle městské části Praha 5

- Přistoupit k implementaci v souladu s kulturou městské části Praha 5

- Pro implementaci je nezbytná zřetelná podpora a angažovanost ze strany vedení  městské části Praha 5, je nezbytné určit osobu, která se bude bezpečnosti systematicky věnovat a  bude nadřazená vedoucím odborů

- Pochopení cílů informační koncepce ze strany vedení městské části Praha 5 a všech zaměstnanců

- Postupné rozšíření všech požadovaných IT znalostí, modelů jednání a dokumentace  mezi zaměstnance

- Realizace odpovídajících školení a vzdělávání

- Zavedení systému zpětné kontroly a hodnocení účinnosti nových postupů, kvality a  bezpečnosti IT systémů a získávání návrhů ke zlepšení na základě zpětné vazby

- Stanovení směrnic a předpisů vedením městské části Praha 5, které budou sloužit jako nástroj při prosazení některých bodů informační koncepce mezi zaměstnance městské části Praha 5.

  - Vyhodnocování informační koncepce

Vyhodnocování informační koncepce se provádí vždy jednou ročně (obvykle vždy po 12 měsících) formou informačního auditu. Cílem je zjistit míru shody implementovaných opatření s Informační koncepcí městské části Praha 5 a standardy.

Aby se minimalizovalo riziko narušení chodu městské části Praha 5, musí být informační audity naplánovány a odsouhlaseny.

Za provádění interních auditů je zodpovědný vedoucí odboru IT. Audit třetí stranou provádí pracovníci odborné organizace na základě smlouvy.

Výsledky auditů jsou předávány vedoucímu odboru IT, který je zodpovědný za návrh nápravných opatření a jeho předložení tajemníkovi městské části Praha 5 ke schválení a přidělení zdrojů.

Veškeré kontroly prováděné v rámci auditu musí být zdokumentovány a proveden zápis o prověření. Každý zaměstnanec městské části Praha 5 musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění kontrol.

- Řízení změn dokumentu

Změnové řízení informační koncepce podléhá následujícím pravidlům:

- Změny v dokumentu má povinnost navrhovat vedoucí odboru IT, a to zejména:

- Při změně IT/IS, jejich využívání nebo organizace

- Po zjištění bezpečnostních nedostatků v IT/IS, které mohou být napraveny úpravou nebo doplněním dokumentu

- Na základě výsledků auditu kvality nebo bezpečnosti IT/IS, které mohou být napraveny úpravou nebo doplněním politiky

- Právo vznášet připomínky k politice má každá osoba, která je politikou vázaná.

  - Podněty musí být předány vedoucímu odboru IT

  - Vedoucí odboru IT připravuje návrh změn politiky

      - Odsouhlasení změn a vydání změnového dokumentu nebo nové verze dokumentu je v pravomoci tajemníka městské části Praha 5

      - S novou verzí dokumentu musí být seznámeny všechny osoby, pro které je tento dokument závazný

Zasílání připomínek a podnětů na změny informační koncepce bude možné použitím elektronické pošty vedoucímu odboru IT.

- Vzor Zápisu o vyhodnocení dodržování Informační koncepce městské části Praha 5 dle §7 vyhlášky č. 529/2006 Sb.

Téma auditu:	Audit Informační koncepce

Auditovaný odbor:	Odbor IT

Termín auditu:

Auditorská skupina:

I.

Úvod

#### Cíl a rozsah auditu

II.

#### Auditní zjištění

- Rekapitulace schválených změn od posledního auditu

- Stav jejich zapracování do informační koncepce

- Postup v městské části Praha 5 v r. 201x dle jednotlivých bodů informační koncepce

- Srovnání existujícího stavu se stavem v aktuální verzi informační koncepce

III.

Závěr

Rekapitulace odchylek skutečného stavu a stavu popsaného v informační koncepci

IV.

Doporučení

Doporučení jakým způsobem budou odchylky odstraněny

Stanovení harmonogramu odstranění odchylek

Stanovení zodpovědnosti za jednotlivé kroky

- Seznam Provozní dokumentace používaných informačních  systémů veřejné správy

Provozní dokumentace je v současné době ukládána na intranetu dle jednotlivých agend.

| Dokument | Poznámka |
| --- | --- |
| Směrnice č. 1/2007 Standardy informačního a komunikačního systému úřadu MČP5 | Dokument účinný od 1. 11. 2007 |
| Příručka pro řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO IEC 27001 | Dokument zveřejněný 26. 11. 2009 |
| Bezpečnostní politika |  |
| Provozně bezpečnostní dokumentace − Bezpečnostní směrnice pro uživatele | Dokument účinný od 1. 1. 2009 |
| Provozně bezpečnostní dokumentace − Systémová bezpečnostní příručka | Dokument účinný od 1. 1. 2009 |
| Provozně bezpečnostní dokumentace − Činnost bezpečnostního správce | Dokument účinný od 1. 1. 2009 |
| Nařízení č. 6/2010 k zajištění provozu informačního systému GINIS® MC05 | Dokument zveřejněný 29. 11. 2010 |
| Nařízení č. 1/2010 k zajištění provozu datové schránky | Dokument zveřejněný 2. 3. 2010 |
| Nařízení č. 5/2008 k používání aplikace NEMO 2.0 | Dokument zveřejněný 30. 10. 2008 |

Provozní dokumentace by měla být zpracovávána ke každému ISVS. Měla by být aktualizována s návazností na informační koncepci. Provozní dokumentace by měla postihovat tři oblasti provozu IS: bezpečnost, správu systému a její agendu v rámci koncových uživatelů systému.

Z tohoto pohledu je potřeba zajistit aktualizaci a případné doplnění provozní dokumentace. Při změně osoby pověřené za jednotlivé části provozu je nutno zajistit její náhradu.

- Další doplňující dokumenty dle vyhlášky č. 529/2006 Sb.

  - Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality dle §3 vyhl. č. 529/2006 Sb.

  - Plán řízení kvality

Navrhnout jednotný koncept podpory, který budou využívat všichni uživatelé IT městské části Praha 5.

Je provedeno v rámci outsourcingu Service Desku společností PRE.

Vytvoření jednoho kontaktního místa pro support a jednoho týmu pro Service Desk.

Je provedeno a outsourcováno společností PRE.

Popis rolí a jejich kompetencí vytvořit jasné rozhraní pro spolupráci. Vypracovat příslušné směrnice s podporou vedení městské části Praha 5, které budou jasně definovat postavení odboru IT.

Nutno dopracovat – definice role a kompetencí odboru IT.

Definovat typické události (incident, požadavek na službu) a tyto dále sledovat.

Jsou definovány a sledovány.

Definovat průběh procesu Incident management s funkcí Service Desk − čili standardizovat aktivity v rámci podpory uživatelů.

Je definován a standardizován.

Navrhnout kriteria pro měření výkonu procesu.

Jsou navržena.

Sledování stavu úrovně podpory.

Je sledována 1x měsíčně na kontrolních dnech.

- Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti dle §4 vyhlášky č.  529/2006 Sb.

  - Plán řízení bezpečnosti

Základem bezpečnostní dokumentace je soubor politik, směrnic, postupů, nařízení a řídicích aktů, které obsahují platná pravidla, postupy a popisy řešení reprezentující realizovaná bezpečnostní opatření, které zajišťují adekvátní ochranu informací uchovávaných a zpracovávaných v městské části Praha 5.

Hierarchie bezpečnostních politik použitá v městské části Praha 5 vychází z doporučení normy ČSN ISO/IEC TR 13335 a je třístupňová:

- Strategie řešení bezpečnosti SMO nebo obdobný dokument

- Strategie bezpečnosti ICT

- Systémová politika bezpečnosti IT/IS

Za zpracování bezpečnostních politik je zodpovědný manažer bezpečnosti IT, do jehož kompetence spadá návrh a realizace bezpečnostních politik a projektů. Schválení a vydání bezpečnostních politik musí proběhnout v souladu se zákony a interní legislativouorganizace.

Bezpečnostní dokumentace musí umožnit splnění bezpečnostních požadavků v běžné situaci i v případě havarijních situací. Pokud při vzniku havarijní situace může dojít ke snížení úrovně bezpečnosti, je třeba toto omezení v dokumentaci popsat.

V každé části bezpečnostní dokumentace musí být uvedena schvalovací doložka − „Schválil: (funkce, jméno, datum)“.

Bezpečnostní dokumentace musí být udržována v aktuálním stavu. Za to odpovídá zaměstnanec, který příslušnou část bezpečnostní dokumentace zpracoval − předložil ke schválení a vyhlášení. Jméno tohoto pracovníka musí být v dokumentaci uvedeno v klausuli „Zpracoval: (funkce, jméno, datum)“.

Bezpečnostní audit

Ověřování bezpečnosti IT/IS (bezpečnostní audit IT/IS) se provádí nejméně jednou ročně podle pravidelných plánů auditu nebo v návaznosti na ně. Za dodržování termínů auditu zodpovídá Interní auditor.

Bezpečnostní audit IS se provádí podle:

- Kritérií, definovaných bezpečnostní politikou a další bezpečnostní dokumentací městské části Praha 5

- Všeobecných kritérií (např. zákonné a podzákonné normy, mezinárodní bezpečnostní standardy apod.)

- Výsledkem ověřování bezpečnosti je dokument o provedeném auditu, obsahující zejména:

- Kdo prováděl audit, tým auditorů, vedoucí auditor, techničtí experti, jejich akreditace a certifikáty, funkce příp. smluvní vztah

- Zjištěné skutečnosti a jejich interpretace, zajištěný materiál a způsob jeho uschování, prověření

- Předpisy, pravomoci a zodpovědnosti v dané oblasti bezpečnosti a jejich porušení

- Návrh opatření, termíny, realizace

- Termín následného auditu

- Závěr s výrokem

- A další náležitosti podle rozhodnutí auditora

  - Časový harmonogram řízení bezpečnosti

Uvedený harmonogram zahrnuje etapy již realizované, etapy v realizaci i navrhované etapy. Plnění a úpravy harmonogramu by měly být projednávány v odborné pracovní skupině pro bezpečnost informací při Radě městské části Praha 5.

#### Analýza bezpečnostních rizik IT

Byla provedena v roce 2008. Výsledky AR nebyly aktualizovány a je nezbytné provést revizi a zjednodušení celé AR.

Revize celé AR se provádí podrobnějším způsobem s ohledem k vývoji pohledu na metodiku analýzy rizik a s přihlédnutím k potřebě procesního přístupu k analýze rizik vyplývajícího z aktuálních technických standardů (především ČSN ISO/IEC 27001). Pro dokončení analýzy rizik bude i nadále potřeba součinnosti s jednotlivými vlastníky komponent a aktiv.

Systémová bezpečnostní politika IT

Dokument SBP nebyl vypracován. Je nejvýše vhodné dokument, na základě kterého je řízena bezpečnostní politika městské části Praha 5, vytvořit co nejdříve.

Havarijní plán a plán obnovy

Oba dokumenty neexistují. Je nezbytné zahájit proces havarijního plánování a oba uvedené dokumenty zpracovat dle současných potřeb.

Pozn.: Aktualizace havarijních plánů bude následovat po aktualizaci analýzy rizik.

Školení bezpečnosti IT

Stav průběžného vzdělávání pro všechny kategorie uživatelů informačních aktiv není zmapován. Je nezbytné zahájit proces průběžného vzdělávání v oblasti bezpečnosti informací specifický pro každou z cílových skupin.

Technický audit/penetrační testování bezpečnosti IS

Navrhujeme provedení technického auditu, resp. vícerých technických auditů na základě aktualizace analýzy rizik. Pozn.: Do této etapy zahrnujeme i tzv. penetrační testování případně testování metodami sociálního inženýrství. Z hlediska metodického je nejvhodnější variantou realizace auditů externím, nezávislým subjektem.

- Koncepce v oblasti serverové architektury

  - Databázový systém

Vzhledem ke kritičnosti uvedené komponenty doporučujeme realizovat opatření, která významným způsobem zvýší dostupnost hlavního databázového systému. K těmto opatřením patří provozování databázového serveru v clusterovém prostředí. V této oblasti aktuálně nedoporučujeme realizovat virtualizaci, ale s využitím dvou fyzických serverů instalovat clusterové prostředí. Vhledem k převaze prostředí provozovaného na platformě produktů Microsoft doporučujeme využít jeho produkty pro clustering a produkt Microsoft Server 2008 R2 ve verzi Enterprise.

Dle konkrétních výkonových měření je možné zvážit i migraci databázového prostředí MS SQL server 2008 R2 v licenčním modelu pro procesory. Dalším důvodem je budoucí ukončení podpory stávající provozované verze MS SQL Server 2005 ze strany výrobce společnosti Microsoft.

Díky uvedenému provozování v clusterovém režimu je systém odolný na výpadek konkrétního fyzického serveru, protože uvedená technologie umožňuje v případě vhodné konfigurace a nastavení bezvýpadkový provoz, kdy za hlavní databázový server v případě výpadku převezme provoz záložní server. Klíčová je také okolnost, že nedochází k výpadku dat.

Konfigurace a způsob provozování serverové architektury ve stavu před zahájením této studie byl naprosto alarmující. V případě selhání jakéhokoliv z kritických serverů by došlo k přerušení poskytování služeb, což by například v případě hlavního serverového sytému mělo za následek přerušení práce většiny uživatelů MČP5, možnou ztrátu dat v rozsahu až jednoho pracovního dne a přerušení provozu dle závažnosti havárie od několika desítek hodin až po několik dnů.

Na základě těchto zjištění a doporučení byly již v průběhu realizace studie realizovány stávajícím subdodavatelem změny tak, aby se nejkritičtější oblasti eliminovaly.

Existující stav byl dokladem nekoncepční a neodborné práce stávajícího architekta společnosti PRE, a.s., která naprosto selhala v této roli a v průběhu několika let, kdy poskytovala honorované služby, nevytvořila jasnou strategii v této oblasti a nepředložila je vedení MČP5 ke sválení s relevantní argumentací. Jako naprosto alarmující je, že i nově nakupované licence již tento provoz umožňovaly a aktuálně se tedy ani nejednalo o nijak finančně náročnou operaci. To dokládá i skutečnost, že v řádu několika dnů byly na základě doporučení tyto úpravy a změny částečně realizovány.

To vše za okolnosti, kdy dle platné smlouvy má být na veškerou techniku poskytován naprosto nadstandardní servis s opravou do jedné hodiny. Tohoto času nelze reálně dosáhnout bez realizace výše uvedných změn.

Blokové schéma zapojení databázového clusteru

Dále je nutné řešit oddělení provozního systému od testovacího. Aktuální stav, kdy na jediném serveru a v jediné databázi je provozován jak produkční systém, který v reálném provozu využívají uživatelé, tak i testovací systém, je naprosto nevhodný. Pro testovací provoz je nutné v mnoha situacích připravit jiné prostředí, instalovat např. opravné balíčky a otestovat provoz na uvedeném nastavení. Aktuální situace toto neumožňuje a vyžaduje všechny změny a úpravy nastavení realizovat bez otestování na běžícím produkčním systému.

Dalším kritickým bodem je možnost přetížení produkčního systému při provádění testování nové verze jakéhokoliv produktu, který využívá databázový systém. To reálně znemožňuje plnohodnotné a komplexní testování bez ohrožení produktivního provozu. Vůbec nehovoříme o potřebě výkonového a zátěžového testování testovací verze. Reálně lze tedy předpokládat, že stávající stav má také přímé dopady na kvalitu testovacího procesu a je rovněž v rozporu s doporučeními a metodikou ISO 27 000. Kdy ve stávajícím stavu není možné oddělit přístupy testovacího týmu od dat produkčního systému, nelze definovat rozdílná přístupová práva k testovací a produkční verzi.

Při navrhovaném řešení s využitím databázového clusteru je možné pro minimalizaci nákladů a zároveň při zachování vysoké dostupnosti řešení například provést instalaci hlavní databáze na hlavní databázový server a testovací databáze na záložní databázový server a nastavit mezi nimi replikace dat pro řešení bezvýpadkového provozu. Nebo je možné vytvořit komplexní testovací prostředí do virtuálního prostředí. Detailní rozhodnutí doporučujeme provést až s vazbou na komplexní schválení koncepce serverů.

  - Aplikační serverová architektura

Jak již bylo uvedeno v předcházející části týkající se databázového systému, ke dni zahájení a realizace této studie byla realizovaná serverová architektura v naprosto nevyhovujícím stavu. Přestože nakoupené a provozované licence umožňovaly realizovat virtualizaci a konsolidaci a jistě nebyl jediný rozumný důvod pro nákup licencí Enterprise, které jsou cca 4x dražší než verze Standard na úrovni operačního systému a nerealizovat koncepci virtualizace.

Aktuálně jediným doporučeným řešením je realizace strategie konsolidace serverové infrastruktury. Tato strategie představuje snížení počtu provozovaných serverů na co nejnižší množství s využitím nástrojů virtualizace a zároveň s garancí dodržení požadavku na bezpečnost a dostupnost systémů.

Pro návrh optimální podoby a rozsahu konsolidace je možné přistoupit až s vazbou na detailní analýzy kapacitních a výkonových požadavků na jednotlivé provozované systémy. Bylo by vhodné provést střednědobé měření požadavku na výkon procesorů a přidělení paměti pro provozované systémy apod.

Naprosto klíčové je definovat před těmito kroky celkovou strategii provozování aplikací, to znamená rozhodnout se, zda se budou a v jakém harmonogramu, realizovat změny v provozovaných aplikací, jak doporučujeme v příslušné části této studie.

Jedná se tedy o jednoznačný a logický krok, kdy s využitím aktuálních virtualizačních nástrojů lze řádově efektivněji využívat výkonové prostředky jednotlivých fyzických serverů a zabezpečit vysoce dostupný a bezpečný provoz s využitím např. oddělených virtuálních serverů a jeho instanci pro jednotlivé úlohy.

Dále je důležité také instalovat prostředky pro efektivní správu a údržbu virtuálních prostředí jako je například produkt společnosti Microsoft System Center. S jeho využitím lze průběžně optimalizovat a řídit výkon fyzických a virtuálních serverů.

Realizace koncepce konsolidace a virtualizace umožní výrazně snížit náklady na provozování serverové infrastruktury, a to s ohledem na investiční náklady při jejich pořízení, ale také především náklady na provoz a jejich správu. Nezanedbatelnými náklady při provozu serverové infrastruktury jsou také náklady na energie vynakládané na zálohování napájení (UPS). Neopomenutelnou spotřebou energie je především chlazení serverové místnosti. Realizací této koncepce lze tedy předpokládat úspory v řádu desítek procent ročně.

Po provedení detailnější analýzy bude možné rozhodnout, které ze stávajících serverů je vhodné fyzicky vyřadit z architektury, bude se jednat o nejstarší servery, a které je vhodné využít například pro realizaci koncepce virtualizace desktopů.

Starší servery mohou poskytnout ještě nějakou dobu výpočetní výkon pro virtualizaci desktopů, a přestože hrozí riziko jejich poruchy, lze toto eliminovat sestavením serverové farmy pro terminálové servery, kdy výpadek jednotlivého fyzického serveru nemá žádný zásadní dopad na komplexní provoz.

Doporučujeme zvážit, zda nově budovaná serververová architektura by již neměla být budována v koncepci blade. Tato technologie umožňuje instalovat významnou serverovou infrastrukturu do menších prostor (co se týče rack), ale především umožňuje lépe sdílet redundantní technologii, má dobře řešenou dostupnost a monitoring provozu. Vzhledem k tomu, že se jedná o strategické rozhodnutí na delší časové období, je vhodné zvolit řešení od renomovaného výrobce. Tyto systémy jsou mezi jednotlivými výrobci nekompatibilní a pokud je zakoupeno blade šasi, je možné do něj instalovat servery pouze od daného výrobce. Dále je vhodné volit výrobce, jehož model šasi je krátkou dobu na trhu, jedná se tedy o novou řadu, aby byla garantována delší doba dostupnosti komponent.

  - Závěry a shrnutí v oblasti serverové infrastruktury

Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný a přináší výrazná rizika při provozování.

Jednoznačnou cestou je konsolidace a virtualizace serverové infrastruktury.

Ke koncepční změně doporučujeme přistoupit až s vazbou na schválení celkové koncepce, kdy je možné ji detailně specifikovat, protože jednotlivé kroky na sebe navazují a případně se vzájemně ovlivňují.

V oblasti výběru technologie doporučujeme technologii blade od renomovaného výrobce.

- Koncepce serverovny

Aktuální stav serverovny neodpovídá charakteru a důležitosti provozované techniky a dat. Stávající řešení má nedostatky ve vztahu k fyzické bezpečnosti – kdy například vstupní dveře nejsou provedeny tak, aby byly schopny chránit techniku před vnějším napadením. Závažnější nedostatky jsou i v oblasti technologické.

Nejsou instalovány čidla pro monitoring provozu a popř. zabezpečení systému proti výpadkům. Například v případě sehlání klimatizace a růstu teploty v serverové místnosti lze předpokládat, že v případě instalace příslušných technologií by byla reálná havárie zaregistrována dřív, než na úrovni přehřátí serverů a jejich vnitřních obvodů. Nyní je stav takový, že problém bude zjištěn tehdy, až bude již kritický a dojde k poruše klíčových technologií a bude minimální prostor pro operativní řešení.

Serverová místnost není vybavena ani jinými technickými čidly a nástroji pro průběžný monitoring stavu baterií. Nebyly nám předloženy zprávy o realizovaných testech funkčnosti baterií. Prostor není vybaven detekcí požáru ani automatickým hasicím systémem a aktuálně neodpovídá standardům pro provoz dat dle důležitosti MČP5.

V prostoru jsou volně uloženy kabely, papíry a další materiál – je tedy částečně používána i jako sklad a lze předpokládat, že do prostor má přístup větší počet pracovníků, což opět zvyšuje riziko nechtěného poškození nebo vyřazení technicky z provozu.

  - Doporučení

Vybudování serverovny, která bude mít parametry Tier 3, je finančně velmi náročně a realizace základních úprav bude vyžadovat investice v řádu stovek tisíc Kč. Aktuální vývoj v této oblasti směřuje od budování vlastních serveroven k využívání profesionálních datových center renomovaných poskytovatelů. Doporučujeme tedy spíše než investovat do úprav a změn stávající serverovny zvážit vypsání samostatného výběrového řízení nebo případně spojení tohoto výběrového řízení s poskytovatelem datových okruhů. Jsme přesvědčení, že cenová nabídka a kvalita řešení bude pro tuto variantu příznivější.

Jak již bylo uvedeno i v jiných částech, celkové řešení a tedy požadavky na rozsah požadovaných služeb serverhostingu nebo rackhostingu bude záviset na rozsahu provedené konsolidace. Předpokládaný rozsah je na úrovní jednoho až dvou rack-ů.

Doporučujeme definovat do podmínek výběrového řízení tyto minimální požadavky:

- Řešení od renomovaného a profesionálního provozovatele datového centra

- Fyzickou dostupnost v Praze

- Garantovaný přístup 24 hodin denně 365 dní v roce na základě definovaných oprávnění

- Zabezpečený prostor s evidencí vstupů (ostraha, elektronické zabezpečení, kamerový systém)

- Redundantní systém energetického zálohování pomocí UPS

- Redundantní systém chlazení

- Instalovaný automatický hasicí systém

- Energetické zálohování motorgenerátorem pro případ významnějšího energetického výpadku

- Kvalitní datové redundantní spojení do internetu, do centrálního uzlu NIC min. 1 Gbit, výhodou by byl vyhrazený datový okruh mezi serevrovnou a jednotlivými lokalitami MČP5 např. s kapacitou 100 Mb (z tohoto důvodu doporučujeme vypsat soutěž i s datovým okruhem)

- Možnost instalovat do rack techniku s vyšším povoleným výkonem min. 10 kW pro možnost budoucího umístění konsolidované a virtualizované technologie a koncepce blade

- Možnost instalace techniky do samostatných sousedících rack s garantovanou možností rozšíření o 100 %

- Návrh koncepce v oblasti licenčního softwaru kancelářských aplikací

Vzhledem k prodlužujícímu se cyklu výměny kancelářských aplikací a také lokálních PC a notebooků doporučujeme zvážit přechod od metodiky licencování OLP nebo OEM na uzavření rámcové smlouvy se společností Microsoft, která umožňuje pravidelně jednou ročně aktualizovat požadavky na počet licencí a uživatelů, ale především práva používat nejnovější verze jednotlivých produktů.

Aktuální model má za následek, že v rámci úřadu jsou mezi jednotlivými uživateli využívány různé verze kancelářských softwarových produktů a jejich postup migrace je dlouhý a finančně náročný v jednotlivých migračních termínech.

Navrhovaný model umožňuje průběžnou migraci na nejnovější verze dle naplánovaného migračního scénáře a umožňuje také průběžné roční financování bez investičních výkyvů v cash flow a jednorázových dopadů na rozpočet MČP5.

- Návrh koncepce v oblasti pracovních stanic

  - Monitoring pracovních stanic

Nezbytnou součástí správy koncových stanic je jejich monitoring. V současné době neexistuje nástroj, kterým by se prováděl softwarový audit koncových stanic. Z pohledu bezpečnosti je to velký problém. I když mají uživatelé jen „user“ přístup ke koncovým stanicím, mají možnost instalovat a kopírovat na disk nebezpečný software.

Z tohoto důvodu se navrhuje nákup licencí ověřeného nástroje PCinfo nebo vyhledat na trhu jeho obdobu. Softwarový audit je následně vhodné provádět minimálně jednou ročně.

  - Virtualizace pracovních stanic

Vzhledem k charakteru činnosti a provozovaným aplikacím doporučujeme zvážit postupný přechod do prostředí virtuálních desktop stanic. Tato koncepce je postavena na principu, že lokální PC je v první fázi jakýkoliv starší PC s příslušenstvím a u nově nahrazených pak jednoduchá stanice s minimální technickou výbavou.

Veškerý výkon je koncentrován na terminálový server, který je dle konfigurace schopen poskytovat pracovní výkon 30–80 stanicím. Výhodou této koncepce je především snadná správa a údržba prostředí.

Pro uživatele je možné dle vzoru nastavit pracovní plochu a na ní centrálně instalovat využívané aplikace pro skupiny i jednotlivé uživatele. Toto nastavení je nezávislé na konkrétním počítači nebo notebooku a v případě přihlášení uživatele jeho přístupem k serverové terminálové farmě získá z jakéhokoliv PC shodnou plochu a je schopen okamžitě pracovat, jak je zvyklý.

V případě havárie a poruchy lokální stanice tedy dojde pouze k její fyzické výměně za jiný kus a pouhým připojením do lokální sítě je zajištěn opětovný provoz. Tím je možné dosáhnout splnění nadefinované dostupnosti a především je možné garantovat nikoliv jen obnovení provozu konkrétního PC, ale obnovení dostupnosti všech nástrojů.

Tento model v první fázi umožňuje využít i existující starší PC, ale postupně doporučujeme vyměnit za takzvané PC „tenké klienty“, které mají výrazně nižší spotřebu el. energie, jsou menší a zabírají tedy uživatelům méně prostoru. Snadněji se s nimi manipuluje, ale především neobsahují žádné otáčivé nebo jinak poruchové díly a jsou tedy bezúdržbové.

Dle našich expertních propočtů je díky prodloužení cyklu obnovy PC ze stávajících 3−4 let na celkových 10 let u pracovních terminálů a 5 let u terminálových serverů návratnost této koncepce již na úrovni 2−3 let při zohlednění energetické úspory a nákladů na správu a servis, a to již bez zohlednění nižších nákladů na dostupnost a termín opravy.

- Koncepce v oblasti tisku

  - Otázky, na které je dobré znát odpovědět před stanovením koncepce

- Může MČP5 fungovat bez papírových dokumentů tedy bez tiskáren? Jaký je výhled do blízké budoucnosti?

- Je reálné najít v současné situaci dodatečné úspory a přitom nesnížit pracovní výkonnost úředníků?

- V případě, že ano! Jakou konkrétní částku lze očekávat?

- Kde tyto úspory hledat a jak jich dosáhnout?

- Kolik procent prokazatelných úspor je požadováno, aby byl proces změn nastartován?

- Je možné vyčíslit veškeré současné náklady a následně k nim přiřadit realizované výkony?

- Existuje jasná představa o cílovém stavu?

- Bude dosažená změna dlouhodobě udržitelná?

- Bude potřeba dodatečných investic?

- Kolik bude potřeba nasadit zdrojů  MČP5 a na jak dlouho?

- V jakém časovém horizontu lze cílového stavu dosáhnout?

- Jaká lze očekávat rizika?

- Je řešením vytvoření moderní dlouhodobé koncepce, která bude obsahovat požadované atributy a zároveň řešit veškeré známé současné problémy?

- Má  MČP5 dostatečné vlastní know-how nebo bude výhodnější spolupracovat s externisty?

  - Odpovědi

    - Může MČP5 fungovat bez tiskáren? A jaký je výhled do blízké budoucnosti?

Ano… v případě, že by dokázalo fungovat bez papírových dokumentů. Tato často proklamovaná vize je stále v praxi nedosažitelná a ani předpovědi předních odborníků nepředpovídají v blízké budoucnosti zásadní změnu. Naopak odborné statistiky ukazují, že spotřeba papíru celosvětově roste každým rokem o více než 12 %. Je to způsobeno obrovským nárůstem informací, které je potřeba zpracovávat.

Lze tedy zkonstatovat, že náklady na produkci dokumentů budou existovat vždy a nelze

se jich zbavit. Co však lze a je naprosto nutné, je mít tyto náklady pod „absolutní kontrolou“.

    - Je reálné najít v současné situaci dodatečné úspory a přitom nesnížit pracovní výkonnost úředníků?

Jednoznačně ANO! Je třeba využívat neinvestiční formy pořizování nejmodernější technologie současnosti, které mají garantovaný levný provoz a zároveň umožňují 100% monitoring všeho, co se „děje na síti“. Zodpovědnost za bezchybné fungování celého systému je nutné vyžadovat po dodavateli a ne po pracovnících MČP5. Naopak všichni úředníci musí mít dostupné veškeré nabízené služby bez výjimek tak, aby je nedostupnost některé služby v žádném případě neomezovala v pracovní činnosti.

    - V případě, že ano! Jakou konkrétní částku lze očekávat?

Abychom mohli kvalifikovaně odpovědět, musíme vzít v úvahu současný stav kompletního portfolia zařízení, která jsou pracovníky využívána a zároveň také zakalkulovat realizované objemy na těchto zařízeních.

V současnosti je využíváno celkem 55 modelů zařízení od 12 výrobců, prakticky všech výkonnostních i technologických kategorií. Tento stav byl jednoznačně způsoben neexistencí jasně definovanou koncepcí. Stav můžeme označit za zcela typický a čitelný nejen pro resort státní správy, ale i pro společnosti, které podnikají v nejtvrdším konkurenčním prostředí. Proto můžeme vycházet z dřívějších zkušeností a prohlásit, že lze při dodržení všech požadovaných atributů změny se speciálním důrazem na uniformitu řešení, garantovat celkovou úsporu nejméně 40 %, navíc zvýšení celkového komfortu a zásadní snížení všech souvisejících nepřímých nákladů.

Samozřejmostí je pořízení veškerého systému formou veřejné soutěže, která je zárukou skutečné tržní ceny.

    - Kde tyto úspory hledat a jak jich dosáhnout?

Celý systém je nutno pořídit nejvýhodnějším, pravděpodobně neinvestičním způsobem.

Všechny součásti systému budou mít garantované a prokazatelně nízké TCO, podpořené kvalitní servisní smlouvou. To zaručí zásadní snížení provozních nákladů a garanci jejich nepřekročitelnosti. Další nezbytnou součástí musí být náležitý monitoring a reporting, který má sám o sobě přímý vliv na snížení objemu požadovaných dokumentů, v důsledku tedy šetří náklady na provoz, spotřebu papíru a životnost zařízeních.

    - Kolik procent prokazatelných úspor požadujeme, abychom proces změn nastartovali?

Jedná se o čistě manažerské rozhodnutí. Vezmeme-li však v úvahu, s jak malými riziky je celá změna spojena a jak velká je garantovaná úspora (více než 40 %), pak by se mělo jednat o rychlé a snadno odůvodnitelné rozhodnutí.

    - Jsme schopni vyčíslit veškeré současné náklady a následně k nim přiřadit realizované výkony a tak zjistit TCO jednotlivých zařízeních?

Částečně ANO, ale musíme si uvědomit, o jaké náklady přesně jde a jaké chybovosti se dopouštíme. V praxi většinou můžeme pouze konstatovat, kolik bylo „utraceno“ za dané období, ale nelze přesně určit, zda byly tyto náklady v daném období také „spotřebovány“. Samozřejmě to platí i naopak, náklady které spadají papírově těsně před začátek sledovaného období ve statistice, mít nebudeme, přesto ve sledované období byly „spotřebovávány“. Musíme se tedy smířit s tím, že údaj o celkových nákladech bude zatížen významnou statistickou chybou, která se pohybuje + - 15 %.

Ještě větší problém nastane, když se pokusíme zjistit celkové realizované objemy. Zde můžeme vycházet pouze z časově krátkého intervalu a ten může být v důsledku příčinou zásadního rozdílu mezi naměřenými hodnotami a historickou skutečností. Když k tomu navíc přidáme odhadované údaje u zařízení, která nejsou monitorována, chybovost nám ještě více vzroste a běžně pak dosahuje hodnoty + - 20 % v závislosti na délce měřeného intervalu.

Metoda „křížové“ kontroly podle nakoupeného papíru se jeví jako úplně matoucí a ve většině případů nám nepatřičně „zlevňuje“ TCO, co je v tomto případě přímo nežádoucí. Je to způsobeno tím, že do statistiky použijeme počet veškerého nakoupeného papíru a předpokládáme, že všechen už byl potisknut. Ve skutečnosti, ale řádově desítky procent papíru ve strojích nikdy neskončí, navíc si uživatelé vytvářejí ve svých šuplících tzv. „meziskládky“ a ty jsou absolutně mimo kontrolu.

Jestliže shrneme výše uvedené skutečnosti, dojdeme k závěru, že tato popsaná metodika je zatížena nepřípustnou chybou, a proto ji lze jednoznačně nedoporučit.

Přesnějších výsledků lze dosáhnout, vycházíme-li z údajů, které uvádí k jednotlivým modelům výrobce, a tyto údaje porovnáváme přímo s navrhovaným řešením. Potom můžeme daleko přesněji definovat budoucí úspory v závislosti na uvažovaných objemech.

    - Máme jasnou představu o cílovém stavu?

Ano, přesto doporučuji rozsáhlejší konzultaci s odpovědnými zaměstnanci (IT, vnitřní správa, tajemník), bude pouze sloužit k ověření hypotézy o ideálním řešení.

    - Bude potřeba dodatečných investic?

Ne, veškerý projekt bude financován z provozních peněz. To ve skutečnosti znamená, že nebude potřeba investičních prostředků, navíc dojde k úspoře i prostředků provozních.

    - Bude dosažená změna dlouhodobě udržitelná?

Ano, za předpokladu že se celé řešení postaví na robustní platformě s dlouhou životností, pak ani zásadní nárůst počtu uživatelů nebo jejich potřeb systém nemůže přetížit. Naopak po skončení splátkového období, dojde ke druhému skokovému zlevnění, kdy se bude platit pouze za servisní výkony, to je jeden ze zásadních benefitů u zařízení s dlouhou životností.

    - Kolik bude potřeba nasadit vlastních lidských zdrojů a na jak dlouho?

Za veškeré práce spojené s uvedením systému do rutinního provozu, včetně zaškolení uživatelů musí být zodpovědný dodavatel. Výkonný pracovník IT oddělení  zajišťuje pouze nezbytnou součinnost, která se omezuje více méně na potřebu dohodnout potřebné termíny a následně zajistit vstup a pohyb po areálu.

Několik člověkodnů je potřeba vyčlenit na přípravné období, kdy je nutno vytvořit zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž a následně pak také na samotné vyhodnocení vlastní soutěže. Zde je vhodné opět složitější pasáže konzultovat s odborníky.

    - V jakém časovém horizontu můžeme cílového stavu dosáhnout?

V horizontu 3 až 4 měsíců, za předpokladu, že bude připraveno kvalitní zadání, které nezadá u uchazečů k dodatečným dotazům, kde odpovědi a další následné dotazy budou zdrojem časové prodlevy. Kvalita zadání má také přímý vliv na počet uchazečů, kteří se následně odvolávají a soutěž můžou prodlužovat nebo v krajním případě i zrušit.

Dále je potřeba započítat časové období dané zákonem, které je přímo závislé na plánovaném objemu financí, který se bude soutěžit.

    - Jaká rizika lze očekávat?

- Změna názoru vedení MČP5 před dokončením („změny v průběhu změn“)

- Nepochopení velikosti a důležitosti změny, špatný interní marketing, „vzpoura“ úředníků

- Přistupování na kompromisy v průběhu realizace

- Neudržení rychlého tempa, nedodržení časového harmonogramu

- V důsledku většího objemu VŘ hrozí vnik „postraních tlaků“

- Personální změny v průběhu VŘ

- Podcenění důležitosti některého z odsouhlasených bodů a nesetrvání na původních požadavcích

- Nelze řešit problémy, které nespadají do oblasti tvorby dokumentů

    - Je řešením, vytvoření moderní dlouhodobé koncepce, která bude obsahovat požadované atributy a zároveň řešit veškeré známé současné problémy?

Vytvoření dokumentu „Dlouhodobá koncepce tvorby a práce s dokumenty“ je naprosto zásadní požadavek, ze kterého nelze slevovat. Právě absence smysluplné koncepce v minulosti zavinila současný neutěšený stav. Dále je také nezbytné, aby byly nejdůležitější zásady akceptovány nejvyšším vedením a byly dlouhodobě maximálně podporovány.

    - Má MČP5 dostatečné vlastní know-how nebo bude výhodnější spolupracovat s externisty?

Skutečné profesionální know-how, jak vyřešit efektivně současnou situaci a co požadovat od rychle se rozvíjejícího trhu, na MČP5 chybí. O to víc, chceme-li mít jistotu, že byl pořízen ten nejlepší systém, který v současnosti trh nabízí, se konzultace určitě doporučují.

  - Návrh dlouhodobé koncepce

    - Filosofie dlouhodobé koncepce

- „Obrácený postup“: definice cílového stavu a jak se k němu co nejrychleji a bezpečně dostat (konstatování, že současný stav je neuspokojivý, neztrácet čas analyzováním, systém maximálních možných požadavků)

- Je vybudovaná na základech skutečných potřeb uživatelů, pracovníků podpory a ředitelů

- Dlouhodobost a neměnnost (min. 5−8 let, využití maximální životnosti zařízení, důraz na uniformitu a TCO, garance nejnižších nákladů)

- Soustavná podpora od vedení založená na:

- Garanci benefitů

- Náležitém monitoringu a reportingu

- Nepřekročitelných nákladech pod kontrolou

- Zvýšení a udržení komfortu na všech úrovních

- Vysoká kvalita technologií a služeb na všech úrovních (vlastnosti instalovaných systémů, jasně definované, jednoduché SLA)

- Proškolení uživatelé na všech úrovních

- Průběžná optimalizace (nákladová) a inovace (procesní) vs dlouhodobá uniformita

- Dlouhodobý důvěryhodný partner s prokazatelnými referencemi

- Podpora ekologickým technologiím a přístupům

    - Popis cílového stavu

- Na všech uživatelských úrovních je zajištěna dostupnost veškerých služeb souvisejících s produkcí a prací s dokumenty 365/24

- Všechna zařízení a činnosti jsou monitorovány a zabezpečeny (v systému není výjimka)

- Vytěžené informace jsou určeny pro vedoucí pracovníky (kompletní statistika) a potřeby dodavatele (zajištění provozu a průběžná optimalizace)

- Kvalita výstupů a nákladovost jsou průběžně vyhodnocovány dodavatelem, následně postoupeny zadavateli (v souladu s SLA)

- Pracovníci IT jsou kontrolní složka, ne výkonná „uvolňují se jim ruce“

- Tvorba dokumentů není zdrojem neefektivní práce a ztrátového času

    - Objektivní kritéria úspěchu

Tato kritéria jsou mandatorní pro potřeby hodnocení úspěšnosti celého projektu.

- Snížení nákladů na provoz a servisování 50 %

- Snížení tiskových objemů 15−20 %

- Snížení nepřímých nákladů na 0 % (čas IT, uživatelů)

- Prokazatelné benefity dle „rolí“ (definice předem)

- Průběžný monitoring a následný automatický reporting všech procesů (uživatel, servis)

- Jednoduchá servisní smlouva – (transparentnost, garance nepřekročitelnosti nákladů, samodiagnostika, zodpovědnost na dodavateli, možnost prolongace)

- Dlouhodobá udržitelnost a neměnnost

    - Principy koncepce snížení nákladů

Nové technologie = snížení přímých i nepřímých nákladů

- Odstavení neekonomických zařízení z provozu

- Pořízení nových multifunkcí s garantovaným levným provozem a životností

- Monitoring a reporting  snižuje objemy tisku

- Odstranění „koridorových nešvarů“

- Know-how dodavatele

Maximální uniformita = synergické efekty - snížení nepřímých nákladů

- Snadná logistika s veškerým provozním materiálem

- Snadná denní operativa s jednotným spotřebním materiálem

- Uživatelé lépe ovládají zařízení (menší zmetkovitost)

- Konzistentní školení pro nové zaměstnance

- Zjednodušení všech souvisejících procesů

- Všechna zařízení k dispozici – uživatel není omezován, ale proškolen

- Snadné scanování

- Multifunkční zařízení jsou součástí celkového workflow

- Servisní a materiálová smlouva + servisní modul = „prázdniny“ pro IT

    - Mandatorní benefity – diferencované hodnocení

Finanční ředitel

- Generování reportů v pravidelných intervalech a v dohodnuté formě

- Absolutní přehled o výkonech a souvisejících nákladech umožňuje snadnou průběžnou kontrolu nad celým projektem

- Dle podmínek rámcové smlouvy a monitoringu může jednoduše plánovat náklady budoucí

- Očekávané úspory se budou pohybovat v řádech desítek % a ve dvou fázích

Ředitel IT, výkonní pracovníci IT

- Servisní modul, automatická komunikace se servisní organizací – konec činnosti spojené s provozem všech zařízení, zbývá kontrola reportů

- Monitoring – možnost plnění požadavků managementu na „dynamické“ dotazy a úkoly

- Jednoduchá administrace (správa) uživatelských profilů

- Strategický partner pro IT oddělení garantuje podmínky specifikované v SLA, průběžně navrhuje optimalizace celého systému, je zárukou stálého kontaktu s nejnovějšími technologiemi

Koncový uživatel-úředník

- Proškolený, vyklidněný

- 100 % dostupnost zařízení 365/24 (Follow Me)

- Dostupnost všech služeb (tisk, kopírování, sken A4, A3, černobíle, barevně)

- Jednoduchost (kontrola na PC uživatele, uniformní ovládání, sken do e-mail, …)

- Bezpečnost (k dokumentům má přístup pouze autorizovaná osoba)

- Bezobslužnost (neřeší operativu při závadách, nezajišťuje spotřební materiál a následný servis, …)

- Nenese zodpovědnost za provoz (poruchy řeší smluvní dodavatel po automatické výstraze)

- Úplné odstranění nevýhod koridorových řešení

- Možnost využívání všech zařízení, ke kterým má uživatel fyzický přístup, využití všech nabízených funkcionalit

Personální ředitel

- Zaškolení u nově příchozích zaměstnanců

- Při migraci zaměstnanců na jiná střediska se všude setkávají se zařízeními, se kterými již mají zkušenosti

- Monitoring – motivační programy ve formě možnosti „soukromých“ tisků

- Obecná uživatelská spokojenost – (sledovaný ukazatel pro personální oddělení)

  - Nejdůležitější strategické body koncepce, manažerské shrnutí

    - Čtyři pevné pilíře

- Strategický partner s prokazatelným know-how

- Kreativní a flexibilní přístup

- HW a životnost (TCO)

- SW a customizace

- Dlouhodobý výhled na 8 – 10 let

- Transparentnost tvorby cen (ceny prověřeny trhem)

- Neměnnost, udržitelnost, maximální uniformita

- Proškolení všech uživatelů

- Personalizované reporty – generované automaticky

- Servisní modul – automatické hlášení poruch a objednávek spotřebního materiálu při zachování IT bezpečnosti

- Koncepce v oblasti datových linek a přístupu k internetu

  - Veřejná síť

Na základě prostudovaných podkladů doporučujeme v oblasti datových linek zvážit následující kroky.

Rozhodnout na úrovni vedení města, zda je zájem investovat prostředky MČP5 do bezplatného internetu prostřednictvím hotspotů instalovaných na území MČP5.

Z tohoto rozhodnutí mohou vyplynout stanoviska:

- Projekt budovat a dále rozvíjet

- Projekt zakonzervovat a udržet ve stávajícím rozsahu se snahou snížení nákladů

- Projekt ukončit

Doporučení zpracovatele studie je spíše pro variantu c, popř. b z důvodu, že aktuálně prošel rozvoj připojení k internetu bouřlivým vývojem a cenové podmínky a pokrytí jsou díky konkurenci na příznivých hodnotách.

Dále dochází k intenzivnímu nástupu takzvaných chytrých telefonů, které zrychlily využívání mobilních datových služeb, a paralelně s tím narůstá kvalita, pokrytí a klesají ceny.

Vzhledem k tomu, již není tolik odůvodnitelný vstup MČP5 do tohoto prostředí budováním bezplatného internetového spojení, které může v jistém smyslu i deformovat trh. Jedná se o podporu plošnou a selektivní dostupnými lokalitami, která není schopna adresně pokrýt potřeby např. hendikepovaných občanů, popř. slabších sociálních skupin, a proto doporučujeme v období, kdy se hledají smysluplné úspory v činnosti samosprávy, redukovat tok financí do této oblasti.

Argument, jakým je zvýšení dostupnosti státní správy a samosprávy pro občany prostřednictvím internetu, asi také stěží obstojí, protože aktivní uživatelé internetu budou mít spojení vždy. Druhou skupinu obyvatel jen težko přiměje bezplatný internet k intenzivnějšímu využívání internetu pro smysluplnou komunikaci s úřady.

Faktem je, že i prakticky využitelné aplikace a služby prostřednictvím internetu jsou aktuálně pro občany marginální.

  - Výběrové řízení na datové služby

S vazbou na výše uvedenou strategii v oblasti bezplatného internetu pro občany doporučujeme realizovat otevřené výběrové řízení na poskytovatele komplexních datových služeb.

Před realizací výběrového řízení doporučujeme zvážit, zda v rámci jednoho výběrového řízení neřešit i problematiku pevných a mobilních telefonních linek.

Před vypsáním uvedeného výběrového řízení bude vhodné opětovně vyhodnotit požadavky na kapacity pro jednotlivá přípojná místa a popř. je konsolidovat i například s požadavky na případné budování městského kamerového systému. Tato oblast může být důležitá s aspektem řešení bezpečnostní otázky a s vazbou na celopražský projekt budování městského kamerového systému.

Bude navazovat na strategii v oblasti bezpečnostní politiky v MČP5, kdy lze touto koncepcí nejen řešit otázku ochrany majetku MČP5, ale také přispět ke zvýšení bezpečnosti v okolí škol apod.

Nákup služeb datové konektivity od společnosti Casablanca a jejich výhodnost v okamžiku podpisu smlouvy lze již aktuálně jen stěží hodnotit. Nicméně je naprosto zřejmé, že neaktualizace cenových podmínek v čase činí tyto služby v posledním období naprosto předražené. Aktuálně lze očekávat, že v případě realizace výběrového řízení na dodavatele těchto služeb, poklesne cena o 30 až 50 %.

  - Závěr pro oblast datových služeb

Aktuální cenové podmínky neodpovídají aktuální tržní nabídce těchto služeb a doporučujeme realizovat otevřené výběrové řízení. Smluvní podmínky by bylo vhodné uzavřít nejlépe na 12 měsíců, nejdéle však na 24 měsíců s možností průběžného ověřování cenových nabídek. Vývoj v této oblasti je velmi rychlý a v uvedeném intervalu se výrazně navyšuje úroveň kvality a kapacity a naopak se snižují ceny.

- Koncepce a doporučení pro oblast hlasových služeb

MČP5 má velmi rizikovou oblast pevných telefonních služeb. Stávající telefonní ústředna je již velmi morálně i technicky zastaralá a nemá garantovaný servis.

Jakákoliv porucha tedy může vyřadit z provozu nedefinovaný počet uživatelů, popř. omezit služby poskytované úřadem. Aktuálně je systém funkční, jak jsme však uvedli, riziko nedostupnosti je relativně vysoké a bude se dále zvyšovat ve vztahu ke stáří technologie.

Existují tedy možnosti pořízení nové telefonní ústředny, kdy lze odhadovat náklady v řádech statisíců Kč včetně instalace a zprovoznění.

Další alternativou je nahradit provoz stávající ústředny službami moderní digitální ústředny na standardu VoIP, které by byly úřadu poskytovány jako služby od příslušného poskytovatele telekomunikačních služeb.

Obecně lze předpokládat velmi zajímavé cenové podmínky zvláště ve spojení poptávky těchto služeb v rámci jednoho výběrového řízení i na datové služby a popř. služby mobilních telefonních služeb.

Významní dodavatelé dnes nabízejí nejrůznější agregované služby, které mohou v kombinaci ještě více zatraktivnit cenové podmínky jejich poskytování a také zvýšit rozsah služeb.

- Návrh koncepce pro oblast informačních systémů

V oblasti provozovaných informačních systémů v kategorii  ISVS doporučujeme v maximální míře využít standardy, které v této kategorii delší dobu a složitě vznikaly.

Dobrou zprávou je skutečnost, že Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) v loňském roce pořídil formou multilicence rozsáhlý soubor softwarových licencí pro provozování informačních systémů v segmentu ISVS a provozních IS a tyto pořídil i pro městské části. Jedná se o robustní řešení od renomovaných producentů a jde v podstatě o dvě základní skupiny řešení:

- Ekonomický a správní systém – GINIS od dodavatele společnosti GORDIC  spol. s r.o.

- Agendový a evidenční systém  − PROXIO od dodavatele společnosti MARBES CONSULTING s.r.o.

Aktuálně je pro provoz ekonomických systémů již využíván systém od společnosti GORDIC, takže sjednocení na jednotný systém, který bude kompatibilní s celoměstským budovaným informačním systémem, nebude představovat žádnou zásadnější změnu. V oblasti agendových systémů by implementace systému PROXIO znamenala vyřešení náhrady již zastaralých systémů, jako je VERA, popř. R-INFO, a sjednocení do uceleného agendového systému.

Výhody realizace této koncepce:

- Sjednocení informačních systémů v rámci Prahy

- Možnost získat bez dalších nákladů licence podporovaných informačních systémů z multilicence MHMP

- Snížení nákladů na provoz z důvodu snížení plateb za podporu těchto systémů, které budou pokryty opět platbou MHMP za multilicenci

- Možnost implementovat nové systémy s finanční podporou MHMP na implementaci

- Vyšší garance za provoz s vazbou na významnější pozici celé Prahy jako klienta vůči pozici dodavatele

- Snadnější integrace na nadřazené systémy používané na úrovni MHMP – například vazba na rozpočet a reportování čerpání rozpočtu apod.

V případě schválení uvedené koncepce pro oblast provozních systémů navrhujeme tuto strategii:

- Podepsat smlouvu s MHMP na používání multilicencí a o finančních podmínkách pro licence, provozní poplatky a implementaci

- Ve spolupráci s partnerem pro konsolidaci a systémovou integraci realizovat do konce roku 2011 analýzu a studii proveditelnosti nasazení společných agend dle koncepce MHMP

- Od 1. 1. 2012 zahájit implementaci nových IS a modulů s předpokládaným komplexním zprovozněním nejpozději do 31. 12. 2012

Níže je uvedena mapa aktuálního stavu používaných systémů ISVS a nově navrhovaný stav.

| Stávající stav |  |  |  |  |  | Cílový stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informační systémy veřejné správy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplikace | Dodavatel |  | Agenda/popis |  |  | Aplikace |  | Dodavatel | Agenda/popis |
| EVI 8 | INISOFT s.r.o. |  | Evidence odpadů |  |  | EVI 8 |  | INISOFT s.r.o. | Evidence odpadů |
| Radnice | VERA, spol. s r.o. |  | Registry |  |  | PROXIO |  | MARBES CONSULTING s.r.o. | Centrální evidence partnerů vč. vazby na centrální evidenci partnerů MHMP |
|  |  |  | Volební agenda |  |  |  |  |  | Registry vč. vazby na centrální registry MHMP |
|  |  |  | Matrika |  |  |  |  |  | Volební agenda |
|  |  |  | Organizace voleb |  |  |  |  |  | Matrika |
|  |  |  | Příjmy – Daně a poplatky |  |  |  |  |  | Příjmové agendy (psi, výherní automaty, …) |
|  |  |  | Programový manažer |  |  |  |  |  | Smlouvy |
|  |  |  | Přestupkové řízení |  |  |  |  |  | Veřejné zakázky |
|  |  |  | Změny obyvatel z centr. evidence |  |  |  |  |  | Objednávky |
| ISMA | R-INFO, s.r.o. |  | SOC − Sociální dávky |  |  |  |  |  | Soudní spory |
|  |  |  | DDP − Daně dávky poplatky |  |  |  |  |  | Stavební řízení |
|  |  |  | MPP − Místní poplatek za psy |  |  |  |  |  | Přestupky |
|  |  |  | VHA − Výherní hrací automaty |  |  |  |  |  | Sociální dávky |
|  |  |  | SLO − Složenky |  |  |  |  |  | Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Správní řízení |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evidence rybář. a loveckých lístků |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obecně prospěšné práce atd. |
| GINIS SSL | GORDIC spol. s r.o. |  | Spisová služba |  |  | GINIS SSL |  | GORDIC spol. s r.o. | Spisová služba |
| OKnouze | OKsystem s.r.o. |  | Pomoc v hmotné nouzi a sociální služby |  |  | OKnouze |  | OKsystem s.r.o. | Pomoc v hmotné nouzi a sociální služby |

Provozní informační systémy

| Aplikace | Dodavatel | Agenda/popis |  | Aplikace | Dodavatel | Agenda/popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC2 | DATACENTRUM systems & consulting, a.s. | Mzdy a personalistika |  | DC2 | DATACENTRUM systems & consulting, a.s. | Mzdy a personalistika |
| GINIS EKO | GORDIC spol. s r.o. | Ekonomika (účetnictví) |  | GINIS EKO | GORDIC spol. s r.o. | Ekonomika (účetnictví) |
| WinUCR | GORDIC spol. s r.o. | UCR |  | WinUCR | GORDIC spol. s r.o. | UCR |
| MISYS Lan 20 | GEPRO spol. s r.o. | GIS |  | MISYS Lan 20 | GEPRO spol. s r.o. | GIS |
| Building Manager | IC Software, s.r.o. (CENTRA a.s.) | Správa nemovitostí (budovy, domy, bytové, nebytové, komerční a společné prostory, místnosti) |  | PROXIO | MARBES CONSULTING s.r.o. | Správa majetku, správa bytů a nebytových prostor vč. vazby na SEM HMP |
| NEMO | e-websolutions s.r.o. | Evidence domů, bytů a dalších subjektů vztahujících se k nemovitostem |  | PROXIO | MARBES CONSULTING s.r.o. | Centrální evidence objektů vč. vazby na centrální ENO HMP |
| MultiCash | Česká spořitelna | Styk s bankou |  | MultiCash | Česká spořitelna | Styk s bankou |
| Evidence válečných hrobů | Aplikace ministerstva obrany | Webová aplikace ministerstva obrany |  | Evidence válečných hrobů | Aplikace ministerstva obrany | Webová aplikace ministerstva obrany |

| Aplikace | Dodavatel | Agenda/popis |  | Aplikace | Dodavatel | Agenda/popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZP (Evidence zemědělských podnikatelů) | MZ (ministerstvo zemědělství), PC HELP, a.s. | Webová aplikace ministerstva zemědělství |  | EZP (Evidence zemědělských podnikatelů) | MZ (ministerstvo zemědělství), PC HELP, a.s. | Webová aplikace ministerstva zemědělství |
| RŽP (Registr živnostenského podnikání) | MPO, ICZ a.s. |  |  | RŽP (Registr živnostenského podnikání) | MPO, ICZ a.s. |  |
| SEM (Správa a evidence majetku) | DELTAX Systems (O2) | Správa a evidence majetku |  | SEM (Správa a evidence majetku) | MARBES CONSULTING s.r.o. | Správa a evidence majetku vč. vazby na centrální evidenci majetku HMP |
| Red@ctor | e-websolutions s.r.o. | Zveřejnění smluv, schválené rozhodnutí rady a zastupitelstva, úřední deska na internetových stránkách |  | Red@ctor | e-websolutions s.r.o. | Zveřejnění smluv, schválené rozhodnutí rady a zastupitelstva, úřední deska na internetových stránkách |
| e-doc | e-websolutions s.r.o. | Vyhledávání dokumentů |  | e-doc | e-websolutions s.r.o. | Vyhledávání dokumentů |
| Jednání RMČ a ZMČ | e-websolutions s.r.o. | Používají se pro přípravu dokumentů na zasedání, ukládání a vyhledávání rozhodnutí apod. |  | Jednání RMČ a ZMČ | e-websolutions s.r.o. | Používají se pro přípravu dokumentů na zasedání, ukládání a vyhledávání rozhodnutí apod. |
| Jednání KMČ a VMČ | e-websolutions s.r.o. | Příprava dokumentů na zasedání, ukládání a vyhledávání rozhodnutí apod. |  | Jednání KMČ a VMČ | e-websolutions s.r.o. | Příprava dokumentů na zasedání, ukládání a vyhledávání rozhodnutí apod. |

| Aplikace | Dodavatel | Agenda/popis |  | Aplikace | Dodavatel | Agenda/popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účet úředníka | e-websolutions s.r.o. | Statistické vyhodnocování činnosti zaměstnanců týkající se posílání e-mailů, pohybu na internetu, telefonování či tisku dokumentů |  | Účet úředníka | e-websolutions s.r.o. | Statistické vyhodnocování činnosti zaměstnanců týkající se posílání e-mailů, pohybu na internetu, telefonování či tisku dokumentů |
| Q-WIN „S“ (Q-MATIC) | EUROPEUM Praha a. s. | Vyvolávací systém pro návštěvníky MČP5 |  | Q-WIN „S“ (Q-MATIC) | EUROPEUM Praha a. s. | Vyvolávací systém pro návštěvníky MČP5 |

- Doporučení pro další aplikace mimo základní ISVS

Mimo základní aplikace z popsané kategorie ISVS, kde jsme již detailně popsali navrhovanou strategii, doporučujeme také přehodnotit využívání ostatních aplikací. Jejich výběr a vývoj byl opět zahrnut pod existující smlouvy s PRE, a.s., kdy pak na základě zpracovaných analýz a požadavků byly dodávány aplikace dodavatelem PRE, a.s., a jeho subdodavateli, ale již bez řádné soutěže nebo vyhodnocení výhodnosti nabízených řešení. Alespoň nám tyto podklady nebyly předloženy.

Tento postup nezaručoval výběr optimálního řešení z pohledu kvality a cenové výhodnosti a byl minimálně hraniční s vazbou na povinnost řádných výběrových řízení, protože dodávku těchto služeb nelze takto zahrnout pod rámcové smlouvy o poskytování služeb architekta a vyhnout se soutěžním pravidlům.

Doporučujeme před výběrem a zadáním jednotlivých aplikací vyhodnotit, zda není vhodnější použít standardní řešení, a pouze v situacích, v nichž je to vhodné, se pouštět do zakázkového vývoje.

Současný stav je takový, že existuje řada aplikací, které byly zakázkově vyvinuty např. pro podporu procesu řízení jednání rady a zastupitelstva, intranetu, systému pro podporu správy bytového fondu, do kterých byly investovány významné prostředky, ale aktuálně již neplní všechny požadované funkce a nejsou dále modernizovány, protože se jedná o zakázkové aplikace.

V případě volby standardních aplikací, které mají více uživatelů od daného dodavatele, lze očekávat další progres,doplňování funkcionalit a celkovou modernizaci řešení s vazbou na platbu definovaného poplatku.

Tato doporučení nelze absolutně a bezvýhradně navrhovat, ale vždy je vhodné k těmto argumentům přihlédnout, a to především s aspektem, že problematika organizace není extrémně jiná než v jiných městských částech či městech v ČR a lze tedy reálně předpokládat, že pro řadu oblastí je již prakticky pokryta existujícími aplikacemi.

  - Doporučujeme modernizovat tyto aplikace

    - Internetová prezentace MČP5

Aktuální verze je graficky zdařilá, obsahuje řadu zajímavých informací a patří k tomu lepšímu, co je na trhu k dispozici. Jako v každé oblasti existuje i zde prostor pro zlepšení. Prezentací lze její funkčnost dále obohatit s využitím moderních technologií a funkcí, vhodně doplnit fotografiemi, navigacemi přes řešení životních situací apod.

Doporučujeme využít znalostí a zkušeností renomovaných dodavatelů a nechat si v rámci otevřeného výběrového řízení nabídnout možnosti modernizace a oživení prezentace.

    - Intranet

Doporučujeme komplexní změnu a modernizaci jak po obsahové, tak i technologické stránce. Jeho rozsah již zdaleka neodpovídá potřebám a možnostem řešení, která jsou k dispozici. Jeho původní myšlenku centrálního místa pro ukládání a hledání informací se nepodařilo naplnit. V systému se složitě vyhledává. Provozované řešení nepodporuje funkcionalitu workflow procesů a jedná se v podstatě o statický nástroj bez možnosti implementace procesů.

Doporučujeme vybrat řešení, které je postaveno na moderních technologiích pro budování rozsáhlých firemních intranetů s využitím služeb partnera, který pomůže s jeho implementací dle potřeb MČP5. Je ale vhodné zvolit partnera, jenž má zkušenosti s budováním obdobných intranetů a je schopen dodat znalosti a zkušenosti z této oblasti a nejlépe implementovat již funkční a využitelné nástroje a komponenty.

    - DMS (Document Management System)

Doporučujeme do prostředí provozovaných systémů jak provozních, tak výše popsaného intranetu implementovat komplexní funkcionalitu DMS, která umožní řídit životní cyklus při tvorbě dokumentů, ale také jejich schvalování a aktualizace. S podporou intranetu je možné dále vybudovat jednotné datové úložiště a zjednodušit uživatelům práci při tvorbě a údržbě dokumentů. Pro jejich životní cyklus doporučujeme integrovat funkce workflow a samozřejmě je integrovat s existující spisovou službou.

    - Systém pro správu nemovitostí

Vzhledem k strategii privatizace bytového fondu nedoporučujeme dále financovat rozvoj zakázkového řešení, které je řadu let postupně budováno a stále neposkytuje jednotné služby a evidenci. Doporučujeme zvážit nahrazení systému pro základní evidenci standardním řešením, modulem agendového systému PROXIO.

    - Poštovní služby

Existující systém založený na produktu MS Exchange je správnou cestu pro řešení v této oblasti. Za úvahu by však stálo využití jeho dalších funkcionalit, jako například sdílení kalendářů, rezervace prostředků a zasedacích místností. Další možností rozvoje je integrace s nástroji intranetu, DMS a workflow, kdy jejich vzájemná integrace může jednotlivým uživatelům přinést další rozšíření možností a služeb.

- Posouzení smluvních vztahů v rámci smluv s poskytovatelem PRE, a.s.

  - Smlouva o outsourcingu se společností PRE, a.s.

Dle předložené dokumentace a osobních pohovorů realizovaných v průběhu studie bylo zjištěno, že na základě požadavku vedení městské části Praha 5 probíhal roční testovací provoz poskytování služeb formou outsourcingu, který realizovala společnost PRE, a.s., a stejná společnost následně jako jediná podala nabídku na požadovaný rozsah služeb dle výběrového řízení. Ze zadávací dokumentace, průběhu výběrového řízení a faktické realizace je zřejmé, že podmínky výběrového řízení byly nastaveny naprosto nevhodně.  Poptávaný rozsah služeb je v celku standardní a obnáší poskytování provozované techniky v režimu operativního leasingu včetně postupné obměny a servisních služeb v určeném rozsahu.

Jako nestandardní se jeví požadované reakční doby na garantované odstranění poruch, které jsou v rozsahu 1 hodiny u vyjmenovaných počítačů, serverů a síťových prvků, v rozsahu 3 hodin u většiny techniky a 5 hodin u podružné techniky. Tyto termíny jsou naprosto nerealistické z mnoha důvodů:

- Oprava techniky např. PC v tomto termínu je neopodstatněná ze strany zadavatele, protože se nejedná o tak kritický provoz, kdy by docházelo k takovým ekonomickým ztrátám, aby tento požadavek byl zdůvodnitelný a ekonomický.

- Reálná možnost tyto termíny dodržet je velmi diskutabilní, protože vyžaduje fyzickou přítomnost technika dodavatele v lokalitě zadavatele a komplexní dostupnost všech náhradních dílů v místě instalace, aby bylo možnétermín opravy stihnout, přihlédneme-li k dopravní situaci v Praze.

- Taková služba je ekonomicky velice náročná a dodavatel musí kalkulovat do ceny extrémně vysoké náklady na dostupnost náhradních zařízení a služeb viz bod b.

Faktická nerealizovatelnost tohoto požadavku byla následně eliminována dodatkem č. 1 ke smlouvě 38/0/OSS/05 ze dne 20. 9. 2005, viz také v příloze dokumentu. Dodatečným ujednáním se začal rozlišovat časový limit na reakci k požadavku a časový limit pro obnovení funkčnosti. Termín pro obnovu funkčnosti byl několikanásobně navýšen.

Následně po kontrole právním oddělením zadavatele bylo konstatováno, že uzavření tohoto dodatku bylo v rozporu se zadávací dokumentací, a proto bylo vše smluvně vráceno dodatkem č. 2 do původní podoby.

Nereálnost uvedených termínů v původní smlouvě pravděpodobně vedla k tomu, že již při vzniku samotné smlouvy 38/0/OSS/05 ze dne 20. 9. 2005 byly definovány možné okolnosti prodloužení časových limitů:

- „Uvedené časové limity platí v případě, že je technicky možné vadné zařízení uvést do funkčního stavu. Není-li toto možné, prodlužují se limity na dobu nezbytnou k uvedení zařízení do funkčního stavu.“

- „Časové limity se též prodlužují v případě, že pro uvedení zařízení do funkčního stavu je potřeba uvést úkon, který je nezávislý na vůli a moci dodavatele, a to o dobu trvání tohoto úkonu.“

Dle našeho názoru sjednání této podmínky eliminovalo požadavek zadavatele na termíny, protože princip těchto ujednání jde proti podstatě požadavku. Tato podmínka je sjednána právě pro situace, kdy není možné zařízení uvést do funkčního stavu. Kombinace dalšího bodu v podstatě téměř vždy umožňuje dodavateli nedodržet termíny, jelikož může prohlásit, že oprava je mimo jeho vůli, moc nebo že zařízení je technicky vadné.

Za celou dobu trvání kontraktu zadavatel nikdy neuplatnil žádnou sankci za nedodržení ani není žádný záznam o nedodržení podmínek, i když je naprosto zřejmé, že se tyto podmínky nedaly reálně dodržet za celé zkoumané období. Z toho vyplývá, že realita a smluvená skutečnost se rozcházely.

Do výběrového řízení se přihlásil pouze jediný subjekt, řešitel pilotního projektu i přesto, že se jednalo o velice zajímavou zakázku na zajímavé období, pro zajímavého klienta a za okolností, kdy si zadávací dokumentaci vyzvedlo téměř 20 subjektů (renomované společnosti se schopností zajistit realizaci zakázky). Jednoznačně jediným vysvětlitelným důvodem jsou nesmyslné a nerealistické požadované termíny a vysoké sankce za jejich nedodržení. Renomovaní partneři nemohou dle interních předpisů nabízet služby v neudržitelné podobě a v rozporu s jejich metodikami a v neposlední řadě v rozporu s procesy certifikovanými dle ISO norem.

Velmi podivnou okolností je dále skutečnost, že zakázku získala společnost, která primárně tyto služby neposkytuje a její core business je naprosto v jiném segmentu. Uvedené služby do té doby neposkytovala pro žádný významný externí subjekt a na plnění významné části dodávky si najala externí subjekty.

I při pominutí veškerých dalších okolností je však smlouva nastavena naprosto nevhodně, protože i při splnění požadovaných termínů a opětovném obnovení funkčnosti uvedená smlouva řeší obnovení funkčnosti pouze zařízení, nikoliv služeb nebo řešení na nich provozovaných. Má tedy, jak již bylo zmíněno, charakter smlouvy, která je kombinací servisní smlouvy na HW a smlouvy o operativním leasingu na výpočetní techniku a smlouvu kupní o dodávkách spotřebního materiálu.

Vůbec tedy nelze hovořit principiálně o smlouvě outsourcingové, jak se používá pro sektor IT, protože tato je založena na principu nikoliv definice techniky a služeb k nim poskytovaných, ale změně metodiky a přístupu na definici dostupnosti služby, kterou dodavatel pro odběratele garantuje. Zákazník tedy neřeší, proč a co mu nefunguje, ale zda má danou služby dostupnou a může ji využívat (např. zadávat doklady do evidence, tisknout apod.). Je na dodavateli, aby vše nastavil tak, aby to fungovalo jako komplet. A to v žádném případě uvedená smlouva neřeší.

Smlouva se dále jeví jako problematická i aspektem dlouhodobého známého trendu v oblasti výpočetní techniky, kdy se každoročně zvyšuje výkon techniky a klesá cena. Zadavatel si však uvedenou smlouvou zafixoval cenové podmínky v tu chvíli definované ceně a velmi vágní formulací a specifikací budoucí dodávané techniky.

Dle našich odborných kalkulací a posouzení nákupních cen dodávané techniky v době podpisu smlouvy nebo dodávky jednotlivých zařízení v běžných prodejních cenách nám vychází, že součet měsíčních splátek představuje 50 – 100 % navýšení ceny. V tomto navýšení je zakalkulován poplatek za finanční službu a garance opravy v uvedených termínech. Ostatní služby – průběžný servis a údržba je řešena mimo tyto cenové podmínky účtováním dalších poplatků. Z toho je zřejmé, že uvedený model nebyl pro zadavatele příliš ekonomický.

Dle vyjádření odpovědného pracovníka za tento projekt pana Kadlece nepředcházel projektu outsourcingu jako primární důvod řešení ekonomické výhodnosti, ale řešení nedostatečně funkčního a kvalitního vlastního oddělení IT.

Nechceme zde hodnotit porovnání provozu vlastního IT oddělení se smlouvou o outsourcingu, která při vhodném nastavení může jednoznačně generovat přínosy, ale snažíme se pouze porovnat, zda byly nasmlouvané služby tržní a ekonomické. Je s podivem, že zadavatel nerealizoval před soutěží poptávkové řízení, aby si ověřil tržní cenu. Stejně tak neučinil u soutěže, kde obdržel jedinou nabídku a nemohl tak vyhodnotit ekonomickou výhodnost. Zadavatel tedy neprovedl posouzení tržní ceny externím subjektem a uzavřel dlouholetou smlouvu.

Dalším problematickým bodem uzavření takové smlouvy je pro plný rozsah techniky, který zahrnuje PC, notebooky, tiskárny, scannery a především problematické servery. Technický rozvoj se v této oblasti mění v čase, a tedy způsob provozování serverové techniky se mění. Např. nástup virtualizace znamenal naprostou změnu ve filosofii a způsobu pořizování serverové techniky, ale uzavřený smluvní kontakt definoval prostou kusovou výměnu serveru v určeném časovém intervalu bez toho, aniž by problematiku řešil koncepčně a s vazbou na aktuální trendy. Zástupci zadavatele tyto aspekty nezahrnuli ani po několika letech do podmínek spolupráce, ale v závěru roku 2010 ji prodloužili do roku 2015. Naštěstí nové vedení sjednalo dodatek a možnost smlouvu modifikovat nebo vypovědět v 6 měsíčním období.

Na základě zjištěných skutečností a také na základě osobních jednání se zástupci dodavatele PRE, a.s., a jejich subdodavateli konstatujeme, že uvedený kontrakt je aktuálně v daných parametrech nevýhodný pro všechny strany. Dodavateli nastavuje nerealistické a neudržitelné termíny oprav, zadavateli garantuje něco, co nepotřebuje s velmi problematickou vymahatelností za aktuálně naprosto neekonomických podmínek. Navíc uvedený typ kontraktu neřeší potřebu klienta – dostupnost služeb a neumožňuje koncepční rozvoj.

Doporučujeme tedy uvedený kontrakt ukončit nebo modifikovat se stanovením vhodného exit plánu a výběru preferované varianty možnosti navržených řešitelem informační strategie a koncepce. Je nutné však pamatovat na to, aby byly kvalitním exit plánem vyřešeny možné přechody mezi aktuálním a budoucím stavem.

  - Smlouva na službu „Architekt“ se společností PRE, a.s.

Další samostatnou kapitolou je uzavření smlouvy na služby architekta. Nabídku podaly pouze 2 společnosti a jedna nesplnila ani formální náležitosti. Jako tedy jediná hodnocená nabídka byla opět pouze nabídka společnosti PRE, a.s.

Zde byl pokus o hodnocení ceny s neplatnou nabídkou, ale to opět není možné příliš považovat za tržní hodnocení. Jednalo se o výběrové řízení na poskytování vcelku obvyklých a nijak jedinečných služeb.

Pokud se opět nepřihlásil nikdo z renomovaných poskytovatelů těchto služeb, je to opět minimálně signál pro zadavatele, zda správně nastavil podmínky výběrového řízení, když nemá dostatek nabídek, aby mohl vyhodnotit ekonomickou a odbornou kvalitu a úroveň nabízených služeb.

Pro výběr partnera PRE, a.s., platí bezezbytku to, co již bylo uvedeno pro smlouvu na poskytování outsourcingu. Tedy byl vybrán dodavatel, který nemá poskytování těchto služeb jako primární core business. Uvedené služby realizuje pouze interně.

Architekt pro Prahu5 je fyzicky realizován panem Čejpem ze subdodavatelské firmy a to velmi nestandardním způsobem, protože se v daném období věnoval především tvorbě internetových prezentaci a ani dnes  v referenční listině společnosti, kde pracuje, nefiguruje obdobný klient ze samosprávy, kterému by byly poskytovány služby architekta.

Celkově lze hodnotit působení společnosti PRE, a.s., a jejich dodavatelů s vazbou na smlouvu o poskytování služeb architekta spíše jako poskytování služeb systémového integrátora. Proběhla konsolidace používaných aplikací, zavedení jednotného Service Desku, modernizace IT infrastruktury a převzetí všech služeb a dodávek v IT.

Těžko však lze hovořit o službě softwarového architekta, když k žádné dlouhodobé koncepci a návrhu moderní infrastruktury nedošlo.

Plánování probíhalo adhoc nebo formou zpracování dílčích projektů. Nesystematičnost činností lze například dokladovat tím, že byly pořízeny licence společnosti Microsoft, které jsou výrazně dražší, protože umožňují virtualizaci. Skutečná virtualizace, která přináší efekt konsolidace a zvýšení dostupnosti, se však nerealizovala.

Bylo k ní přistoupeno až na základě doporučení při zpracování této studie, aniž by to vyžadovalo nějaký delší čas nebo finanční prostředky. Nevyužil se efekt konsolidace a nesnížil se počet serverů, což mohlo přinést výraznější finanční úspory. Neřešila se problematika konsolidace tisku, který je velmi nestandardně řešen velkým množstvím lokálních tiskáren.

Neřešila se problematika zefektivnění provozu datových linek. Jako vysvětlení dodavatel a jeho subdodavatelé uváděli, že se jednalo o problém na straně klienta a jeho nezájem tyto věci koncepčně řešit nebo financovat. Tato tvrzení však s vazbou na výši hrazených finančních prostředků za poslední 3 roky nejsou relevantní. Dle našeho názoru se jednalo spíše o koncepční neznalost dodavatele, neschopnost navrhnout koncepci, jak systém budovat, rozdělit ji do logických kroků a realizovat strategii, která je jasně prodiskutována s klientem a prezentuje mu efekt zvýšení kvality služeb s vazbou na ekonomický efekt. Lze předpokládat, že každý rozumný management by uvedenou a podloženou argumentaci akceptoval a podpořil.

- Globální návrh koncepce v oblasti provozování IT a strategie její realizace

  - Požadavky MČP5 na provoz ICT

Požadavky MČP5 na provozování a poskytování služeb v oblasti IT lze hodnotit jako standardní a nijak výrazným způsobem nevybočující z obecných požadavků běžných uživatelů.

Lze je shrnout dle našeho názoru takto:

- Požadavek na komplexní systém, který umožňuje poskytování služeb v oblasti vymezení existence.

- Systém, který je provozně bezpečný, chrání aktiva a garantuje ochranu evidovaných dat a údajů.

- Stabilní řešení, které je funkční a popř. je dostupné v předem definovaném rozsahu (dle nastavených a předem definovaných požadavků na dostupnost systému pro jednotlivé skupiny uživatelů).

- Cenově výhodný model, který za investované prostředky nabízí co nejvyšší uživatelský a funkční komfort. Garantuje vysokou produktivitu a kvalitu práce.

- Komplexní provoz nevyžaduje významnou pozornost vedení organizace, ale je realizován na základě předem schválené a dlouhodobě realizované koncepce.

- Investiční a provozní náklady jsou predikovatelné, plánovatelné a odpovídají požadavkům a možnostem rozpočtu organizace.

  - Hodnocení aktuálního stavu

Aktuální stav v organizaci v oblasti IT lze hodnotit jako stabilizovaný, na základě realizovaných výrazných investic do této oblasti neexistují zásadní globální kritická místa. Přesto lze konstatovat, že za investované prostředky bylo možné požadovat více.

Hlavní výhrady je možné mít především k nejasné koncepci budování bezpečného a efektivního provozního prostředí. V jistém smyslu lze jako hlavní příčinu existujícího stavu označit nevhodně nastavené smluvní vztahy s hlavním dodavatelem PRE, a.s. Ty byly zřejmě nastaveny z důvodu neznalosti a nezkušenosti obou smluvních stran.

  - Definice outsourcingu

Dlouhodobým trendem v této oblasti je nepochybně outsourcing služeb v oblasti IT, postavený však na jiných principech, než definují a upravují existující smlouvy. Aktuálně je pro uživatele IT klíčové nedefinovat konkrétní technologie a dostupnosti oprav jednotlivých komponent, ale naopak definovat dostupnost služeb, které je schopen uživatel ověřit a využít.

Pro uživatele je klíčové, zda je například schopen zpracovávat příslušnou agendu, ale není schopen posoudit příčinu nefunkčnosti. Stávající smlouvy definují, dokdy se má opravit a opětovně zprovoznit PC nebo tiskárna, ale neřeší další aspekty, které mohou mít zásadní vliv na to, zda se systémem může nebo nemůže pracovat – poruchy na serveru, v aplikaci, datové lince apod.

Pro zadání těchto služeb je tedy nutné sestavit matici neboli katalog poskytovaných služeb, které by měly být definovány tak, aby jim rozuměl uživatel, nikoliv jen poskytovatel služby. Pro ně by měla být definována dostupnost (nebo to lze vyjádřit nedostupností). Tedy v jakém časovém intervalu má být služba dostupná, jaká je maximální doba, kdy může být systém nedostupný jednorázově, dále v jednom dni, týdnu, měsíci nebo roce.

S vazbou na tyto požadavky a v členění pro definované skupiny uživatelů lze následně připravit řešitelnost. V praxi je mnohokrát nutné upravit požadavky neboli je zreálnit s vazbou na cenové podmínky těchto služeb. Jejich definice je pak základem pro definici služeb SLA.

Vývoj technologií, techniky a také metodiky v této oblasti v posledních letech značně pokročil a mnoho technologií popsaných v doporučení k realizaci, jako například konsolidace a virtualizace serverové architektury, virtualizace desktopů, může výrazně zjednodušit a v neposlední řadě také ekonomicky zatraktivnit tyto služby.

Aktuální smlouvy tuto metodiku nereflektují a jsou postaveny na jiných principech. Dle našeho názoru není možné toto změnit bez výpovědi smluv, nové definice požadavků a vysoutěžením poskytovatele, aby nedošlo k porušení pravidel pro výběrová řízení.

  - Doporučení

Aktuálně nedoporučujeme vybudovat opětovně vlastní oddělení IT, protože po několika letech reálně neexistuje a jeho budování by vyžadovalo nemalé prostředky, čas a především zkušenosti. Nezanedbatelným problémem by také bylo jistě dlouhodobé koncepční vedení a dohled nad fungováním tohoto oddělení a odborných specialistů. Proto doporučujeme tyto služby dále nakupovat jako služby.

Doporučujeme však oddělit funkci architekta řešení, systémového integrátora a konkrétní poskytovatele a dodavatele těchto služeb. Aktuálně i pro budoucí období lze předpokládat, že pro MČP5 by bylo vhodné, aby měl k dispozici erudovaného partnera, který je schopen pomoci s definováním jeho potřeb, řízení výběru poskytovatelů služeb a dohledu nad jejich dodávkou. Jedná se v podstatě o službu „architekt“ nebo v další fázi „stavební dozor“, jak je znám z jiného segmentu poskytovaných služeb. Ten by měl být vždy na straně klienta a doplňovat jeho nedostatky v odbornosti.

V oblasti provozní techniky se nabízí několik možných scénářů:

- Provozování techniky (PC, servery, technika, …) do vlastnictví nákupem

- Provozování techniky (PC, servery, technika, …) do vlastnictví úvěrem, leasingem, pronájmem

- Provozování techniky (PC, servery, technika, …) jako služby s pravidelnou platbou

- Kombinací předešlých verzí

Vzhledem k stávajícímu stavu, zkušenostem a především dlouhodobé stabilitě organizace doporučujeme následující:

- Techniku pořídit do vlastnictví a pouze s vazbou na aktuální rozpočty a cash využít externí financování

- Veškeré související služby outsorcingovat dle jasně definovaných podmínek SLA

- Záležitost tiskových služeb zvážit mezi variantou nákup techniky a platba za služby zahrnující náklady na tisk i servis nebo komplexní platbu za tisk stránky zahrnující i tiskové zařízení

  - Zdůvodnění doporučení

V případě realizace doporučené strategie konsolidace serverů a virtualizace jak na úrovni serverů, tak i pracovních stanic za stávajícího stavu techniky, kdy bude nutné ještě pracovat za stávajících ekonomických podmínek, by bylo velmi obtížné nastavit model využívání této techniky jako čisté služby.

Dodavatel by musel zohledňovat různé stáří techniky a vlastnictví. Situace by byla velmi obdobná aktuálnímu stavu, kdy poskytovatel postupně modernizoval jednotlivá technická zařízení za předem určených cenových podmínek bez vazby na aktuální trendy a potřeby objednatele.

Uvedený model dovolí dle potřeby vypsat výběrové řízení na lokální doplnění techniky, aniž by byla ohrožena dostupnost nebo kvalita služeb. Dále je možné vypsat rámcovou soutěž na tři vybrané dodavatele techniky, kteří splní povinné parametry, a konkrétní nákupy realizovat již jen na základě konkrétního oslovení těchto vybraných dodavatelů pro odpovídající techniku a vybrat nejvýhodnější nabídku.

Jak již bylo uvedeno, bude-li se důsledně realizovat navržená koncepce a bude-li se také pravidelně aktualizovat s vazbou na moderní prvky a trendy v oblasti IT, lze za cenu rozumných finančních nákladů čerpat služby a využívat adekvátní techniku s garantovanými termíny dostupnosti.

- Přílohy

  - Příloha č.1 - Měsíční nájemné, datum ukončení

Tabulka názorně ukazuje jak je současné portfolio strojů velmi různorodé:

- výrobcem

- modelově

- stářím

- technologicky

- výkonově

- vlastnostmi

Tato různorodost jasně ukazuje na dlouhodobou nekoncepčnost v pořizování zařízení a neexistenci jasné koncepce na produkci a práci s dokumentem.

|  | Datum |  | Celkem | Měsíčně |  | Zbývá | Zbývá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Pořízení | Vyřazení | 36 měsíců | bez DPH | s DPH | měsíců | DOPLATIT |
| HP All-in-one Photosmart, barevná, MFP | 30. 7. 2009 | 30. 7. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 13 | 13 377 |
| HP All-in-one Photosmart, barevná, MFP | 30. 8. 2009 | 30. 8. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 14 | 14 406 |
| HP All-in-one Photosmart, barevná, MFP | 30. 12. 2009 | 30. 12. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 18 | 18 522 |
| HP All-in-one Photosmart, barevná, MFP | 30. 12. 2009 | 30. 12. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 18 | 18 522 |
| HP Business InkJet 2800dt,ink.,A3+,4800x1200dpi | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 7 | 7 203 |
| HP Business InkJet 2800dt,ink.,A3+,4800x1200dpi | 28. 2. 2009 | 28. 2. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 8 | 8 232 |
| HP Business InkJet 2800dt,ink.,A3+,4800x1200dpi | 30. 6. 2009 | 30. 6. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 12 | 12 348 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 2320fxi MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 20 | 20 580 |
| HP ColorLaserJet 3525dn, barevná, laserová, 1200 dpi, 30 str | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 82 008 | 2 278 | 2 734 | 15 | 34 170 |
| HP ColorLaserJet 3525dn, barevná, laserová, 1200 dpi, 30 str | 30. 11. 2009 | 30. 11. 2012 | 82 008 | 2 278 | 2 734 | 17 | 38 726 |
| HP ColorLaserJet 6030f MFP | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2015 | 353 400 | 5 890 | 7 068 | 44 | 259 160 |
| HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP DeskJet 6980, barevná, inkoustová | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet 3005, čb, laserová, 1200 dpi, 33 str | 30. 7. 2009 | 30. 7. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 13 | 13 377 |
| HP LaserJet 3015dn, čb, laserová, 1200 dpi, 40 str | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 15 | 15 435 |
| HP LaserJet 3015dn, čb, laserová, 1200 dpi, 40 str | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 15 | 15 435 |
| HP LaserJet 3015dn, čb, laserová, 1200 dpi, 40 str | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 15 | 15 435 |
| HP LaserJet 3015dn, čb, laserová, 1200 dpi, 40 str | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 15 | 15 435 |
| HP LaserJet 3055 MFP, laserová A4 | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet 3055 MFP, laserová A4 | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet 9040dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 40stran | 30. 6. 2009 | 30. 6. 2012 | 212 040 | 5 890 | 7 068 | 12 | 70 680 |
| HP LaserJet 9050dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 50stran | 30. 9. 2008 | 30. 9. 2011 | 212 040 | 5 890 | 7 068 | 3 | 17 670 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2008 | 30. 1. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 29. 2. 2008 | 28. 2. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 28. 2. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 28. 2. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 3. 2008 | 30. 3. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 4. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 4. 2008 | 30. 4. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 5. 2008 | 30. 4. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 5. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 0 | 0 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 7. 2008 | 30. 7. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 1 | 479 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 7. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 1 | 479 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 3 | 1 437 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 9. 2008 | 30. 9. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 3 | 1 437 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 3 | 1 437 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 10. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 4 | 1 916 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 10. 2008 | 30. 10. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 4 | 1 916 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 10. 2008 | 30. 10. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 4 | 1 916 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 11. 2011 | 17 244 | 479 | 575 | 5 | 2 395 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2015n, čb, laserová, A4, 1200dpi, 26st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 3. 2009 | 30. 3. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 9 | 9 261 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 28. 2. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 8 | 3 832 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 1. 2009 | 30. 1. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 7 | 3 353 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 28. 2. 2009 | 28. 2. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 8 | 3 832 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 3. 2009 | 30. 3. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 9 | 4 311 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 3. 2009 | 30. 3. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 9 | 4 311 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 3. 2009 | 30. 3. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 9 | 4 311 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 3. 2009 | 30. 3. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 9 | 4 311 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 4. 2009 | 30. 4. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 10 | 4 790 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 4. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 10 | 4 790 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 4. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 10 | 4 790 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 8. 2009 | 30. 8. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 14 | 6 706 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 10. 2009 | 30. 10. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 16 | 7 664 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 9. 2009 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 9. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 15 | 7 185 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 11. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 17 | 8 143 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2009 | 30. 11. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 17 | 8 143 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2009 | 30. 11. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 17 | 8 143 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2009 | 30. 12. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 18 | 8 622 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 12. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 18 | 8 622 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2009 | 30. 12. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 18 | 8 622 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2009 | 30. 12. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 18 | 8 622 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 1. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 19 | 9 101 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 3. 2010 | 30. 3. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 21 | 10 059 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 6. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 24 | 11 496 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 6. 2010 | 30. 6. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 24 | 11 496 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 9. 2010 | 30. 9. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 27 | 12 933 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 10. 2010 | 30. 10. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 28 | 13 412 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 10. 2010 | 30. 10. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 28 | 13 412 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 10. 2010 | 30. 10. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 28 | 13 412 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 12. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 30 | 14 370 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 12. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 30 | 14 370 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 12. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 30 | 14 370 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 12. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 30 | 14 370 |
| HP LaserJet P2055dn, čb, laserová, A4, 1200dpi, 33st | 30. 12. 2010 | 30. 12. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 30 | 14 370 |
| HP Mini 5102 | 28. 2. 2010 | 28. 2. 2014 | 55 056 | 1 147 | 1 376 | 32 | 36 704 |
| HP OfficeJet 7000w, barevná inkoustová A3 | 31. 3. 2010 | 31. 3. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 21 | 21 609 |
| HP OfficeJet 7000w, barevná inkoustová A3 | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 29 | 29 841 |
| HP OfficeJet 7000w, barevná inkoustová A3 | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 29 | 29 841 |
| HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 30. 12. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP OfficeJet Pro 8000, barevná inkoustová A4 | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 17 244 | 479 | 575 | 29 | 13 891 |
| HP Photosmart C7280 | 30. 12. 2008 | 30. 12. 2011 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 6 | 6 174 |
| HP Photosmart C7280 | 28. 2. 2009 | 28. 2. 2012 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 8 | 8 232 |
| HP Photosmart Premium | 31. 3. 2010 | 31. 3. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 21 | 21 609 |
| HP Photosmart Premium | 31. 7. 2010 | 31. 7. 2013 | 37 044 | 1 029 | 1 235 | 25 | 25 725 |
| Tiskárna HP M1522nf, multifunkční zařízení | 28. 2. 2009 | 28. 2. 2012 | 17 244 | 479 | 575 | 8 | 3 832 |
| Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 30. 11. 2009 | 30. 10. 2011 | 48 564 | 1 349 | 1 619 | 4 | 5 396 |
| Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 48 564 | 1 349 | 1 619 | 29 | 39 121 |
| Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 48 564 | 1 349 | 1 619 | 29 | 39 121 |
| Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 48 564 | 1 349 | 1 619 | 29 | 39 121 |
| Xerox Phaser 8560, barevná, vosková, A4, síť | 30. 11. 2010 | 30. 11. 2013 | 48 564 | 1 349 | 1 619 | 29 | 39 121 |
| Celková částka za pronájem všech tiskáren bez DPH |  |  | 4 673 520 | Zbývá doplatit bez DPH |  |  | 1 978 303 |
| Celková částka za pronájem všech tiskáren s DPH |  |  | 5 608 224 | Zbývá doplatit s DPH |  |  | 2 373 964 |