**Aktualizace usnesení ZMČ č. 30/8/2014 "Informovat ZMČ Praha 5 o dalším průběhu projektu revitalizace památkové zóny Osada Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity“.**

**Chronologický seznam průběhu projektu revitalizace památkové zóny Osada Buďánka**

**prosinec 2013**:

provedeno detailní geometrické zaměření památkové zóny

včetně / částečně sponzorsky / provedeného 3D modelu

vypracován stavebně historický průzkum

vyhodnoceny stojící domy památkovým statikem

komunikace lokality byly vyčištěny od náletové zeleně, vysypány cestičky

štěpky

**2014**:

**duben - červenec**: vyklízejí se a zajišťují jednotlivé domy pod dohledem

úřadu, statika a památkářů

Vyklízení – č. p. 137 + mlékárna - kolonial / Dnister /

č. p. 136, 220 / Centra /

geodetické zaměření osady Buďánka je průběžně doplňované

o vyklízené domy / přístup dovnitř / a odkryté zdi, zídky, skály

**duben, květen 2014**: příprava kulatého stolu

**28. a 29. května** v prostoru Era svět na Jungmannově náměstí proběhl

kulatý stůl. Malé mezinárodní setkání bylo uspořádáno sdružením ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, Nadací české architektury a švýcarskou

nadací Fondation Braillard Architects ze Ženevy.

Zúčastnili se ho odborníci různých specializací z České republiky

a Švýcarské konfederace / historici, památkáři, urbanisté, sociologové,

ekonomové / společně se zástupci místní samosprávy i neziskového

sektoru.

Cílem odborných diskusí bylo / a je / hledání optimálního řešení

revitalizace a dalšího využití památkové zóny Buďánka a jejího okolí.

Setkání se konalo pod záštitou Městské části Praha 5

a podporou Československé obchodní banky.

**červenec 2014**

vyzvaná soutěž 1 – **rekonstrukce koloniálu - mlékárny + okolí**

**srpen 2014**

vyzvaná soutěž 2 - doplnění průzkumů

- projekt záchrany 6 domů

- projekt sítí

**srpen 2014** příprava veřejné ideové architektonicko - urbanistické

soutěže 3 – masterplan lokality blízká budoucnostprosinec 2014/ prodlouženo do první poloviny roku 2015 / předem vyvěšení záměru - portál komory architektů

- **srpen** dokončení vyklízení č. p. 136 / Centra - sklepy, štíty,

komíny /

- **srpen** dokončení vyklízení č. p. 145, 137 / Dnister /

- **srpen** vyklízení č. p. 135 a 132 / Centra /

- dopracování studie proveditelnosti

- propagace – využít plochu stávajících nabídnutých bilboardů,

festival Buďánka pro Prahu

- **říjen** - Den architektury

- příprava PD rekonstrukce Koloniálu – mlékárny

- příprava PD zasíťování celé lokality

- zakonzervování vyčištěných objektů č. p. 132, 135, 136,

137, 145, 220 ve spolupráci s památkářem a statikem

**Vzdálenější budoucnost**

- postupná rekonstrukce jednotlivých objektů

- **únor 2015** – na 5. zasedání RMČ Prahy 5 konané dne 3. 2. 2015 (č. u. 5/145/2015) byla znovuustanovena resp. zřízena pracovní skupina pro revitalizaci osady Buďánka s nově jmenovaným vedoucím p. Ing Pavlem Richterem, členem Rady MČ P5