Specifikace předmětu zadání díla:

**Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury v letech 2016-2017 na území městské části Praha 5**

1. Dílo bude provedeno jako aktualizace dokumentu „Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury v letech 2013-2015 na území městské části Praha 5“, který je součástí této specifikace.
2. Podrobná aktualizace bude provedena minimálně v  rozsahu:
	1. **Aktualizace bodu „3. Analytická část“,**
	2. Aktualizace bodu „3.4 Charakterizování základních současných potřeb cyklisty“ vzhledem k celkovému vývoji a rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v Praze.
	3. Zohlednění a aktualizace bodu „3. 5 Popis stávající situace v cyklodopravě na území Prahy 5“ vzhledem k realizovaným akcím v cyklistické a ostatní dopravní infrastruktuře na území MČ P5 v letech 2013-2015.
		1. Aktualizace bodu „3. 5. 2 Charakteristika a definování širších dopravních souvislostí s cyklistickou dopravou“ především v návaznosti na ostatní městské části vzhledem k začlenění nových podnětů, požadavků a realizovaným akcím MČ P5 v letech 2013 – 2015.
		2. Vypracování bodu „3.5.4 Popis uskutečněných, probíhajících a plánovaných změn ve využití území MČ P5 ve vazbě na cyklodopravu“.
		3. Vypracování bodu „3.5.5 Popis návaznosti cyklistické infrastruktury na území MČ P5 na jiné druhy dopravy“, tedy na dopravu pěší, veřejnou a případně automobilovou.
		4. Aktualizace bodu „3.7 Závěr analytické části“ a všech jeho podbodů „3.7.1 SWOT analýza“, „3.7.2 Závěr a doporučení k financování“ a „3.7.3 Celkové shrnutí“.
	4. **Aktualizace bodu „4. Návrhová část“:**
	5. Zohlednění a aktualizace bodu „4. 1 Výchozí situace (bariéry)“ včetně podbodu „4.1.2 Konkrétní situace (bariéry) Prahy 5“ vzhledem k realizovaným akcím v cyklistické a ostatní dopravní infrastruktuře na území MČ P5 v letech 2013-2015.
	6. Aktualizace bodu „4.2 Definování obecných priorit, cílů a opatření k rozvoji cyklistiky“ a jeho přejmenování na „4.2 Definování priorit, cílů a opatření k rozvoji cyklistiky“.
		1. Aktualizace bodu „4.2.1 Obecné priority, cíle a opatření k rozvoji cyklistiky“ vzhledem k celkovému vývoji a rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v Praze.
		2. Aktualizace a dopracování bodu „4.2.2 Priority, cíle a opatření k rozvoji cyklistiky na Praze 5“ především o rozlišení a zdůvodnění těchto priorit na základě dat o dopravní intenzitě cyklistů, nehodovosti, časové návaznosti investičních akcí, jejich koordinace apod.
		3. Vypracování bodu „4.2.3 Vlastníci komunikací a investoři prací“ jakožto rozhodující faktor pro realizaci navrhovaných opatření.
	7. Aktualizace bodu „4.3 Etapizace“ pro roky 2016 a 2017 s důrazem na rozlišení vlastníka komunikace a investora prací a rozlišení – jaké drobné investiční akce může MČ P5 sama realizovat, jaké úpravy může MČ P5 připravit k realizaci, pro jaké může MČ P5 připravit projektovou přípravu a předat ji jiným subjektům, prověřit připravované záměry soukromých investorů, kde je nutné prosadit cykloopatření a vytipování problematických oblastí, které bude třeba řešit v rámci územního rozvoje pomocí komplexních urbanistických studií apod.
	8. Aktualizace bodu „4.4 Vybrané priority“ dle výsledků aktualizované analytické části – předpokládá se 10-20 vybraných akcí, které mají pro MČ P5 investičně větší význam (například priorita trasy Barrandovské estakády, ulice Peroutkova či vyřešení vjezdu na Císařskou louku a další).
	9. Aktualizace bodů 5. Závěr“ a „6. Resumé“.
3. Ostatní body Akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury v letech 2013-2015 na území městské části Praha 5 budou podrobeny kontrole pravdivosti a úplnosti údajů v nich uvedených. V případě zjištění nesrovnalostí či nedostatků, vzniklých např. časovým odstupem, bude provedena jejich oprava a doplnění.
4. Zhotovitel provede veřejné projednání a zapracování připomínek z veřejného projednání, které bude doloženo následujícím způsobem:
	1. Zápisem a prezenční listinou.
	2. Vypořádáním připomínek formou tabulky vypořádání připomínek, obsahující identifikaci připomínkujícího, připomínku a způsob vypořádání.
5. Zhotovitel povede minimálně 1 konzultaci s objednatelem. Konzultace bude provedena před veřejným projednáním a bude potvrzena stručným zápisem a prezenční listinou.

Příloha:

* Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury v letech 2013-2015 na území městské části Praha 5