TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 27.  11. 2025

Výstavba základní školy už běží naplno

Stavba základní školy mezi ulicemi Na Výši a V Cibulkách v Košířích, která pojme 330 dětí, už běží naplno. Těžká technika hloubí výkopovou jámu. Pak začne betonování základové desky. Stavba momentálně jede podle harmonogramu bez jakýchkoliv komplikací.

Starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) pevně věří, že první školáci do lavic usednou ve školním roce 2027/28. „Jsem rád, že práce konečně začaly. Projekt, který jsme připravili v minulých letech, byl předchozí koalicí nesmyslně zdržován. Ve chvíli, kdy se na staveništi činí bagry, je jasné, že škola skutečně bude,“ konstatoval na staveništi, které městská část předávala letos v létě.

Škola roste proto, že na cibuleckém kopci místa ve třídách chybějí. „Nová budova vyřeší problém této lokality, a věřím, že bude hezká, a že se dětem bude líbit,“ doplnil starosta.

Radnice v současné době zvažuje přesnou organizaci školního vzdělávání. Místostarosta pro strategické investice David Dušek (STAN) připomněl, že původně byly v plánu dva pavilony prvního stupně, předchozí koalice ovšem rozhodla, že se vybuduje první i druhý stupeň, byť má vyšší nároky na vybavení tříd. „Myslíme, že bychom měli minimálně otevřít diskusi, která by projednala nejvhodnější řešení pro Košíře. Za mě svěřenou gesci potřebujeme mít finální rozhodnutí, které určí směr dalších kroků,“ přiblížil Dušek, který je rád, že konečně nastal ten moment, kdy se stavba naplno rozjela.

„Stavíme první pavilon pro první stupeň. Bohužel minulá koalice výstavbu vnitřně zdržela změnami v definování záměru. Jak naše koalice, tak zhotovitel děláme vše pro to, abychom práce urychlili,“ konstatoval zástupce starosty.

Podle Martina Tomáška ze společnost Fetters, která má stavbu na starosti, by výkopové práce měly skončit v závěru letoška. Následně bude zahájena betonáž základové desky a do jara bude pokračovat výstavba horní betonové části.

Místostarosta pro školství Martin Damašek (TOP 09) konstatoval, že nová škola v Košířích je naprosto nezbytná. „Před čtyřmi lety jsem předkládal Praze návrh na směnu pozemků, abychom získali pozemek uprostřed Cibulek. Mám radost, že se dobré dílo podařilo a těším se, až v nové budově budou za dva roky noví žáci,“ dodal.

Další základní škola v Praze 5 by měla vyrůst také na pozemcích bývalého nákladového nádraží na Smíchově, kde v souvislosti s výstavbou nové čtvrti neustále přibývají další obyvatelé. Městská část už předala pozemky pro výstavbu hlavnímu městu společně s dvěma školskými budovami, na oplátku za to metropole školu postaví. Projekt totiž převyšuje finanční možnosti smíchovské radnice. „Je to věc, o které se hovořilo několik let, ale až my jsme byli schopni dotáhnout ji do zdárného konce. Bude záležet na městu, jak rychle začne stavět. Já věřím, že příští rok,“ řekl Herold.

O příštího školního roku bude v této lokalitě základnímu vzdělání sloužit část budovy U Santošky 17. Městská část postupně převezeme celý objekt, kde nyní sídlí vysoká škola, opraví jej, aby v roce 2028 celý sloužil dětem z Prahy 5.

Kontakt pro média:

Lucie Fialová

Tisková mluvčí MČ Praha 5

lucie.fialova@praha5.cz

+420 257 000 509

+420 725 732 469

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5

web: www.praha5.cz